招 标 文 件

项目编号：台交所招〔2020〕31号

项目名称：台州城市绿色货运配送公共信息平台建设项目

采购单位：台州市三合城市服务集团有限公司

代理机构：台州市建设咨询有限公司

台州市产权交易所有限公司

二〇二〇年九月

目    录

第一章  公开招标采购公告

第二章  招标需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及评分标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件格式

- 第一章  公开招标采购公告

受用户的委托，根据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规规定，台州市产权交易所有限公司就台州城市绿色货运配送公共信息平台建设项目进行公开招标。凡具备本项目投标资格要求且能够及时提供本项目服务的供应（厂）商均可参加。

一、项目编号：台交所招〔2020〕31号

二、采购方式：公开招标

三、采购内容及数量

| 标段 | 采购内容 | 数量及单位 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 台州城市绿色货运配送公共信息平台建设项目 | 1项 | 1400万元 |

四、合格投标人的资格要求

1、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，且经营范围内包含系统开发等相关内容；

2、须具备至少一个物流仓储供应链相关软件平台开发业绩；

3、本项目接受联合体投标。（联合体各方不得再以自己的名义或与其他单位组成联合体参与本项目投标）

五、招标文件的获取

本次招标文件的获取由各投标人自行到台州市公共资源交易网（http://www.tzztb.com/tzcms）或台州市产权交易网（http://www.tzpre.com）下载获取。本次招标取消报名环节请各投标人密切关注台州市公共资源交易网或台州市产权交易网对本项目的答疑和澄清，由于投标人未及时了解答疑和澄清由此造成的后果采购单位、招标代理及产交所概不负责。

六、投标截止时间和地点：

投标文件采用现场递交方式，投标文件递交的截止时间为2020年9月30日10时（北京时间），递交地点为台州市市府大道777号民泰银行三楼四号开标室。

注：请在开标当日9：00至10：00将投标文件密封送至指定递交地点，逾期送达或不符合招标文件规定的投标文件恕不接受。

七、开标时间： 2020年9月30日10时（北京时间）。

八、开标地点：台州市公共资源交易中心三楼四号开标室（地址：台州市市府大道777号浙江民泰商业银行大楼3楼）。

九、投标保证金：

投标人应于2020年9月30日10时（北京时间）前将投标保证金以投标人的银行账户转账或电汇的形式交至台州市产权交易所有限公司（收款单位名称）。（以到账时间为准）

项目名称：台州城市绿色货运配送公共信息平台建设项目；

保证金金额：20万元；

保证金形式：银行转帐或电汇（以其它形式提供的一律拒收）；

户名：台州市产权交易所有限公司；

开户行：浙江民泰商业银行股份有限公司椒江市府大道支行

账号：583016260800015

用途：投标保证金。

十、公告、公示媒体：

台州市公共资源交易网(http://www.tzztb.com/tzcms)和台州市产权交易网（http://www.tzpre.com）。

十一、联系方式：

采购单位：台州市三合城市服务集团有限公司

联系人：李女士     联系电话：0576-81816225

代理机构：台州市建设咨询有限公司

联系人：徐瑜       电  话：0576-88517786     传  真：0576-88517785

台州市产权交易所有限公司

地址：浙江省台州市市府大道777号浙江民泰商业银行五楼511室

联系人：陈敏雅            电  话：0576-88685180

台州市三合城市服务集团有限公司

台州市建设咨询有限公司

台州市产权交易所有限公司                                                                          2020年9月8日

第二章  招标需求

一、	项目概述

- 编制依据

- 主要编制依据：

- 《台州市城市绿色货运配送示范工程创建工作方案》

- 《城市绿色货运配送示范工程绩效考核指标评价体系》

- 《台州湾区物流产业高质量发展行动计划(2020—2022)》

- 《推进运输结构调整三年行动计划（2018－2020年）》

- 《台州市绿色货运配送示范工程实施方案》

- 《台州市人民政府办公室关于印发台州市城市绿色货运配送示范工程创建工作方案的通知》

- 《台州市人民政府办公室关于印发台州湾区物流产业高质量发展行动计划2020-2022的通知》

- 主要引用标准：

- 《电子政务标准化指南》（GB/T30850）

- 《信息处理、数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定》（GB/T 1526-1989）

- 《信息处理程序构造及其表示的约定》（GB/T 13502-1992）

- 《信息处理系统计算机系统配置图符号及约定》

- 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

- 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB/T 17859-1999）

- 建设总体目标

平台将满足绿配工程建设需求、提升台州城市物流管理水平作为出发点，优化供应链管理和资源配置，提升物流标准化、信息化、智能化水平，推动政府物流数据、物流行业数据、物流园区数据的融合，推动台州政务部门、物流企业、各物流园区信息平台的融合，促进物流业商业模式和运营模式创新。

有效整合台州交通、公安等部门政务信息；台州商贸、金融资源、保险资源、新能源设施设备资源、物流仓运配资源等业务资源，构建物流信息与业务资源融合管理平台并与城市货运配送企业平台有效对接，为货主和配送企业提供信息查询、车辆监管、交通引导、数据分析、信用评价等基本服务，满足政府对示范企业日常监管、绩效考核和示范企业对政务信息服务的需求，提升货运配送整体运行效率、监测能力和管理水平。并将信息平台与省级、部级平台对接，实现在线填报和运营数据动态接入从而规范台州市城市配送物流行业的规范，实现运输结构与组织模式转型升级，实现企业供应链的优化管理，在未来3-5年将物流成本降低20%，物流效率提升20%，仓储效率提高30%。同时依托供应链金融科技手段，提升企业资金融通能力和资本效率，为产业发展注入活力。

- 建设整体内容

台州城市绿色货运配送公共信息平台主要是软件信息系统建设，主要包括了城市绿配物流管理及供应链服务、城市绿配政务服务两大类子系统：

- 台州市城市绿配政务服务：物流直报业务管理平台；政务数据接口传输管理平台；政府政策信息交互管理平台。

- 台州市城市绿配物流管理及供应链服务：订单管理系统、仓储管理系统、运输管理系统、计费管理系统、网络货运平台、供应链金融、数据交互平台。

二、	建设需求

- 建设具体目标

完成台州市“城市绿配”项目的信息平台基础框架搭建，基于该框架构建满足“城市绿配”定义的业务场景。业务应用系统提供基础数据服务、政务服务、供应链物流作业服务。

平台技术及业务应用同步满足本次台州市“城市绿配”定义的三级网络结构。通过平台实现对“枢纽中心”、“分拨中心”以及“终端网点”的全覆盖为货主企业提供一站式的政务服务，为资源企业找到满足业务执行的订单服务，为政府提供物流行业的必要数据，为城市道路提供降低污染的交通方案，为城市居民提供更加便利的城市配送服务。

同时考虑台州市本地产业经济以及物流业务发展，城市化绿配项目的完善及业务体量的输入后，随着市场的导向，从城配业务向着干线业务发展，从内陆物流向着国际物流发展，从单一运输载体到多式联运的业务协同将是物流业务发展的演变方向。继而本次“城市绿配”项目的整体建设目标将划分为两个周期：

- 第一期构建“城市绿配”业务平台承载城市绿色配送业务：

第一期构建的城市绿配业务执行平台以自营业务为主，同时基于台州市绿配项目的建设背景而言，同步考虑政务平台的政策发布以及政策数据的输入管理。

自营业务是指以台州市城市建设投资发展集团有限公司为主要的“台州绿配”项目的运营方，通过本次绿配项目的3级网络体系建设打通台州市城市绿配业务的运行基础。

同时在绿配项目推进过程中，系统平台能够通过通信技术力量以及信息共享的力量确保平台数据能够为政府提供相关数据的输出。

- 第二期在“城市绿配”的基础上扩展物流公共服务边界，进一步打通物流产业链上下游，实现供应链的全场景业务支持能力：

第二期在第一期业务构建的基础上打通了台州市城市化绿配业务的运行后，意味着平台上已有货主方、物流资源方进行业务运作执行，能够确保为后续健全业务体系和继续引入更多的货量做准备。

第二期的建设主要以整合台州市物流资源及货主资源为重点部分，打通台州市现有的业务资源体系，形成物流企业的联盟运作，通过绿配业务平台保证货主的任务得以顺利运作并且基于系统算法实现降本增效的业务逻辑。

同时在业务推进过程中同步纳入相关的合作方，以金融为辅助力量为平台提供更多的增值服务，以保险业务为平台的企业提供货物的保险服务提供，以保理为平台的企业提供更加多元的增值可能及金融可能。

在此阶段进一步为政府提供有效数据，实现政府政策能够通过实际的市场运行数据进行调整，为相关政策发放提供切实可依的有效性。

- 具体建设内容

| 序号 | 平台名称 | 子系统 | 二级模块 | 三级模块 | 模块描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辅助系统 | 统一门户 | 统一用户管理 | 用户管理 | 建立统一的用户管理体系 |
| 2 |  |  |  | 机构管理 | 建立统一的机构管理体系 |
| 3 |  |  |  | 角色管理 | 建立标准的角色管理体系 |
| 4 |  |  | 信息发布 | 公共信息发布 | 主要发布包括新闻公告、政策法规、行业资讯、物流行业指数等信息 |
| 5 |  |  |  | 枢纽资源及企业信息发布 | 通过多种形式展现台州本地的优秀园区、物流企业的风采风貌 |
| 6 |  |  | 平台驾驶仓 | 平台驾驶仓 | 通过大屏看板实现平台运营数据的可视化、分析汇总、展示 |
| 7 |  |  | 基础设置 | 导航管理 | 对门户内容的导航设置进行管理 |
| 8 |  |  |  | 数据字典管理 | 对门户的参数设置进行管理 |
| 9 |  |  |  | 工作台管理 | 对工作台的系统参数进行管理 |
| 10 |  |  |  | 系统公告管理 | 对系统公告、信息发布进行管理 |
| 11 |  |  |  | 帮助文档管理 | 对帮助文档进行统一管理 |
| 12 |  | 手持终端-仓储系统 | 仓储管理系统移动端-入库管理 | 一键验收 | 通过RF进行各类入库单商品的快速验收。常用于验收 SKU 种数不多，商品件数较多的情况，如爆品采购入库 |
| 13 |  |  |  | 验收 | 通过RF进行各类入库单商品的扫码验收。常用于需要逐一扫描商品，确认数量，录入商品信息的标准化验收模式 |
| 14 |  |  |  | 上架 | 通过RF进行商品上架，上架到系统推荐的储位或其他储位 |
| 15 |  |  |  | 快速入库 | 通过RF对商品扫码，实现成批物资快速快速入库 |
| 16 |  |  |  | 属性采集 | 商品物理属性采集：体积、重量 |
| 17 |  |  | 仓储管理系统移动端-出库管理 | 拣货 | 通过RF按照拣货任务单号，领取拣货任务进行商品拣货。 |
| 18 |  |  |  | 复核 | 通过RF扫码订单号/运单号领取订单，进行商品复核 |
| 19 |  |  |  | 复核发货 | 通过RF扫码订单号/运单号领取订单，进行商品复核、发货 |
| 20 |  |  |  | 库内返架 | “拣货缺货”、“订单取消”的订单如果需要生成库内返架的生成库内返架 |
| 21 |  |  |  | 单件发货 | 通过RF扫码订单号/运单号领取订单，进行商品发货 |
| 22 |  |  |  | 批量发货 | 通过RF扫描订单号、运单号或者拣货单号查询所有待发货的订单（订单状态为“己复核”），批量选择订单操作发货 |
| 23 |  |  | 仓储管理系统移动端-在库管理 | 库存查询 | 通过RF查询仓库内商品或储位库存量 |
| 24 |  |  |  | 盘点 | 通过RF自动领取盘点任务，进行商品的盘点数量记录 |
| 25 |  |  |  | 商品等级变更 | 通过RF进行某储位商品的良品、残品变更 |
| 26 |  |  |  | 批量移库 | 通过RF进行仓库拣货区、存储区的商品通过批量下架到容器上，操作集中上架，实现多商品批量移库 |
| 27 |  |  |  | 创建差异 | 通过RF创建拣货差异/复核差异 |
| 28 |  |  | 仓储管理系统移动端-辅助查询 | 订单查询 | 通过RF扫描、查看、领取订单信息 |
| 29 |  |  |  | 拣货单查询 | 通过RF查询拣货单信息 |
| 30 |  | 手持终端-运输系统 | 运输管理系统移动端-司机端 （小程序 &APP） | 到仓 | 当司机到达仓库时，可点击【到仓】，如在仓库附近则可以登记到仓成功，如果不在附近则登记到仓失败 |
| 31 |  |  |  | 发运 | 准备出发送货时，可点击【发运】，则装车单状态更新为已发运。该订单在装车界面消失，出现在配送页面 |
| 32 |  |  |  | 装车确认 | 确认装车完毕状态 |
| 33 |  |  |  | 配送登记 | 通过移动端登记配送任务 |
| 34 |  |  |  | 首页 | 首页提供今日收款、今日未完成、今日己完成的统计情况 |
| 35 |  |  |  | 支付 | 可支持使用线上支付，或者混合线下支付 |
| 36 |  |  |  | 异常登记 | 可进行运输途中的异常情况通报 |
| 37 |  |  |  | 切换车辆 | 显示所有以该司机为主司机以及安排了该司机任务的车辆 |
| 38 |  |  |  | 历史 | 查看所有该司机己经完成的单据 |
| 39 |  |  | 运输管理系统移动端-收货方（小程序 &APP） | 订单查询 | 查看所有运行中订单单据 |
| 40 |  |  |  | 历史查询 | 查看所有历史单据 |
| 41 |  |  |  | 订单明细查询 | 看看订单时间、承运方等订单明细内容 |
| 42 |  |  |  | 运单跟踪 | 根据所有运单的时间、位置信息 |
| 43 |  |  |  | 司机评价 | 评价司机服务情况 |
| 44 |  | 手持终端-网络货运 | 网络货运管理系统-托运人端（小程序&APP） | 发布货源 | 实现货源信息发布功能 |
| 45 |  |  |  | 创建运单 | 实现创建运单功能 |
| 46 |  |  |  | 运单管理 | 实现对托运人运单的管理功能 |
| 47 |  |  |  | 运费结算 | 可实现运费结算功能 |
| 48 |  |  | 网络货运管理系统-承运人端（小程序&APP） | 认证 | 实现对承运人的身份认证功能 |
| 49 |  |  |  | 运单管理 | 可实现承运人对运单管理 |
| 50 | 绿配公共服务平台 | 物流直报统计系统 | 直报企业选取与账号管理 | 直报企业选取 | 建立物流企业数据基础库，由物流园区运营部门及相关上级管理部门根据调查的目标进行筛选，筛选条件包括企业类型、服务范围、服务对象、从业人员数量、自有车辆/仓储等多个维度，最终在筛选结果中确定调研企业名单 |
| 51 |  |  |  | 直报企业账号管理 | 直报企业由统计局以及物流园区运营部门及相关上级管理部门，其账号初始化由系统生成，调研单位下发，直报企业使用 |
| 52 |  |  | 企业直报与跟踪 | 企业直报表单 | 企业直报表单的管理，供直报企业进行数据填写、上报 |
| 53 |  |  |  | 上报进度跟踪 | 企业上报相关数据后，可以在上报进度查询中跟进上报审批的情况，上报审批处理进度通过流程图的形式表示各个环节的执行情况，包括上报、审核、修正、通过等环节 |
| 54 |  |  |  | 上报历史数据查询 | 各上报企业可以根据上报数据类型、上报数据指标、上报数据周期查询本企业历史上报的数据以及经统计后可公开数据进行数据回顾与对比 |
| 55 |  |  | 政府审批与统计 | 上报审核 | 系统提供上报审核清单，以列表形式显示所上报的相关信息数据，并可查看上报具体数据及是否审批通过 |
| 56 |  |  |  | 物流统计 | 系统根据上报数据筛选以及统计指标选取形成统计结果分析图表。统计分析结果支持打印功能 |
| 57 |  |  |  | 上报历史数据查询 | 系统支持根据上报企业、上报数据类型、上报数据指标、上报数据周期查询本辖区/下属相关企业历史上报的数据以及经统计后可公开数据进行数据回顾与对比 |
| 58 |  |  |  | 数据对接 | 物流直报采集到的相关数据可通过接口或导出文档的方式与大数据局进行数据对接 |
| 59 |  | 信用管理系统 | 信用数据征集 | 信用数据采集 | 手工录入和批量导入两种。手工录入是针对各单位需要提供的各类信用相关信息，为各单位用户提供手工填报信息的功能。批量导入是为用户提供手工批量导入信用信息，方便用户直接通过中心应用手工报送大量的信用信息 |
| 60 |  |  |  | 信用信息维护 | 为用户提供信用数据维护的功能。用户可以查询定位到本单位提供的所有信用相关信息并对相关信息进行修改、保存 |
| 61 |  |  |  | 信用信息审核 | 为用户提供针对特定信用信息进行审核的功能，可以全面审核相关各类信用信息，审核并确定其准确无误后正式提交到信用数据库中 |
| 62 |  |  | 信用异议处理 | 信用举报 | 此功能对行业对象进行失信投诉，并展示相关失信依据 |
| 63 |  |  |  | 信用核实 | 通过此功能调用投诉对象过往相关信息进行比对 |
| 64 |  |  |  | 信用制裁 | 通过此版块将失信事实记录在案，并发布在信用展示版块中，并所有人可见、可查 |
| 65 |  |  | 信用评估体系 | 企业信用 | 包括注册登记、年检、变更、注销、吊销、股东、商标、行政处罚和荣誉等信用记录 |
| 66 |  |  |  | 从业人员信用 | 包括学历、处罚、荣誉、奖励、个人信用记录、从事物流相关工作年限、健康等信息 |
| 67 |  |  |  | 评分等级 | 根据不同的主体可建立不同的评价体系，采用不同的评价模型，建立不同的评价分级制度 |
| 68 |  |  | 信用公开 | 信用公共查询 | 系统支持为用户提供针对特定主体信用信息进行查询的功能，可以全面查看信用主体相关各类信用信息 |
| 69 |  |  |  | 失信事件展示 | 用户可通过信用信息系统查看各物流主体的历史失信事件详情 |
| 70 |  |  |  | 失信统计 | 可通过信用信息系统查看物流失信事件趋势、类型分布等信息 |
| 71 |  |  | 信用应用 | 报告生成 | 自动生成各物流主体的信用信息报告 |
| 72 |  |  |  | 信用大屏 | 直观展示台州市的物流信用现状 |
| 73 |  |  | 信用信息发布平台 | 信用信息发布 | 通过信用信息系统发布各种政府政策、信用公示、预警信息，帮助企业更好地了解行业资讯、政府政策、各类预警信息 |
| 74 |  | 政务服务系统 | 政务办理指南 | 政务办理指南 | 查看与企业办理有关政务的事项指南 |
| 75 |  |  | 政务查询服务 | 查询服务 | 支持查询相关政策与问题帮助 |
| 76 |  |  |  | 资质查询 | 支持对企业、个人资质进行查询 |
| 77 |  |  |  | 整合事项 | 系统支持承载门户引流、限流、排队、缓存、数据分析与审计的能力，但不需承载业务具体实现以及业务核心数据管理 |
| 78 |  |  |  | 物流信息地图 | 支持物流信息地图，用于信息展示、充电桩展示、临时停车和时间联动服务、信息发布等内容 |
| 79 |  |  |  | 物流资源共享台 | 通过物流资源共享台实现物流资源的快速调配 |
| 80 | 绿配业务运作平台 | 物流订单管理系统 | 主数据管理 | 系统主数据 | 技术人员在系统配置系统主数据字典 |
| 81 |  |  |  | 业务主数据 | 技术人员在系统配置业务主数据字典 |
| 82 |  |  | 库存管理 | 批次库存查询 | 可实现批次库存查询 |
| 83 |  |  |  | 批次库存流水查询 | 可实现批次库存流水查询 |
| 84 |  |  |  | 仓库库存查询 | 可实现仓库维度库存查询 |
| 85 |  |  |  | 仓库库存流水查询 | 可实现仓库维度库存流水查询 |
| 86 |  |  |  | 临期商品查询 | 可实现临期商品查询 |
| 87 |  |  | 业务管理 | 运单管理 | 可实现运输单查询、异常运单查询 |
| 88 |  |  |  | 入库管理 | 可实现采购入库查询和管理 |
| 89 |  |  |  | 销售订单 | 可实现销售订单、异常订单查询与管理 |
| 90 |  |  |  | 退货入库 | 可实现退货入库查询和管理 |
| 91 |  |  |  | 退供应商 | 可实现对退供应商查询和管理 |
| 92 |  |  |  | 盘点管理 | 可实现盘亏管理、盘亏赔付、盘盈等管理功能 |
| 93 |  |  | 运营监控 | 库存监控 | 可实现对库存情况进行监控 |
| 94 |  |  |  | 入库及退供单监控 | 可实现入库及退供单监控 |
| 95 |  |  |  | 订单实时报表查询 | 可实现订单实时报表查询 |
| 96 |  |  |  | 基础数据监控 | 可实现基础数据监控 |
| 97 |  |  |  | 订单监控 | 可实现订单查看监控 |
| 98 |  |  |  | 订单实时监控 | 可实现订单实时监控 |
| 99 |  |  | 监控智网 | 综合概览 | 可实现在系统进行综合情况概览查看 |
| 100 |  |  |  | 订单出库 | 可实现订单出库的监控 |
| 101 |  |  |  | 采购入库 | 可实现采购入库的监控 |
| 102 |  |  |  | 入库差异 | 可实现入库差异监控 |
| 103 |  |  |  | 实时库存 | 可实现实时库存监控 |
| 104 |  | 仓储管理系统 | 我的企业 | 权限管理 | 控制操作权限的主要功能，管理颗粒度到最小单元级别，可配置可调整 |
| 105 |  |  |  | 货主管理 | 维护库房内商品所属货主的基本信息，可用来做相同商品不同货主的管理标识，实现订单归属、多货主管理 |
| 106 |  |  |  | 收货客户管理 | 可实现登记收货客户信息 |
| 107 |  |  |  | 供应商管理 | 可实现维护供应商的基本信息，便于采购入库的管理 |
| 108 |  |  |  | 承运商管理 | 可实现维护承运商的基本信息，便于采购入库的管理 |
| 109 |  |  |  | 打印模板管理 | 可实现打印功能 |
| 110 |  |  |  | 预警设置 | 设置货主、商品分类、商品的库存下限，当低于下限时会进行预警提醒。设置货主、商品的保质期临期预警天数，当到达预警天数时会进行预警提醒 |
| 111 |  |  |  | 异步导出 | 支持报表异步导出 |
| 112 |  |  | 我的仓库 | 仓库设置 | 可实现查询和修改仓库 |
| 113 |  |  |  | 条码解析策略 | 可实现条码解析策略设置 |
| 114 |  |  |  | 库存初始化 | 可实现库存初始化设置 |
| 115 |  |  |  | 批属性管理 | 可实现批属性管理 |
| 116 |  |  | 系统配置 | 产品组 | 按sku进行分组，可以按照这个分组进行组波操作 |
| 117 |  |  |  | 业务配置 | 系统参数条件设置，对功能规则进行配置 |
| 118 |  |  |  | 单据类型管理 | 可配置自定义单据类型，对应企业个性化单据的处理，如借用、领用、归还、报废等 |
| 119 |  |  |  | 单号规则 | 按照流水、日期，配置、管理生成单号规则 |
| 120 |  |  | 基础资料管理 | 商品资料设置 | 可实现维护商品的类目、编码、货主、包装等基本信息，支持系统对接与模板导入 |
| 121 |  |  |  | 物流基础设置 | 库房内大区配置，用于较大库房时划分品类、件型等。大区下的储区配置，用于减少拣货路径、设置特殊区域等。大区下的储区配置，用于减少拣货路径、设置特殊区域等。储区内的巷道配置，可通过单侧、双侧、正向、反向等来实现拣货路径的规划 |
| 122 |  |  |  | 规则管理 | 配置上架规则，结合储位规格等条件系统自动推荐上架储位。配置上架确认规则，确保推荐上架的储位是可以使用的，如不允许混批次存放等。配置确认规则与货主、商品的绑定关系，此处配置后规则才有效，配置上架规则、定位规则、周转规则的执行顺序，此处配置后各规则才有效。配置定位规则，系统自动定位最优储位，如先进先出、清空储位、最小拣货次数等。配置库存周转规则，结合定位规则使用。配置组波条件，实现根据不同维度组波生产。配置组波条件，实现根据不同维度组波生产 |
| 123 |  |  |  | 打印机设置 | 配置台州本地打印机与打印单据对应关系，实现多打印机无需切换 |
| 124 |  |  |  | 集货区设置 | 仓储内集货区域及货位的管理，用于收货暂存。或按线路归集货物，再安排车辆进行配送 |
| 125 |  |  | 入库管理 | 采购入库 | 用于操作供应商送货的采购订单验收入库工作，可实现良残品处理 |
| 126 |  |  |  | 退货入库 | 用于操作客户退货的验收入库工作，可实现良残品处理 |
| 127 |  |  |  | 纸单上架 | 用于验收完成后的上架操作，纸单记录后PC录入，可记录操作人 |
| 128 |  |  |  | 上架异常管理 | 记录验收到上架过程中产生的异常情况，便于差异库存的管理 |
| 129 |  |  | 出库管理 | 历史订单查询 | 订单出库查询报表，按时间、状态、类型等条件查询订单的详细信息 |
| 130 |  |  |  | 手工定位 | 通过参数配置后所有订单需要手工定位，按商品指定下架储位 |
| 131 |  |  |  | 订单处理 | 订单处理界面，可按照SKU数、件数、体积、重量、金额、店铺、渠道、快递、爆品等多维度筛选处理生成拣货任务 |
| 132 |  |  |  | 运单管理 | 用于打印、绑定快递面单，查询订单运单号 |
| 133 |  |  |  | 拣货 | 用于订单组波后的拣货操作，可通过纸单拣货PC录入，可记录操作人 |
| 134 |  |  |  | 打包发货 | 复核后的订单进行打包发货操作 |
| 135 |  |  |  | 复核打包一体化 | 复核打包一体化操作界面（直接完成发货），可根据现场实际情况选择配置 |
| 136 |  |  |  | 快速发货 | 针对大促爆品订单的一键发货功能，减少不必要环节，提升效率 |
| 137 |  |  |  | 批量发货 | 针对大宗订单的批量处理功能 |
| 138 |  |  |  | 截停订单查询 | 因客户或其他原因在上游订单管理系统截停的订单处理、查询界面 |
| 139 |  |  |  | 订单发票查询 | 含发票订单的信息查询表，支持导出功能 |
| 140 |  |  |  | 交接 | 已发货订单的扫码交接功能，支持打印交接单，查询交接记录 |
| 141 |  |  |  | 更改承运商 | 可实现承运商的更改 |
| 142 |  |  |  | 出库查询 | 可实现出库查询 |
| 143 |  |  | 异常中心 | 入库异常 | 可实现入库异常查询 |
| 144 |  |  |  | 出库异常 | 可实现出库异常查询 |
| 145 |  |  |  | 在库异常 | 可实现在库异常查询 |
| 146 |  |  | 系统配置 | 业务流程配置 | 可实现对业务流程的配置功能 |
| 147 |  |  |  | 作业权限配置 | 可实现对作业权限的配置功能 |
| 148 |  |  | 报表查询 | 入库报表 | 入库查询报表，可用于查询入库人、时间、单号、商品等记录 |
| 149 |  |  |  | 出库报表 | 可实现订单详情查询，拣货单明细查询，邮资结算报表，成产效率报表，订单监控报表，复核查询，商品等级查询，回收品查询，拣货任务查询，耗材统计查询 |
| 150 |  |  |  | 在库报表 | 可实现盘点查询报表，移库报表，库存调整报表，返架明细查询，库存积压报表，补货积压报表，养护表等 |
| 151 |  |  |  | 记录库存 | 可对库存记录查询 |
| 152 |  |  |  | 业绩报表 | 按员工统计验收商品数量、品项数等，及按天统计明细。按员工统计上架商品数量，及按天统计明细。按员工统计拣货任务数、订单数、商品品项数等，及按天统计明细。按员工统计复核商品数、订单数、商品品项数等，及按天统计明细。按员工统计复核商品数、订单数、 包裹数、商品品项数等，及按天统计明细。 |
| 153 |  |  | 在库管理 | 盘点管理 | 支持根据储区、储位等条件创建盘点单。差异中心，盘盈亏审核等功能 |
| 154 |  |  |  | 加工单管理 | 用来操作需组套、拼装、加工等业务，精确转换，实时同步。此功能用于加工单的创建和生成加工所需拣货任务。执行加工拣货任务，完成加工单，生成加工后商品上架任务。执行加工上架任务。 |
| 155 |  |  |  | 库存调整 | 可变更原商品的货主、批属性、新商品、商品等级信息 |
| 156 |  |  |  | 返架任务管理 | 执行返架上架任务，完成上架 |
| 157 |  |  |  | 补货管理 | 根据商品补货参数设置生成补货任务，然后在此处下发补货任务 |
| 158 |  |  |  | 回收品管理 | 托盘、保温箱回收管理 |
| 159 |  |  |  | 移库管理 | 创建移动任务，跟踪移动操作状态 |
| 160 |  | 运输管理系统 | 基础数据 | 中转场 | 维护中转运输地 |
| 161 |  |  |  | 平台管理 | 公司、集团分公司等实体维护 |
| 162 |  |  |  | 承运商管理 | 维护承运商信息，便于订单生产环节的承运商分配 |
| 163 |  |  |  | 区县管理 | 维护区县数据 |
| 164 |  |  |  | 委托方管理 | 货主或发货方管理 |
| 165 |  |  |  | 城市管理 | 维护城市数据 |
| 166 |  |  |  | 收货方管理 | 维护客户基础信息，可针对货主进行维护，支持系统对接 |
| 167 |  |  |  | 商品管理 | 维护商品的类目、编码、货主、包装等基本信息，支持系统对接与模板导入 |
| 168 |  |  |  | 商品品类管理 | 维护商品类目的基本信息 |
| 169 |  |  |  | 往来公司管理 | 维护各类公司，如保险公司，油卡公司、供应商、加油站等 |
| 170 |  |  | 订单管理 | 收款支付管理 | 支持货到付款的订单实收金额、支付方式统计、查询、导出 |
| 171 |  |  |  | 运单管理 | 支持EDI接口、手工创建、导入等方式生成订单，订单审核操作 |
| 172 |  |  | 计划调度 | 车次计划 | 制定车次计划，进行预调度派车 |
| 173 |  |  |  | 运力区域 | 配送区域集合 |
| 174 |  |  |  | 配送区域管理 | 配送区域设置 |
| 175 |  |  |  | 调度单管理 | 支持调度单新建、修改、审核操作 |
| 176 |  |  |  | 调度派车 | 可以根据自动调度、手工拖拽、调度模板、线路匹配等方式进行调度派车 |
| 177 |  |  |  | 线路管理 | 按作业点（收货地点）绑定线路，地图画圈定义线路 |
| 178 |  |  | 运输管理 | 发运管理 | web端进行发运确认 |
| 179 |  |  |  | 收货管理 | 中转地收货操作 |
| 180 |  |  |  | 分单管理 | 手工分配承运商 |
| 181 |  |  |  | 智能分单 | 根据配置的规则自动分配承运商 |
| 182 |  |  | 报表管理 | 配送成功率报表 | 从装车单、司机等维度，查看签收成功率 |
| 183 |  |  |  | 退货明细报表 | 从仓库、承运商、司机等维度，展示对应订单的退货明细 |
| 184 |  |  |  | 运输差异报表 | 用于查询和展示在运输的各个节点查询订单 |
| 185 |  |  | 新能源车辆管理 | 车辆基本属性管理 | 车辆的基本属性涵盖了车辆的相关基本信息，车辆的所属权，车辆的作业规则定义等 |
| 186 |  |  |  | 车辆类型管理 | 车型基本信息 |
| 187 |  |  |  | 司机管理 | 司机基本信息、照片上传 |
| 188 |  |  |  | 车辆状态管理 | 车辆状态管理 |
| 189 |  |  |  | 维修保养管理 | 设置维修保养项目，维修保养记录 |
| 190 |  |  |  | 车辆事故管理 | 设置维护车辆事故管理 |
| 191 |  |  |  | 违章管理 | 车辆违章记录 |
| 192 |  |  |  | 车辆年检管理 | 车辆年检记录 |
| 193 |  |  |  | 车辆限行管理 | 新能源车辆在划定区域内可不限行政策，由于新能源车辆的充电及精细化管理，系统将会同步设置市区限行区域，与车辆传感器结合，同步监控车辆当前的实时速率及平均速率 |
| 194 |  |  |  | 车辆速率可视化监控管理 | 对运行过程中的行驶安全及驾驶行为进行可视化监控 |
| 195 |  |  |  | 车辆行驶里程管理 | 监控新能源车辆的行驶时间和行驶距离 |
| 196 |  |  | 临时停车场管理 | 停车位经纬度 | 支持对经纬度的标识来管理到具体的停车位信息 |
| 197 |  |  |  | 停车位可视化 | 通过对经纬度的标识后，在系统中进行数据展现 |
| 198 |  |  |  | 停车位状态 | 通过与硬件结合，识别停车位状态是为可用状态还是非可用状态 |
| 199 |  |  | 充电桩管理 | 充电桩管理 | 与充电桩硬件装置时进行系统对接，获取充电桩的状态信息 |
| 200 |  |  | 电卡管理 | 电卡基本信息管理 | 对电卡的所属单位、人员、联系方式等基本信息进行管理 |
| 201 |  |  |  | 电卡余额管理 | 对电卡中的余额进行管理 |
| 202 |  |  |  | 电卡消费信息管理 | 对电卡的消费流水进行管理 |
| 203 |  | 计费管理系统 | 报价管理 | 计费主体 | 当前费用在系统中计费的主体信息 |
| 204 |  |  |  | 计费费用项 | 指合同报价中约定的费用项目，例如：仓储费、运费 |
| 205 |  |  |  | 计费报价 | 指合同中约定的费用内容，包含：合同签订主体、执行主体、费用项目、报价维度、报价金额、合同效期 |
| 206 |  |  | 计费管理 | 费用计算 | 依据合同报价中约定的内容，以业务单据发生为主体，匹配费用项目、价格，计算相应的收费结果 |
| 207 |  |  |  | 异常重算 | 系统无法支撑的数据，支持手工维护费用流水 |
| 208 |  |  | 账单管理 | 账单汇总 | 常见场景中，按月进行结算，以费用流水，生成月末汇总账单，进行费用对账 |
| 209 |  |  |  | 手工记账 | 业务单据计费的过程中，可能存在报价错误，计费元素错误等原因，导致计费失败，对计费失败的数据可以重新费用计算 |
| 210 |  | 数据中心系统 | 信息资源目录模块 | 信用类数据定义 | 定义抽取的数据类型。信用类包括人员、运输工具、企业等 |
| 211 |  |  |  | 跟踪类数据定义 | 定义抽取的数据类型。跟踪类包括营运车辆的状态和定位等 |
| 212 |  |  |  | 资源类数据定义 | 定义抽取的数据类型。资源类包括基础设施信息和运力资源信息等 |
| 213 |  |  |  | 综合类数据定义 | 定义抽取的数据类型。综合类包括物流相关政策法规和物流资讯信息等 |
| 214 |  |  | 数据库模块 | 基础数据库定义 | 定义基础数据库的抽取类型、信息项及数据项等 |
| 215 |  |  |  | 业务数据库定义 | 定义业务数据库的抽取类型、信息项及数据项等 |
| 216 |  |  |  | 数据来源定义 | 定义数据来源、采集方式及更新频率等 |
| 217 |  |  | 数据中心管理系统 | 数据采集子系统 | 对数据交换进行配置、映射、任务、调度、执行等功能，实现数据的动态、灵活采集。作为数据处理和治理的数据来源 |
| 218 |  |  |  | 数据处理子系统 | 各种数据资源的加工和处理，最终实现数据的加工、分类整理和入库储存 |
| 219 |  |  |  | 数据治理子系统 | 通过对数据的分析实现数据的高质量处理，最终实现政务应用侧及企业应用侧数据展示 |
| 220 | 供应链服务平台 | 网络货运平台管理系统 | 平台用户 | 员工账号 | 员工账号分配、授权 |
| 221 |  |  |  | 角色管理 | 角色增删改查 |
| 222 |  |  |  | 发货人/发货企业管理 | 货主分为发货人/发货企业，发货人需要填写信息包括手机、身份证号、税点设置、推荐人（邀请码）等，发货企业上传营业执照、单位名称、税点设置、推荐人（邀请码）等 |
| 223 |  |  |  | 发货企业员工管理 | 发货企业内部员工管理，将员工分为发货、收货、财务等，明确分工 |
| 224 |  |  |  | 货主预警管理 | 设置装货预警、卸货预警 |
| 225 |  |  |  | 司机/车队管理 | 承运商分为独立司机和车队（运输公司），独立司机填写信息包括手机号、名称、行驶证、驾驶证、运输证等；车队（运输公司）上传营业执照、单位名称、所在区域等 |
| 226 |  |  |  | 货主审核 | 平台管理员核实信息通过不通过 |
| 227 |  |  |  | 上游客户基础信息 | 管理服务上游客户的基础信息 |
| 228 |  |  |  | 司机车队审核 | 平台管理员核实信息通过不通过 |
| 229 |  |  |  | 司机星级查询 | 对司机通过服务态度、运输时效两方面综合评分 |
| 230 |  |  | 车队管理 | 司机管理 | 绿配车队/运输公司管理，司机管理 |
| 231 |  |  |  | 认证审核 | 绿配车队/运输公司管理的认证审核，包括营业执照、身份证等信息 |
| 232 |  |  |  | 车辆管理 | 内部司机进行配车，与车辆进行绑定 |
| 233 |  |  |  | 邀请/申请记录 | 车队邀请独立司机加入或者独立司机申请加入，需对方同意方可加入 |
| 234 |  |  | 车辆运行 | 平台绿色运力 | 平台绿色新能源车辆管理 |
| 235 |  |  |  | 车辆运行轨迹 | 地图形式展示平台所有车辆实时位置，可进行定位和轨迹回放 |
| 236 |  |  |  | 订单车辆跟踪 | 根据订单号跟踪车辆历史行驶路径回放 |
| 237 |  |  | 货源组织 | 发布货源单 | 上游的货源方，在线发布运输任务，支持是否允许多车/是否允许报价 整车大宗、零散多货（零散多货支持拼单派车） |
| 238 |  |  |  | 货源管理池 | 对货主下单管理，可以自助下单，订单导入等方式，订单汇总管理，货源单进行，删除/修改/复制/报价/派单/暂停/调价 |
| 239 |  |  |  | 货源单审核 | 系统设置灵活开关“货源是否需要平台审核”，货主下单需平台审核改价后发布投放至货源大厅 |
| 240 |  |  |  | 货源大厅 | 对投放到货源大厅的货源订单进行集中汇总管理 |
| 241 |  |  |  | 拼单 | 零散多货支持拼车派单 |
| 242 |  |  |  | 装货地址管理 | 常用装货地址管理 |
| 243 |  |  |  | 收货地址管理 | 常用卸货地址管理 |
| 244 |  |  |  | 承运分组 | 下单时选择常用承运分组进行优先推送 |
| 245 |  |  | 撮合交易 | 订单撮合 | 根据智能撮合算法，系统可以根据订单收发货地址，车型，线路信息进行撮合交易，支持抢单和指定，保障平台订单的快速匹配 |
| 246 |  |  |  | 车辆撮合 | 根据智能撮合算法，系统可以根据车辆预发车信息，车型，线路信息进行撮合订单交易，保障合理配送，降低车辆的空驶率，增加车辆收入 |
| 247 |  |  | 调度中心 | 调度中心 | 支持智能推送，支持改单、撤单以及运单异常情况、运单详情、运单轨迹查看，对于超出接单时间的订单，进行人工派单/消息提醒客户取消订单。；可以根据货物的种类、数量、体积、线路信息、收货地、卸货地、附近车辆，司机服务评级，送货时间最优，费用最优，装载率等条件对批量导入的订单进行自动智能拼单，实现智能推送，并对车辆和线路信息进行全程监控，对车辆的定位、轨迹、及运行速度等状态进行监控 |
| 248 |  |  | 运输单管理 | 跟踪单管理 | 对运输单进行，待运输，运输中，已卸货等维度进行管理， 待运输：取消运输/定位。投诉信息等 运输中：装车确认/车辆跟踪/车辆卸货/定位/投诉等功能 已卸货：跟踪定位/投诉等 |
| 249 |  |  |  | 运输合同 | 承运商接单后生成电子运输合同，支持在线打印 |
| 250 |  |  |  | 运单补录 | 运输单进行补录，对运单信息、车辆信息、财务进行录单记账 |
| 251 |  |  |  | 纸质回单标记 | 对需要纸质回单进行结算的进行回单标记功能；退扣押金操作 |
| 252 |  |  |  | 运输异常 | 处理异常、查看处理日志等 |
| 253 |  |  |  | 运输单 | 运输单统计、导出 |
| 254 |  |  |  | 司机投诉 | 集中管理司机的投诉 |
| 255 |  |  | 结算中心 | 运输核算 | 通过装车载重、卸车载重计算路耗，核算实际运费、批量申请打款、批量评价（评分，确认是否异常）等 |
| 256 |  |  |  | 月结订单结算 | 月结订单批量标记结算 |
| 257 |  |  |  | 财务打款 | 财务审核结果，同意或者驳回，支持通过新生支付、交通银行、现金、农行等多种通道给承运商放款，支持分配油点去油气平台进行消费加油 |
| 258 |  |  |  | 预防运费管理 | 对预防的现金，油卡、加油、ETC 等管理 |
| 259 |  |  |  | 收款对账 | 支持货主、上游客户的对账，可以根据根据单据、时间、月等维度进行对账，生成对账单，支持导出 |
| 260 |  |  |  | 对账扣补 | 根据对账单，针对异常产生的费用进行调账，对账扣补 |
| 261 |  |  |  | 收款单 | 客户付款收款，管理上游客户付款的时间、方式、金额、银行信息等 |
| 262 |  |  |  | 收款单列表 | 收款单列表 |
| 263 |  |  | 资金管理 | 用户充值 | 用户预充值，消费时从用户余额扣除 |
| 264 |  |  |  | 用户余额统计 | 查询账户余额，变动明细等 |
| 265 |  |  |  | 用户银行卡 | 用户银行卡信息 |
| 266 |  |  | 发票管理 | 发票索取 | 发货企业向平台索要发票 |
| 267 |  |  |  | 发票列表 | 发货企业/平台查看发票列表 |
| 268 |  |  |  | 开票信息管理 | 平台、发货企业开票信息维护、发票寄送地址 |
| 269 |  |  |  | 开票审批流程 | 对财务开票的审批流程进行管理 |
| 270 |  |  | 计价体系 | 运单价格管理 | 应收价格规则维护（支持体积，件数，重量，货值，车型，商品品类，里程等规则自由组合），支持自定义 |
| 271 |  |  |  | 车次价格管理 | 针对异常客户要求、送货时间要求实现快线、特线送货费的不同标准计费规则； 价格规则维护（支持体积，件数，重量，车型，里程等规则组合定价） |
| 272 |  |  |  | 客户价格体系 | 针对不同的客户设置不同的计价方式 |
| 273 |  |  | 财务管理 | 用户充值记录 | 查询用户充值记录 |
| 274 |  |  |  | 司机打款记录 | 查询司机打款记录，在线打款可跟踪到账状态 |
| 275 |  |  |  | 核算统计表 | 每个运单的核算统计报表 |
| 276 |  |  |  | 司机预付款统计 | 司机预付款的管理 |
| 277 |  |  |  | 提现申请 | 司机的提现申请 |
| 278 |  |  |  | 油卡支付记录统计 | 油卡支付记录 |
| 279 |  |  | 统计分析 | 平台数据统计 | 用户类型饼图、用户注册量折线图、订单类型饼图、订单状态饼图、日均充值、日均运费、日均打款、日均短信折线图等 |
| 280 |  |  |  | 货主订单统计 | 按照货主分类、日期区间统计用户的订单总数、运费总数等 |
| 281 |  |  |  | 司机订单统计 | 按照司机分类、日期区间统计用户的订单总数、运费总数等 |
| 282 |  |  |  | 货物数据统计 | 货物数据统计 |
| 283 |  |  |  | 司机星级统计报表 | 对司机的评价进行统计 |
| 284 |  |  |  | 司机撤单统计报表 | 对司机的撤单进行统计汇总 |
| 285 |  |  |  | 货主费用统计 | 以货主维度统计应收运费、待收运费、已收运费 |
| 286 |  |  |  | 司机费用统计 | 以货主维度统计应付运费、待付运费、已付运费 |
| 287 |  |  |  | 年度统计报表 | 以年度、月为维度，对运输量、运费进行汇总 |
| 288 |  |  |  | 利润表 | 根据每单进行运输利润的统计 |
| 289 |  |  |  | 月度利润表 | 以月为维度进行利润的统计 |
| 290 |  |  |  | 应收总账 | 货主应收总账，期初余额、应收金额、已收余额，未收金额进行汇总 |
| 291 |  |  |  | 应付总账 | 司机应付总账，期初余额、应付金额、已付余额，应付金额进行汇总 |
| 292 |  |  |  | 上游客户费用统计 | 以货主，月为维度进行上游客户的费用进行统计 |
| 293 |  |  |  | 油占比表 | 运输单的油占比例汇总 |
| 294 |  |  |  | 月结客户对账单统计 | 以客户维度统计月结运输单、实际运费、已结算实际运费、未结算实际运费等 |
| 295 |  |  | 油卡管理 | 油点余额 | 打通油气平台司机油点消费明细数据 |
| 296 |  |  | 保险服务 | 保单查询 | 运单在线投保保单查询 |
| 297 |  |  | 网络货运监管上报 | 电子路单上传 | 电子路单上报监管平台 |
| 298 |  |  |  | 资金流水上报 | 统计资金流水上报记录，进行修改批次号上报司机流水操作 |
| 299 |  |  | 网站门户 | 门户基础信息 | 门户logo、地址等基础信息维护 |
| 300 |  |  |  | 广告banner | 门户banner管理 |
| 301 |  |  |  | 企业产品 | 企业产品管理 |
| 302 |  |  |  | 新闻管理 | 新闻管理 |
| 303 |  |  |  | 热门问题管理 | 热门问题管理 |
| 304 |  |  | 系统管理 | 系统参数 | 系统名称、别名、预警、无车承运资源编码等基础参数设置 |
| 305 |  |  |  | 应用通知管理 | 通过短信/应用通知推送日常消息 |
| 306 |  |  |  | 短信验证码 | 短信验证码查询 |
| 307 |  |  |  | 意见反馈 | 统计意见反馈 |
| 308 |  |  |  | 消费记录 | 平台短信、定位消费记录 |
| 309 |  |  |  | 短信发送管理 | 短信的自定义发送 |
| 310 |  |  |  | 信息发送管理 | 通过短信/应用通知推送日常消息 |
| 311 |  |  | 车辆服务 | 车辆保险 | 车辆保险 |
| 312 |  |  |  | 车辆维修 | 车辆维修 |
| 313 |  |  |  | 车辆违章 | 车辆违章 |
| 314 |  |  |  | 车辆事故 | 车辆事故 |
| 315 |  |  |  | 车辆规定费用 | 车辆规定费用 |
| 316 |  |  | 数据字典 | 车型管理 | 数据字典维护 |
| 317 |  |  |  | 车长管理 | 数据字典维护 |
| 318 |  |  |  | 轴数管理 | 数据字典维护 |
| 319 |  |  |  | 吨位管理 | 数据字典维护 |
| 320 |  |  |  | 立方管理 | 数据字典维护 |
| 321 |  |  |  | 运输货物类型管理 | 数据字典维护 |
| 322 |  | 供应链金融服务 | 金融产品信息 |  | 维护相关金融产品的相关信息 |
| 323 |  |  | 银行信息管理 |  | 维护相关涉及供应链金融服务的银行相关信息 |
| 324 |  |  | 客户信息管理 |  | 维护供应链上下游的相关信息 |
| 325 |  |  | 基础信息管理 |  | 维护相关的基础信息管理 |
| 326 |  |  | 监管商品信息管理 |  | 维护监管商品的相关信息 |
| 327 |  |  | 押品管理 |  | 与仓储系统进行集成，实现押品的管理 |
| 328 |  |  | 交易信息管理 |  | 实现交易信息的管理 |
| 329 |  |  | 预付款管理 |  | 实现交易的预付款流水管理 |
| 330 |  |  | 应收账款管理 |  | 实现交易的应收账款流水管理 |
| 331 |  |  | 融资管理 |  | 实现融资信息的管理 |
| 332 |  |  | 数据分析报表 |  | 相关的数据分析报表实现 |
| 333 |  |  | 运营监控异常处理 |  | 对相关供应链金融产品数据的运营情况监控 |
| 334 |  |  | 数据接口交互 |  | 能够通过EDI平台实现与不同银行系统之间进行数据交互协同处理 |
| 335 | 数据交互平台 | 大数据局数据交互接口 | 数据接口交互 |  | 根据需求与大数据局进行数据交互 |
| 336 |  | 物流企业数据交互接口 | 数据接口交互 |  | 根据需求建立标准的物流企业数据交互接口规范 |
| 337 |  | 货源企业数据交互接口 | 数据接口交互 |  | 根据需求建立标准的生产企业数据交互接口规范 |
| 338 | 云资源 |  |  |  | 要求台州本地化部署 |
| 339 | 云安全 |  |  |  |  |

三、	软件技术要求

- 总体架构要求

- 为保证平台能满足各类物流相关服务系统的接入、物流信息的内部与外部共享、平台访问的权限管理、平台征信管理等功能的需求，必须对整个平台的物流资源、平台基础元数据信息、通信接口类型、通信协议、用户与角色、岗位与部门组织结构、征信指标等各类与平台技术和业务相关的信息标准化，形成台州城市绿色货运平台的信息标准体系，由此为平台建设、运维、功能扩展等工作提供技术和业务规范的保证，为平台的建设和开放式发展提供标准保障。

- 在统一标准体系的建设内容和标准的框架下，系统在应用层面可采用符合J2EE（java 2 Platform Enterprise Edition ）技术规范的构架。

- 为了避免重复建设，节约政府投资，加快系统建设进程，采用 SOA 松耦合方式构建业务应用层，增强系统之间交互性，使用微服务架构实现统一规划、设计、安装、部署。

- 平台应用建设因在统一用户管理体系下组织和实施，能够快速接入其它异构系统，具有弹性化、快速部署能力，实现与其它系统快速信息交换和共享能力。

- 平台应用支持PC端、移动端（包括APP或者H5或者小程序）响应能力。

- 本项目软件统一采用JAVA语言开发、采用微服务的方式集成开发部署，数据库采用MySql。

- 本项目软件要求支持IPv6和IPv4双栈模式。

- 软件开发要求

投标人软件系统应满足如下要求：

- 在项目实施周期中，投标人应根据需求沟通、系统研发，安装部署等方面的实际情况，提供驻地服务，确保项目的正常运行。

- 投标人提供的软件在满足全部功能的前提下，应能满足确保正常运行所需的全部软件。

- 投标人提供的软件应具有良好的人机界面。

- 应用软件的结构应能保证功能的扩展。

- 应用软件的可操作性。

应用软件在设计、开发中要遵循易操作性、健壮性、实用性、高效性、高内聚低耦合性和安全性的原则；用户界面采用中文界面，提示信息通俗易懂；系统应提供在线帮助信息。

- 系统采用开放的接口，有二次开发能力。

- 软件应有容错能力，一般小的软件故障不应引起系统重启动，软件设计应有防护性能，某一软件模块内的软件错误应限制在本模块内，而不应造成其他软件模块的错误。允许操作人员有限范围的误操作。

- 软件具有可移植性，可在多种硬件平台、网络和操作系统环境下工作。

- 软件配置清单

- 软件配置

投标人应根据台州城市绿色货运平台的各项功能要求，给出软件的配置。

- 软件配置要求

投标人提供的系统软件应是确保正常运行所需的全部软件。

- 配置清单其他要求

本技术规范要求应视为保证平台运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则一旦采购将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。

投标人应根据配置情况，详细列出各种软件清单，并在报价中列出其各项费用。

- 软件安装、调试、测试要求

- 安装和调试

投标人需明确以下问题:

- 安装调测时使用的工具由投标人提供,投标人负责安装调试。

- 软件调试由投标人负责,并提出软件调试的内容、项目、指标和方法, 并提供相应工具,投标人有责任对最终用户的技术人员提出的问题作出解答。调试应进行详细记录,系统调试结束后, 由投标人技术人员签字后交给最终用户验收。

- 测试系统测试的条款应与技术规范一致。基于以上要求，投标人应提供测试方案(包括功能、性能测试和安全测试、测试条件、方法和过程)，工程实施后，将据此进行测试。

- 软件性能要求

平台应具有高可靠性、可用性、开放的多种交互方式，数据库要具备横向资源扩展的能力。

    - 基本要求

- 统一性

平台所有应用应能符合平台的统一规划和部署要求，能够统一使用平台提供的虚拟化资源接口。

- 开放性

基于目前先进开发技术和标准开放，具备信息共享，接口交互的能力，能够充分考虑到和云平台大数据计算，分析，挖掘及数据开发工具之间的接口开放。

- 易用性

能够提供友好的 GUI 界面，满足管理人员日常管理监控业务，同时满足相关业务人员在可视化界面下灵活方便的实现数据交换的各种方式(直接交换，安全交换，授权交换等)。

- 稳定性

软件的缺陷＜0.2%、故障率＜0.5%，确保基础平台稳定可靠的运行。

- 可扩展性

满足现有环境下用户并发量、存储量等平滑扩展和硬件随需扩展需求，在未来信息量、用户量不断扩大的情况下，系统能够同步扩展增长。

- 可移植性、可重用性

具有较强的可移植性、可重用性，保证在将来发展中迅速采用最新出现的技术、适应硬件系统升级以后的平台、长期保持系统的先进。

- 兼容性

兼容多种浏览器模式，兼容IE等多种主流浏览器。

- 可管理性

良好的管理、监控手段，提供对系统各模块、局域网络、服务器、操作系统、数据库及应用等进行管理监控手段，具备有限制恢复，多种方式进行报警。

- 可维护性

要求所有代码都必须有注释，维护文档要齐全。

- 健壮性

满足 7*24 小时运维需求，不能存在宕机不可用情况。

    - 指标需求

- 网络平台性能：要求数据传输网络畅通、可控、可靠及可扩充；要求采用性能稳定的服务器、安全可靠的操作系统以及大型数据库，保证系统良好的性能，并可扩充。

- 平台所有应用并发需求应满足以下需求：

      - 数据库并发

数据库支持超过>100000用户的并发访问能力。

      - 访问并发

管理端平台各子系统具备支持无限额用户数能力。

      - 传输并发

系统业务功能包括附件和图片的传输的时候，需提供稳定快速的传输效率，以及支持多附件多图片并发上传和下载的能力。

- 应用系统性能

系统应满足用户的要求，稳定、可靠、实用。人机界面友好，输出、输入方便，图表生成灵活美观，检索、查询简单快捷。

根据业务处理类型的不同，把作业划分为交互类业务、查询类业务和统计分析类业务，分别给出响应时间要求的参考值，包括峰值响应时间和平均响应时间。

- 交互类业务

交互类业务是指平时工作中在系统中进行的业务处理，如录入，修改或删除一条记录等操作。平均响应时间：1-3（秒）

峰值响应时间：5-10（秒）

针对台州市城市建设投资发展集团有限公司的GIS平台响应＜10秒。

- 查询类业务

如信息查询、统计报表生成或决策支持的信息查询等。查询业务由于受到查询的复杂程度、查询的数据量大小等因素的影响，需要根据具体情况而定，在此给出三个参考范围。

简单查询平均响应时间：1-5（秒）

复杂查询平均响应时间：6-15（秒）

极限数据查询时间：最大样本量时数据查询时间不超过3分钟

- 统计分析类业务

一般统计时间：不超过 30秒

一般分析时间：不超过 30秒

- 数据指标，系统对GIS数据的支持能力不小于2TB；对图片、视频等非结构化数据的支持能力不小于2TB；对结构化数据的存储和查询数据量支持能力不小于500GB。

- 系统应提供7x24小时的连续运行，平均年故障时间（平均每年出现故障的总时长）＜1天，平均故障修复时间（发生故障时平均需要花费的修复时间）＜30 分钟，可用性满足99.9%。

    - 平台安全建设需求

- 系统的设计、应用与数据使用必须安全、可靠、准确、可信、可用、完整。

- 实体安全：保障物理环境、网络设备、数据媒体及其它相关物理实体的安全，防止自然灾害、有害环境、电源及设备故障、人为操作失误造成损失。

- 系统安全：保障操作系统、网络通信系统和应用软件的安全，防止非法入侵、恶意攻击、IP地址欺骗、病毒传播等行为。

- 系统安全访问功能要求：系统应具有严格的权限管理、身份认证和访问控制功能。

- 信息安全：确保资料在采集、存取、处理、使用和传输中的机密性、完整性、可用性、不可否认性以及用户的可控性，防止数据的丢失、破坏、失密。

- 重要数据保密性功能要求：重要数据资料必须遵守国家有关保密制度的规定。系统应保证个人的隐私在非授权条件下不受侵犯。

- 重要数据可追溯性功能要求：系统应对重要数据提供痕迹保留、数据追踪和防范非法扩散的功能。

- 数据备份功能要求：系统应实现数据备份功能，所有静态数据表和录入的资料在运行机器外必须有一个数据库的备份和一个通用格式文件的备份；每日发生数据变更应在运行机器外至少保存有数据库的增量备份和对应的通用格式文件的备份。

- 管理安全：与安全技术措施相配套的风险分析与安全评估、安全证书与密钥管理、数据备份、安全监控与审计等制度，以及机构和人员管理。

四、	项目实施和管理要求

- 总体要求

- 为保证项目顺利实施和风险可控，本项目投标人需具整体把控能力，需按照IS09001:2015的质量体系规范，并贯彻到项目实施管理、系统集成的每一个过程，保证项目实施的质量和节点。投标人需要制定详细的项目实施方案，包括项目实施能力、施工组织计划、项目实施团队、项目管理、实施进度计划、项目风险管理、项目质量管理等及系统设计、系统开发、系统测试、系统部署、试运行、运行维护、培训等策略。

- 按照项目实施方案完成平台开发上线任务，功能模块符合建设需求。

- 项目人员配置。评分细则中具有相关证书(资质)的人员必须全部为本项目组主要成员(包括实施团队和售后团队)且质保期（运维期）内的常驻人员在上述具有相关证书(资质)的人员中产生。投标人必须提供详细的人员配置方案。项目实施过程中，中标人应严格按照投标文件中所承诺提供的项目人员进行施工。项目组成员原则上不得更换，如遇不可抗力需要更换的，必须征得采购单位书面同意方可更换。

- 系统测试。投标人提供详细的测试方案，包括产品测试、性能测试、压力测试、系统试运行测试等，并在正式上线前提供测试报告。

- 部署实施。采购单位协助项目承建单位完成部署资源申请、系统部署、试运行、上线运行等工作。

- 中标人提供项目文档，包括项目管理文档、业务需求文档、需求分析文档、概要设计、详细设计、系统建设方案、系统部署文档、系统维护手册、用户操作手册、系统测试文档(功能、性能和安全)。提交时应一并提交纸质文件和电子光盘。

- 系统验收。系统试运行后，经双方确认后形成验收文件作为验收依据。

- 建设工期

2020年底前完成一期建设，主要完成平台政务服务及物流交易服务系统基础功能建设，包括但不限于政务服务系统、物流直报统计系统；2021年底前完成二期建设，在一期基础功能的基础上根据资源整合进度进行功能拓展、升级。2021年年底前完成信息平台的整体建设及相关业务资源的逐步整合并通过最终验收。

- 项目实施团队要求

投标人必须提供软件建设规模相应的团队人员配备情况一览表（提供由社保机构出具的在投标人近3个月缴纳社保的证明材料复印件并加盖投标人公章）：

| 序号 | 姓名 | 学历 | 职称（证书） | 在本项目中担 任的职务 | 在本项目中担任 的工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人应安排具有丰富系统建设经验的项目经理和项目团队承担本项目的建设。合同签订后，中标人指定至少一名项目经理和一名公司高级管理者，负责协调在建设全过程中的各项工作，如系统设计、工程进度、编程和技术服务的提供和调试、编制文件和投入运行，并及时协调接口设计，妥善解决技术问题。

建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系，安排足够的高素质人才参加本项目的建设；中标人应根据项目实施的不同阶段，选派不同人员进行驻点，从事相应的配合和协调，按照需求完成开发，同时派出若干工程师分别安装或调试软硬件系统。

在项目机构中应明确各岗位的职责、任职资格，确保工程顺利实施。根据本项目的业务性质，配备具有多年建设经验的项目经理、技术总监等人员承担本项目工作。

参与此项目的技术人员应具有相关项目集成、软件开发经验、系统架构设计经验，熟练掌握数据库、基于多层体系架构开发技术和工具。

- 项目阶段要求

各建设部分一个项目建设周期内分为以下几个建设阶段（如不存在开发建设内容，则必须完成所有有关内容）：

■整体规划阶段要求

此阶段任务是确定项目最终需要达到的建设目标，以及所需项目资源，并制定初步的项目规划。包括：中标人初步确定平台边界；中标人初步确定技术应用边界；中标人确定项目管理边界；中标人针对各部分建设内容分别整理并提交《建设方案》。

■需求分析阶段要求

此阶段是对项目需求进行调研、分析及细化的过程，同时也是系统逻辑设计的开始，并在后续工作中严格遵循等。在这个阶段针对各部分建设内容分别整理形成并提交《需求规格说明书》。

- 设计阶段要求

此阶段，将《需求规格说明书》中详细明确的技术需求，转换到实际的数据结构设计中和相关发布机制中。在这个阶段针对各部分建设内容分别整理形成并提交《设计说明书》。

- 开发阶段要求

根据《需求规格说明书》中的内容，进入平台开发和测试阶段，实现系统从文字向实际成果的转化过程。这个阶段完成的标志是完成《需求规格说明书》中规定的任务，实现《技术需求分析说明书》中规定的所有需求。

该阶段针对各部分建设内容分别整理形成并提交：相关开发文档、《测试用例》、《测试记录》、《软件测评报告》等（其中软件测评报告由具有国家权威资质的第三方软件测评机构提供）。

- 试运行阶段要求

此阶段的目标是在前期测试的基础上，进行上线前的试运行，进一步测试系统在上线前的各种性能指标，为上线运行，进行最后、全面的完善。

该阶段主要交付成果物及质量评判要求：《试运行工作总体实施方案》、《软件安装部署实施方案》、《试运行报告》。

- 培训阶段要求

此阶段的目标是在生产环境中发布已经开发完成的平台，并尽可能使系统完整、顺利、平滑的全面推广实施。该阶段针对各部分建设内容分别整理形成并提交：《用户手册》、《用户培训计划》、《管理程序使用手册》、《安装维护手册》，编制必要的标准规范。

- 项目开发要求

投标人在投标文件中需要按照 CMMI 软件能力成熟度体系规范要求进行软件开发过程管理，投标人需在投标文件中列出详细的管理规范，并在开发实施过程中严格按照流程要求进行开发过程管理。

项目开发过程包含需求调研、需求分析、需求评审、需求确认、软件设计、设计评审、软件开发、软件测试（包含代码测试、模块测试、集成测试、性能测试、安全测试等）、部署上线、系统运维全过程。项目定制开发过程要求必须提供但不限于如下开发文档：

- 《需求规格说明书》

- 《需求分析报告》

- 《概要设计说明书》

- 《详细设计说明书》

- 《测试（功能、性能、安全）方案》

- 《数据库设计说明书》

- 《软件测试计划》

- 《软件测试报告》

- 《软件部署方案》

- 《用户手册》

- 《系统维护手册》

项目开发过程要求必须提供但不限于如下管理文档：

- 需求分析工作方案

- 系统设计工作方案

- 编码实现工作方案

- 质量保证计划

- 开发进度报告

- 会议纪要

- 知识产权要求

投标人应保证在本项目中所有预装和为本项目安装的软件为在中国境内具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。

投标人应保证其所提供的产品及服务不侵犯第三方的知识产权，如有使用第三方产品必须获得正式授权，并在投标文件中明确说明。投标文件中投标人应附第三方产品出具的针对本项目投标的授权函。

- 保密要求

投标人必须对工程技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密。投标人必须遵守与采购人签订的保密协议，未经采购人书面许可，投标人不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。所有参与项目开发、测试以及能接触到相关数据的人员均须签订保密协议，保密内容包含但不限于以下内容：技术资料及文档、系统数据等。泄密责任：赔偿采购单位损失。

- 项目文档要求

系统开发应严格遵照国家软件工程规范进行，根据开发进度及时提供有关开发文档，项目所有文档最终必须向项目采购单位提供纸质和电子文档各一套。投标人须设置专人在项目建设期间对文档进行检查和管理，项目终验后全部移交项目采购单位。

投标人完成为满足采购人实际应用需求所必须的应用软件客户化开发工作，平台功能扩充、修改、维护工作。系统维护期满后，采购人有权要求投标人提供应用系统相关技术文档。

所有技术文件必须是中文。

五、	项目培训要求

培训是本项目建设的重要组成部分。在项目的不同阶段要求提供有关平台软件（含移动版）使用相关的培训课程，面向系统开发和管理员、各级领导、系统操作人员等不同群体提供系统化、定制化和有针对性的培训。本次项目培训贯穿于项目的试运行、上线、逐步完善等各个阶段，具有长期性，合同甲方各类用户（最终用户）能够独立完成系统的管理、操作与基础运维等工作。

1、	投标人需要提供切实可行的培训方案，所有培训费均包含在平台建设费用中。

2、	培训需要充分考虑到系统使用人员实际水平，提出详细的系统培训方案、培训计划。培训对象包括系统管理员、业务管理人员、系统技术人员、平台使用人员等。

3、	投标人应选派有实际工作和教学经验的专业人员来完成教学和辅导，培训方案应综合考虑培训方式（例如集中培训、现场培训等）、课程内容、人数、拟安排时间、地点等内容。

4、	中标人负责培训组织、师资和提供培训资料等，并配合采购单位负责组织实施系统人员培训。（投标人须在投标文件中针对此项单独做出书面承诺，加盖公章）

5、	按培训目的和对象不同，培训内容可分为系统开发与管理培训、平台运行与维护管理培训和用户操作与使用培训三类。鼓励使用视频、音频等多种媒体手段提高培训效率，改善培训效果。

6、	所有培训，投标人须派具有相应专业资格和实际工作经验的人员进行培训。投标人在投标方案中须详细列出培训方案，投标人承诺总报价包含所有培训活动所产生的一切费用，承诺函格式自拟并加盖单位公章。

六、	售后服务要求

6.1免费质保期（运维期）1年。从本次招标的项目竣工并通过验收且正式上线运行之日起计算。主要技术人员由专业的售后技术人员和研发团队一线技术人员共同组成。如遇紧急或特殊情况，应服从采购人的统一调配和安排。

6.2质保期（运维期）内，中标人必须提供提供1名专职人员至少1年的驻场服务。在驻场期间，驻场人员提供7X24小时免费技术咨询及现场响应服务，在接到业主故障申告或技术支持服务通知后，立即响应并进行修复处理。重大故障、紧急故障必须保证接到故障报告后60分钟内能够到达进行现场服务、故障排除。若碰到独自不能解决的重大故障，驻场人员负责协调中标人的技术人员赴现场进行支持，或直接提供采购物品的备用件或整机等措施，保证用户单位的正常使用。

6.3系统在运行过程中，必须建立日志管理、各项管理制度及各种操作规程。系统维护应包括工作参数修改、数据字典维护、用户权限控制、操作口令或密码设置和修改、数据安全性操作、数据备份和恢复、故障排除等。

6.4投标人应提供长期的技术支持。技术支持的方式包括：电话咨询、远程维护、现场维护、现场培训、定期巡查、软件升级、功能扩展等。

6.5投标人应制定详细售后维护服务计划，定期对用户系统进行现场检查、远程系统检测及其它服务，避免系统发生问题。

6.6如投标人中标后无法提供全部源代码，则应每年提供升级清单内容供采购人自由选择是否升级，该部分内容终身免费。

七、	验收及付款

- 项目验收

（ 1 ）初步验收

中标人在完成各期建设内容，且平台功能完整性经过第三方评测通过后，并提供测试报告，进入平台试运行阶段，试运行3个月。试运行符合条件后（完成台州市“城市绿配”项目的信息平台基础框架搭建，基于该框架构建满足“城市绿配”定义的业务场景。）中标人可提出初验申请；采购单位收到中标人初验申请报告后，可组织验收。验收标准按招标文件要求（满足总体架构要求、软件开发要求、软件性能要求等）执行。通过项目初验后，双方需在验收报告上签字盖章，签字盖章后视为初验通过。

（ 2 ）最终验收

初步验收通过3个月后，系统平稳正常运行，中标人可申请最终验收，由采购单位组织外聘专家等成立项目验收委员会，进行最终验收。

最终验收时中标人需根据 GB/T 8567-2006 计算机软件相关文档编制规范包含但不限于以下文档：软件（或项目）开发计划、软件需求规格说明书、系统概要设计说明书、数据库设计说明书、系统详细设计说明书、（软件）用户手册、测试计划、软件测试报告。要求提交上述所有文档的纸质文件和电子文档。

最终验收后，双方需在验收报告上签字盖章，签字盖章后视为终验通过。系统进入质保期（运维期）。

- 项目付款

投标人需根据招标文件进行合理报价，报价包含本项目所有费用。如有遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何相关费用。

付款条件：本次采用分期付款方式，每次款项支付前，中标人需向采购人交付发票，发票经采购人验收合格后支付相应款项，具体如下：

第一期付款：合同签订后1个月内，采购单位向中标人支付合同总价的20%。

第二期付款：在第一期建设内容全部完成并通过甲方验收合格后1个月内，采购单位根据中标人已完二级功能模块结合中标单价进行支付，最多支付至合同总价的40%。

第三期付款：系统完全建成且试运行正常，提交全部报告材料，并通过正式验收，出具项目终验报告后10个工作日内，采购单位向中标人支付至结算价的90%。

第四期付款：质保期（运维期）满后10个工作日内，经甲方确认后，采购单位向中标人支付结算价的10%。

八、其他要求

1、	中标人应接受采购单位的委托，免费对平台实施过程中提出的问题进行优化和建议。

2、	中标人应接受采购单位指定的监理单位的监理，项目实施过程中按照监理方的要求提供相关文档及资料。

3、	中标人在合同履行期间应严格遵守采购单位相关制度，确保人员安全。在项目实施及维护期间由于非采购单位直接责任导致的任何事故，均由中标人自行负责。

4、	质保期（运维期）内，采购单位对中标人的服务质量进行年度考核，考核合格，质保期（运维期）到期后，中标人可以优先承担本项目的维护服务，但年服务价格不得超过中标金额的10%。

5、	中标人按照采购单位要求提供详细的深化设计方案，并在3个月内通过采购单位组织的审查，如第一次未通过，则延期1个月组织第二次审查，如两次未通过，则合同自动终止。在12个月内需完成本期项目开发、集成实施工作，并具备为其提供数据服务和应用服务的能力，如未完成则合同自动终止。

6、	投标人应当承诺对投标文件真实性负责，不转包。如采购单位发现中标人提供虚假证明文件或相关产品性能、功能、参数与投标文件承诺不一致（有偏离）或发现中标人有转包等行为，采购单位有权随时取消投标人的中标资格或终止合同（不退履约保证金），并保留向相关有权机关投诉投标人弄虚作假、向投标人提出赔偿采购单位损失的要求（赔偿金额不限于合同金额）的权利。

第三章  投标人须知

- 前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：台州城市绿色货运配送公共信息平台建设项目 |
| 2 | 采购数量：详见第二章“招标需求” 采购单位：台州市三合城市服务集团有限公司 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理费按4万元计，由中标人在公示结束后支付给招标代理机构。 |
| 4 | 投标保证金：人民币20万元,应按《公开招标采购公告》第九条规定交纳。 |
| 5 | 现场踏勘： 无 |
| 6 | 演示时间及地点（如有）：无 |
| 7 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，必须在投标截止时间10日前以书面形式要求招标采购单位作出解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位的回复将以公告形式送达所有潜在的投标人。 |
| 8 | 投标文件组成：技术资信标、商务标正本各 1 份、副本各 4 份，其中U盘只需提供一份。 |
| 9 | 投标文件格式： 1、投标文件格式应按招标文件要求编制。 2、投标文件的文字说明和文字标注均须采用中文。 |
| 10 | 投标截止时间及地点：见招标公告； |
| 11 | 开标时间及地点：见招标公告； |
| 12 | 评标办法及评分标准：详见本招标文件第四章《评标办法及评分标准》 |
| 13 | 结果公示：台州市公共资源交易网(http://www.tzztb.com/tzcms)和台州市产权交易网（http://www.tzpre.com） |
| 14 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标人的投标保证金在合同签订后5天内退还。 |
| 15 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 16 | 履约保证金的收取:中标价的10%，现金或银行保函或保险公司保函的形式。 履约保证金的退还:在终验通过后5个工作日内无息退还。 |
| 17 | 采购资金来源：自筹 |
| 18 | 投标文件递交要求： （1）投标人提交投标文件； （2）下列人员经采购单位（招标代理机构）确认身份后再签名报到，以证明其出席开标会议： 若是投标人的法定代表人递交投标文件的，应持本人有效身份证（或公安机关出具的有效证明）原件及复印件（建议出示相应的营业执照副本复印件）和浙江省内电子绿色健康码，进行体温检测、办理签到手续，否则投标文件不予签收。 若是投标人委托代理人递交投标文件的，应持本人有效身份证（或公安机关出具的有效证明）原件、针对本工程的法定代表人授权委托书原件（参考格式见附件一）和浙江省内电子绿色健康码，进行体温检测、办理签到手续，否则投标文件不予签收。 投标人应及时将投标文件交予采购单位（招标代理），并立即离场。实行投标文件“即交即走”。投标人应预留充足时间（一般在投标截止前1小时）提前到达交易中心开标现场，进行体温检测、台州健康码和身份证核验，并配好做好健康信息登记工作。投标人应及时将投标文件交予采购单位（招标代理），并立即离场。 提交投标文件时由采购单位（或招标代理机构）对各投标人的人员进行验证，不符合要求或人员进行验证不通过的投标人，其投标文件退还投标人。 |
| 19 | 投标文件有效期：90天 |
| 20 | 1、投标人保证本项投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。 2、若投标人使用他人的专利、专有技术，投标人应自行承担。 3、投标人的投标文件不予退还（包括废标方案）。 4、采购单位有权在本项目实施过程中按照实际情况对中标人方案进行调整。 |
| 21 | 投标人须完全响应本招标文件第二章“招标需求”内容，中标后中标人须向采购人提供不低于“招标需求”内容的服务及产品。 |
| 22 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位。

2.“投标人”系指向采购单位提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的系统开发、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（六）联合体投标

本项目接受联合体投标。（联合体各方不得再以自己的名义或与其他单位组成联合体参与本项目投标）

（七）转包

未经采购人同意，本项目不允许转包。

- （八）特别说明：

▲1、投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。（如联合体投标的，则联合体各方资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证的均予以认可）。

▲2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- ▲3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依照招标投标法第五十四条的规定处罚。
    （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门提出（附相关有效证明材料）。属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当以书面形式向采购人、采购代理机构提出（附相关有效证明材料），采购人、采购代理机构应给予答复。投标人对答复不服或认为采购代理机构有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在投标截止时间10日前以书面形式要求招标采购单位澄清。采购单位对应当自收到异议之日起3日内作出答复；采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，采购代理机构应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在指定的信息发布媒体（台州市公共资源交易网（http://www.tzztb.com/tzcms）和台州市产权交易网（http://www.tzpre.com/））上发布更正公告，采购单位、采购代理机构及产交所的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对采购单位无任何约束力。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

- （一）	投标文件的要求

- 1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照要求详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

- 2.不按招标文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

- （二）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照采购人的要求提供：商务标和技术资信标。

1.商务标

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标报价清单（格式见附件）。

2.技术资信标

（1）投标人按照评标办法中的评分内容分章节描述；

（2）营业执照、资质证书复印件；

（3）联合体协议书（格式见附件）；（如为联合体形式投标）

（4）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（5）项目人员组成表（格式见附件）；

（6）技术偏离表（格式见附件）；（如有）

（7）承诺书（格式见附件）；

（8）评标办法中要求的其他证书材料；

（9）疫情防控承诺书（格式见附件），

（10）U盘一份（含系统原型demo演示内容，如有）。

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）投标报价

▲1.投标报价应按招标文件中相关附表格式及要求填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包含本项目建设所需的应用系统定制开发费、软件支撑平台与硬件购置费、运输费、安装调试和系统集成费、专家评审费、验收、质保期（运维期）运行维护、技术支持、培训费、保险、售后服务和税金等所有费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.本项目招标代理费按4万元计，由中标人在公示结束后支付给招标代理机构。

（五）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。中标人投标文件有效期延长至合同有效期。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （六）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：转账、电汇。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后 30  日内与采购人签订合同，中标人的投标保证金在合同签订后5天内退还。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金或履约保函的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

- （七）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人应按商务标、技术资信标分别编制并单独装订成册（商务标、技术资信标各需正本一份，副本四份，其中U盘只需提供一份）。商务标、技术资信标的封面应注明“正本”、“副本”字样。如商务标、技术资信标封面未注明正副本，则由工作人员或评标委员会成员随机抽取一本作为正本。

3. 商务标、技术资信标的正本需打印或用不褪色的墨水填写。副本为正本的复印件。

4. 商务标、技术资信标须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5. 商务标、技术资信标不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（八）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标文件的商务标、技术资信标应分开密封在不同的档案袋中。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（商务标、技术资信标）、投标项目名称、项目编号，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （九）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须转化为PDF并电子签章后提交钉钉群，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的或资格证明文件不全的；

（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件组成不符合招标文件要求的；

（6）投标文件份数不符合招标文件要求的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（8）投标有效期、服务时间等商务条款不能满足招标文件要求的；

（9）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购单位不能接受的附加条件的；

（10）法律法规或规章规定属无效标情形的。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）投标报价高于采购最高限价或子系统报价上限的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

采购人在“招标公告”规定的时间和地点公开开标。先评审技术资信标, 技术资信标评审结束后再开商务标。

具体程序如下：

1、所有投标人的法定代表人或委托代理人可进入“台州城市绿色货运配送公共信息平台建设项目”钉钉开标群，钉钉开标群号将在投标人递交投标文件后向采购人（或招标代理）获取。

2、开标程序：

（1）由招标代理开启群视频直播对开标现场情况进行全程直播，开标全程录像由交易中心录制保存备查。

（2）由招标代理核查投标人送达的投标文件的情况，并将现场宣布该项核查结果的视频同步到钉钉群进行公布。

（3）由招标代理按照先开技术资信标，待技术资信标评审结果公布后，再开商务标的开标顺序进行唱标，并将现场唱标的视频及评分结果同步到钉钉群进行公布。

（4）评标委员会根据招标文件规定的评标程序对各投标人的投标文件进行评审，招标代理对每个评审环节现场宣布结果的视频同步到钉钉群进行公布。

以上环节应在监管部门、交易中心工作人员、采购单位代表三方同时在场时进行。

3、各投标人授权委托人必须在开评标期间保持电话及网络畅通，招标代理人员将电话询标。投标人应通过电子邮件向招标代理提出质疑，质疑材料须转化为PDF并电子签章后提交招标代理。（招标代理联系人：徐瑜，联系电话： 15157603513，电子邮箱： 953327369@qq.com，钉钉号： 15157603513）

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由评审专家和采购人代表组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，合理调整单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理，除采购任务取消外，由采购人重新组织招标：

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。

采购人应确定排名第一的中标候选供应商为供应商，排名第一的中标候选供应商放弃成交；或因不可抗力或自身原因提出不能履行合同；或者招标文件规定或合同约定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的；或已签合同却拒绝按合同约定履约的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可视具体情况确定是否由排名第二的候选供应商为中标供应商。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金及质量保证金

1.签订合同前，中标人应按招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金，否则，采购人将没收中标人的全部投标保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中商务分20分、技术资信分80分。

各投标人的总得分＝技术资信标得分＋商务标得分。

二、评标内容及标准

（1）资格审查

评标委员会按照招标文件载明的投标人资格条件对投标人进行审查，凡不符合资格审查中合格条件要求的，以无效标处理，不再进入后续阶段评标。

（2）技术资信标评审（80分）

评标委员会针对投标人技术资信标的技术部分和资信部分，按评分标准（见下表）中的内容进行评审。每项内容经评标委员会讨论后确定类别，然后在该类别的分值范围内由评标委员会成员分别打分（小数点后保留1位小数），所有成员评分合计后，再取平均分作为该品牌（投标人）的得分（小数点后保留2位，第3位四舍五入）。如对某项类别划档意见分歧较大的，可以记名投票方式确定（少数服从多数）。缺项内容记0分。

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标人的资质和业绩情况 | 1、投标人具有ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系的证书，每提 供1项得1分，满分2分。 2、投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书的，得1分。 注：须提供相关证书复印件加盖公章，否则不得分。 | 3 |
|  | 投标人提供物流仓储供应链相关管理系统软件著作权，每提供一项得1分，最高得2分。 注：须提供相关证书复印件加盖公章，否则不得分。 | 2 |
|  | 2017年1月1日以来承接过的物流仓储供应链相关软件平台类似项目合同700万元（含）以上一个得1分，最高得5分； 注：以上须提供相关中标通知书或合同复印件加盖公章，否则不得分。 | 5 |
| 项目组人员素质情况 | 1、本项目项目经理具有高级信息系统项目管理师证书的得2分； 2、本项目技术负责人具有PMP证书的得1分，具有系统集成项目经理资格证书的得1分。 注：须同时提供人员资格证复印件加盖公章和社会保障部门出具的最近三个月在本单位连续缴纳社会养老保险的有效凭证，否则本项不得分。 | 4 |
|  | 本项目投入的主要技术人员（项目经理、技术负责人除外）中： 1、具有PMP证书的每个得0.5分，最多得1.5分； 2、具有信息系统项目管理师证书的每个得0.5分，最多得1分； 3、具有软件设计师的每个得0.5分，最多得0.5分。 注：须提供以上专业人员证书复印件加盖公章和社会保障部门出具的最近三个月在本单位连续缴纳社会养老保险的有效凭证，否则本项不得分。 | 3 |
| 投标方案的科学性和完整性 | 1、投标方案总体设计、建设方案、软件开发方案和产品选型等，详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术，以及对功能设计和部署实施计划的建议； 2、投标方案与需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可行性和扩展性；方案是否科学合理、安全严密、具有一定的前瞻性，是否有独到的优势； 3、对系统提出整合建议和措施；详细阐述对系统建设目标、功能模块、实现思路和关键技术的理解）； 4、系统方案设计是否合理，是否充分考虑用户实际使用需求，是否符合本项目对当前和未来发展的要求，以及对未来系统扩展性的思路和想法。 评标委员会进行综合评比，一类的得7-10分，二类的得4-6.9分，三类的得1-3.9分，未提供方案的不得分。 | 10 |
| 系统方案设计 | 1、系统设计是否紧密结合业务，体现与现有系统在系统架构、功能、数据结构上的无缝集成，能符合单位实际情况； 2、包括主要组成部分解析、系统主要功能的特性等方面因素，尤其包括系统架构的设计、系统维护平台、系统前台设计、系统界面设计以及系统安全性的分析，与项目需求的吻合程度以及偏差情况； 3、解决系统关键问题、系统扩展性考虑、体系结构、设计思想，是否体现前瞻性，合理性和可行性等； 4、根据采购单位提供的业务远景目标以及业务要求提供整体供应链物流解决方案，方案应该包括运输业务，仓库业务，订单业务，计费业务等方面；同时针对物流业务运作过程中所涉及到的硬件需求提供软硬件一体化解决方案。 评标委员会进行综合评比，一类的得10-13分，二类的得6-9.9分，三类的得2-5.9分，未提供方案的不得分。 | 13 |
| 系统原型demo演示 | 基于对本次项目业务的理解，投标人需要提供相应的供应链运作平台的系统原型demo演示视频。 评标委员会进行综合评比，一类的得7-10分，二类的得4-6.9分，三类的得1-3.9分，缺项的不得分。 | 10 |
| 项目实施方案 | - 项目组织实施方案要科学合理性、规范，具有可操作性，包括系统设计、软件开发、安装调试、系统集成、试运行、测试、调优、业务应用培训、系统管理培训、系统运行维护培训等内容。 - 投标人应该提供供应链物流系统的完整实施方案，实施方案整体包括：实施计划，实施步骤，实施风险，实施风险应对，实施培训，知识转移，实施文档交付等具体的完整方案。 评标委员会进行综合评比，一类的得9-12分，二类的得6-8.9分，三类的得3-5.9分，未提供方案的不得分。 | 12 |
| 培训、测试、试运行和验收 | 1、投标人提出的功能测试、验收方案的合理性、可行性情况等； 2、投标人提出培训计划、地点、组织、人员配备、软硬件资料等内容是否完整、科学合理。（费用计入总报价） 评标委员会进行综合评比，一类的得3-4分，二类的得2-3.9分，三类的得1-1.9分，缺项的不得分。 | 4 |
| 质量保证措施和建设工期情况 | 1、投标人按采购人要求有明确的建设质量目标，质量保证措施，并具有详细可行的实施内容等； 2、投标方案是否提出符合招标文件和采购人关于项目实施进度的要求且按期完成设备供货、系统集成、上线运行、验收等措施。 评标委员会进行综合评比，一类的得3-4分，二类的得2-3.9分，三类的得1-1.9分，缺项的不得分。 | 4 |
| 售后服务保障情况 | 1、投标人提供的售后维护机构和人员等情况，是否具有较强的台州本地化服务能力，在台州本地是否拥有常驻服务和技术支持机构以及较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应。根据服务网点远近及响应时间综合打分； 2、投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况等； 3、投标人对服务承诺的保障措施，尤其是在系统维护期内的承诺情况，是否满足采购人的要求等。 评标委员会进行综合评比，一类的得3.5-5分，二类的得2-3.4分，三类的得0.5-1.9分，全部缺项的不得分。 | 5 |
| 技术偏离情况 | 对招标文件中招标需求的的要求有偏离的填写“技术偏离表（附件五）”。每负偏离一条扣1分，“技术偏离表（附件五）”未填写或未提供的视为完全响应招标文件要求。 | 0 |
| 源代码或平台/系统二次开发的能力的提供 | 投标人须承诺本项目软件应用系统开发完成且试运行通过后无条件向采购单位提供开发技术文档和产品说明。同时提供全部源代码的得3分，提供部分源代码的得1分，不提供源代码仅提供平台/系统二次开发的能力，包括但不限于开放API等接口的不得分。 如投标人既不提供源代码也不提供平台/系统二次开发的能力的，作无效标处理。 | 3 |
| 投标文件的制作情况 | 投标方案点对点应答是否详尽、明晰，是否满足招标文件要求，投标文件编制是否完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求。 | 2 |

以上各项的总和为投标人的技术资信标得分。

（3）商务标评定分值为20分。（以下除注明外，计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入）。

本项目采购人设有总报价上限和各子系统报价上限，总报价上限为14000000元，各子系统报价上限详见《报价汇总表》，投标报价高于总报价上限或各子系统报价上限的，作无效标处理。

评标委员会认为投标人的报价（总报价或单项报价）明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

1.评分范围：通过符合性审查和商务标评审的所有投标文件进入评分范围。

2.报价平均值的计算：（以元为单位，保留整数，小数点后四舍五入）

（1）当投标评标价在5个以下时，进入评分范围的全部投标评标价的算术平均值为报价平均值；

（2）当投标评标价在5个及以上时，在所有进入评分范围的投标评标价A家中，去掉报价高的B家和报价低的C家后的投标评标价的算术平均值为报价平均值，其中B=A×20％、C=A×20％（B、C取整数，小数点后四舍五入）。

3.评标基准价的计算：

（1）由采购单位在开商务标前，从0.1%、0.2%、0.3%、0.4%、0.5%、0.6%、0.7%、0.8%、0.9%、1%中公开随机抽取一个百分数，作为下浮值；

（2）评标时，评标委员会先按上述办法计算出报价平均值，再按以下公式计算出评标基准价（以元为单位，保留整数，小数点后四舍五入）：

评标基准价=报价平均值×（1-下浮值）。

4、根据投标文件的投标评标价与评标基准价对比，计算投标人的商务报价的得分值。即：

a.投标评标价等于评标基准价时，得20分；

b.投标评标价每低于评标基准价1个百分点，扣0.3分；

c.投标评标价每高于评标基准价1个百分点，扣0.5分；

以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算（保留小数2位，小数点后3位四舍五入）。

（4）总得分的统计及中标候选人的确定。

评标总得分的确定：

投标人的总得分＝技术资信标得分＋商务标得分。

中标候选人的确定：

中标候选人的排名次序按投标人总得分从高到低顺序排列，即总得分最高者为第一中标候选人，次高的为第二中标候选人。若出现总得分相同时，按技术资信标得分由高到低顺序排列；若以上均相同的，则抽签确定。

第五章 合同主要条款

项目名称：                         项目编号：

甲方：（采购单位）

乙方：（中标人）

甲、乙双方根据关于                      公开招标的成交结果，签署本合同。

一、服务内容

1.本项目主要开发内容、详细开发技术要求及规格以公开招标文件及投标文件内容为准。

2.具体建设目标：完成台州市“城市绿配”项目的信息平台基础框架搭建，基于该框架构建满足“城市绿配”定义的业务场景。业务应用系统提供基础数据服务、政务服务、供应链物流作业服务。

平台技术及业务应用同步满足本次台州市“城市绿配”定义的三级网络结构。通过平台实现对“枢纽中心”、“分拨中心”以及“终端网点”的全覆盖为货主企业提供一站式的政务服务，为资源企业找到满足业务执行的订单服务，为政府提供物流行业的必要数据，为城市道路提供降低污染的交通方案，为城市居民提供更加便利的城市配送服务。

同时考虑台州市本地产业经济以及物流业务发展，城市化绿配项目的完善及业务体量的输入后，随着市场的导向，从城配业务向着干线业务发展，从内陆物流向着国际物流发展，从单一运输载体到多式联运的业务协同将是物流业务发展的演变方向。继而本次“城市绿配”项目的整体建设目标将划分为两个周期：

第一期构建“城市绿配”业务平台承载城市绿色配送业务：

第一期构建的城市绿配业务执行平台以自营业务为主，同时基于台州市绿配项目的建设背景而言，同步考虑政务平台的政策发布以及政策数据的输入管理。

自营业务是指以台州市城市建设投资发展集团有限公司为主要的“台州绿配”项目的运营方，通过本次绿配项目的3级网络体系建设打通台州市城市绿配业务的运行基础。

同时在绿配项目推进过程中，系统平台能够通过通信技术力量以及信息共享的力量确保平台数据能够为政府提供相关数据的输出。

第二期在“城市绿配”的基础上扩展物流公共服务边界，进一步打通物流产业链上下游，实现供应链的全场景业务支持能力：

第二期在第一期业务构建的基础上打通了台州市城市化绿配业务的运行后，意味着平台上已有货主方、物流资源方进行业务运作执行，能够确保为后续健全业务体系和继续引入更多的货量做准备。

第二期的建设主要以整合台州市物流资源及货主资源为重点部分，打通台州市现有的业务资源体系，形成物流企业的联盟运作，通过绿配业务平台保证货主的任务得以顺利运作并且基于系统算法实现降本增效的业务逻辑。

同时在业务推进过程中同步纳入相关的合作方，以金融为辅助力量为平台提供更多的增值服务，以保险业务为平台的企业提供货物的保险服务提供，以保理为平台的企业提供更加多元的增值可能及金融可能。

在此阶段进一步为政府提供有效数据，实现政府政策能够通过实际的市场运行数据进行调整，为相关政策发放提供切实可依的有效性。

3.具体建设内容：详见招标文件第二章招标需求。

二、合同金额及结算

1.本合同金额为（大写）：人民币                    元整（￥            元）。

2.乙方投标承诺的《投标报价清单》里二级功能模块的全费用综合单价一次性包死。如为满足具体建设目标，达到试运行、验收要求，乙方在承诺的《投标报价清单》内容以外增加工作量或者新增工作内容，甲方不再另行支付该部分费用；如乙方在承诺的《投标报价清单》内容中减少工作量，该部分费用按实扣回。甲方有权根据需要以书面形式通知乙方对承接项目的任何部分进行变更、改正、删除或增加，乙方不得由此拒绝其他系统的开发，也不得由此增加现有系统的费用及调整已有单价。

3.合同总价包含本项目建设所需的应用系统定制开发费、软件支撑平台与硬件购置费、运输费、安装调试和系统集成费、专家评审费、验收、质保期（运维期）运行维护、技术支持、培训费、保险、售后服务和税金等所有费用。

4.为保证平台系统正常运行，乙方应满足正常范围内的甲方要求，结算时不再另行计取。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的项目实施进度要求向甲方提供各阶段有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

1. 乙方必须进一步优化需求分析、系统设计，并细化系统建设计划、目标任务书和测试验收方案，向甲方提供上述文档并需经甲方审查。

2. 本项目的知识产权乙方、甲方及甲方母公司共有。甲方母公司使用知识产权不受限制，甲方及乙方使用本项目知识产权须经得甲方母公司书面认可后方可使用。本项目软件应用系统开发完成且试运行通过后30日内，乙方无条件向甲方及甲方母公司提供        （根据投标承诺，选填“全部源代码”或“部分源代码”或“平台/系统二次开发的能力，包括但不限于开放API等接口”）、开发技术文档和产品说明。

3.乙方应保证提供服务过程中及提交的成果不会侵犯任何第三方的知识产权。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，甲方概不负责，由此给甲方造成损失的，乙方要承担相应后果，并负责赔偿。乙方为执行本项目合同而提供的技术资料等归甲方所有。

4.不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。

五、履约保证金

1.履约保证金的收取:中标价的10%，现金或银行保函或保险公司保函的形式。

2.履约保证金的退还:在在终验通过后5个工作日内无息退还。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、合同工期时间、履行方式及履行地点

1. 工期时间：

2. 履行方式：系统开发（系统开发、试运行期间按乙方投标承诺人员到位）

3. 履行地点：甲方指定地点。

八、验收

1． 本项目验收分为初步验收和最终验收：

（ 1 ）初步验收

乙方在完成各期建设内容，且平台功能完整性经过第三方评测通过后，并提供测试报告，进入平台试运行阶段，试运行3个月。试运行符合条件后（完成台州市“城市绿配”项目的信息平台基础框架搭建，基于该框架构建满足“城市绿配”定义的业务场景。）乙方可提出初验申请；甲方收到乙方初验申请报告后，可组织验收。验收标准按招标文件要求（满足总体架构要求、软件开发要求、软件性能要求等）执行。通过项目初验后，双方需在验收报告上签字盖章，签字盖章后视为初验通过。

（ 2 ）最终验收

初步验收通过3个月后，系统平稳正常运行，乙方可申请最终验收，由甲方组织外聘专家等成立项目验收委员会，进行最终验收。

最终验收时乙方需根据 GB/T 8567-2006 计算机软件相关文档编制规范包含但不限于以下文档：软件（或项目）开发计划、软件需求规格说明书、系统概要设计说明书、数据库设计说明书、系统详细设计说明书、（软件）用户手册、测试计划、软件测试报告。要求提交上述所有文档的纸质文件和电子文档。

最终验收后，双方需在验收报告上签字盖章，签字盖章后视为终验通过。系统进入质保期（运维期）。

九、款项支付

本次采用分期付款方式，每次款项支付前，乙方需向甲方交付发票，发票经甲方验收合格后支付相应款项，具体如下：

第一期付款：合同签订后1个月内，甲方向乙方支付合同总价的20%。

第二期付款：在第一期建设内容全部完成并通过甲方验收合格后1个月内，甲方根据乙方已完二级功能模块结合中标单价进行支付，最多支付至合同总价的40%。

第三期付款：系统完全建成且试运行正常，提交全部报告材料，并通过正式验收，出具项目终验报告后10个工作日内，甲方向乙方支付至结算价的90%。

第四期付款：质保期（运维期）满后10个工作日内，经甲方确认后，甲方向乙方支付结算价的10%。

十、服务质量保证期和服务质量保证金

本项目服务质量保证期同运维期，期限为项目竣工并通过验收且正式上线运行之日起1年。

结算金额的10%作为质保金，质保期（运维期）满后一次性支付给乙方。

十一、税费

1.本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

2.软件平台、移动端应用、云安全、运维部分费用开具增值税率6%的发票，硬件部分开具增值税率13%的发票（如因政策因素税率调整，则在保证不含税部分金额不变的前提下根据税率规定开具相应增值税专用发票）。

十二、项目培训

培训是本项目建设的重要组成部分。在项目的不同阶段要求提供有关平台软件（含移动版）使用相关的培训课程，面向系统开发和管理员、各级领导、系统操作人员等不同群体提供系统化、定制化和有针对性的培训。本次项目培训贯穿于项目的试运行、上线、逐步完善等各个阶段，具有长期性，合同甲方各类用户（最终用户）能够独立完成系统的管理、操作与基础运维等工作。

1.乙方需要提供切实可行的培训方案，所有培训费均包含在平台建设费用中。

2.培训需要充分考虑到系统使用人员实际水平，提出详细的系统培训方案、培训计划。培训对象包括系统管理员、业务管理人员、系统技术人员、平台使用人员等。

3.乙方应选派有实际工作和教学经验的专业人员来完成教学和辅导，培训方案应综合考虑培训方式（例如集中培训、现场培训等）、课程内容、人数、拟安排时间、地点等内容。

4.乙方负责培训组织、师资和提供培训资料等，并配合甲方负责组织实施系统人员培训。

5.按培训目的和对象不同，培训内容可分为系统开发与管理培训、平台运行与维护管理培训和用户操作与使用培训三类。鼓励使用视频、音频等多种媒体手段提高培训效率，改善培训效果。

6.所有培训，乙方须派具有相应专业资格和实际工作经验的人员进行培训。

十三、质量保证及后续服务

1.在质保期（运维期）内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

2.乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3.质保期（运维期）内，乙方必须提供1名专职人员至少1年的驻场服务。在驻场期间，乙方驻场人员提供7X24小时免费技术咨询及现场响应服务，在接到业主故障申告或技术支持服务通知后，立即响应并进行修复处理。重大故障、紧急故障必须保证接到故障报告后60分钟内能够到达进行现场服务、故障排除。若碰到驻场人员独自不能解决的重大故障，乙方驻场人员负责协调乙方公司的技术人员赴现场进行支持，或直接提供采购物品的备用件或整机等措施，保证用户单位的正常使用。

4.系统在运行过程中，必须建立日志管理、各项管理制度及各种操作规程。系统维护应包括工作参数修改、数据字典维护、用户权限控制、操作口令或密码设置和修改、数据安全性操作、数据备份和恢复、故障排除等。

5.乙方应制定详细售后维护服务计划，定期对用户系统进行现场检查、远程系统检测及其它服务，避免系统发生问题。

6.乙方应提供长期的技术支持。技术支持的方式包括：电话咨询、远程维护、现场维护、现场培训、定期巡查、软件升级、功能扩展等。

7.如乙方无法提供全部源代码，则应每年提供升级清单内容供甲方自由选择是否升级，该部分内容终身免费。

十四、违约责任

1.甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的（如工期延误或未能按要求通过最终验收），每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方按照甲方要求提供详细的深化设计方案，并在3个月内通过甲方组织的审查，如第一次未通过，则延期1个月组织第二次审查，如两次未通过，则合同自动终止，同时甲方没收乙方全部履约保证金，如履约保证金不能弥补甲方损失的，甲方有权追究乙方相关法律责任并索赔剩余部分损失金额。

5.项目运维期间，驻场人员未按要求在台州驻场的，每发现一次扣人民币1000元。

6.未经甲方同意，乙方不得在任何时期擅自更换投标文件中规定的项目经理和技术负责人，同时必须确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致，否则甲方有权终止合同，并没收履约保证金。

7.因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（正常工作日系统中断一天或一天以上）的，将承担全部法律责任，并赔偿由乙方造成的所有经济损失。

8.乙方未按本合同条款约定向甲方及其母公司提供                （根据投标承诺，选填“全部源代码”或“部分源代码”或“平台/系统二次开发的能力，包括但不限于开放API等接口”）、开发技术文档和产品说明的，甲方没收乙方剩余部分尾款，如剩余部分尾款不能弥补甲方损失的，甲方有权追究乙方相关法律责任并索赔剩余部分损失金额。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十七、其他要求

1.乙方应接受甲方的委托，免费对平台实施过程中提出的问题进行优化和建议。

2.乙方应接受甲方指定的监理单位的监理，项目实施过程中按照监理方的要求提供相关文档及资料。

3.乙方在合同履行期间应严格遵守甲方相关制度，确保人员安全。在项目实施及维护期间由于非甲方直接责任导致的任何事故，均由乙方自行负责。

4.质保期（运维期）内，甲方对乙方的服务质量进行年度考核，考核合格，质保期（运维期）到期后，乙方可以优先承担本项目的维护服务，但年服务价格不得超过中标金额的10%。

5.乙方按照甲方要求提供详细的深化设计方案，并在3个月内通过甲方组织的审查，如第一次未通过，则延期1个月组织第二次审查，如两次未通过，则合同自动终止。在12个月内需完成本期项目开发、集成实施工作，并具备为其提供数据服务和应用服务的能力，如未完成则合同自动终止。

6.	乙方应当承诺对投标文件真实性负责，不转包。如甲方发现乙方提供虚假证明文件或相关产品性能、功能、参数与投标文件承诺不一致（有偏离）或发现乙方有转包等行为，甲方有权随时取消乙方的中标资格或终止合同（不退履约保证金），并保留向相关有权机关投诉乙方弄虚作假、向乙方提出赔偿甲方损失的要求（赔偿金额不限于合同金额）的权利。

十八、合同生效

1.合同经双方加盖单位公章后生效。

2.本合同一式捌份。甲、乙双方各执肆份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）                          乙方（公章）

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

联系电话：                            联系电话：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

地址及邮编：                          地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

第六章　投标文件格式

1、法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权书

：（采购单位）

本人        （姓名）系                            （投标人全称）法定代表人，现授权委托                        （ 投标人代表名称）为全权代表，参加贵处组织的                                项目（括号内填写采购编号）投标活动，并代表我公司全权办理针对上述项目的投标全程各事项、投标文件签署、合同签订及项目实施等涉及的一切事宜，我公司对被授权人的签名等行为均予以承认，由此所产生的一切法律后果和法律责任，均由我公司承担。同时宣布承诺如下：

- 我公司已详细阅读全部招标文件（含补充修改文件），并理解其实质

性内容，同意承担招标文件规定的全部义务和相关责任。

- 我公司同意提供采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

- 我公司所提交的一切投标资料均为合法且真实有效。

被授权人签名：                        法定代表人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：

被授权人钉钉号：

投标人（盖章）：

日期：

2、开标一览表

开标一览表

致：                    （采购人名称）

经研究，我方决定参加你单位的  台州城市绿色货运配送公共信息平台建设项目 的招标采购活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、如果我方的招标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量提供服务。

2、我方同意按采购文件规定遵守采购人有关采购的各项规定。

3、我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，我方若未成为成交投标人，采购人有权不做任何解释。

4、我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

| - 1、投标总报价 | - 大写： 元；小写： 元 |
| --- | --- |
| 2、时间要求 | 2020年底前完成一期建设，主要完成平台政务服务及物流交易服务系统基础功能建设，包括但不限于政务服务系统、物流直报统计系统；2021年底前完成二期建设，在一期基础功能的基础上根据资源整合进度进行功能拓展、升级。2021年年底前完成信息平台的整体建设及相关业务资源的逐步整合并通过最终验收。 |
| 3、质量等级 | 符合要求 |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价其应包括本项目建设所需的应用系统定制开发费、软件支撑平台与硬件购置费、运输费、安装调试和系统集成费、专家评审费、验收、质保期（运维期）运行维护、技术支持、培训费、售后服务和税金等所有费用。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：                          日期：

## 3、报价汇总表

台州城市绿色货运配送公共信息平台建设项目

报价汇总表

| 序号 | 项目 | 统一结算率 | 报价上限（元） | 报价（元）=报价上限*统一结算率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统一门户（子系统） | % | ≤270000 |  |
| 2 | 手持终端-仓储系统 |  | ≤300000 |  |
| 3 | 手持终端-运输系统 |  | ≤240000 |  |
| 4 | 手持终端-网络货运 |  | ≤240000 |  |
| 5 | 物流直报统计系统 |  | ≤750000 |  |
| 6 | 信用管理系统 |  | ≤750000 |  |
| 7 | 政务服务系统 |  | ≤750000 |  |
| 8 | 物流订单管理系统 |  | ≤2820000 |  |
| 9 | 仓储管理系统 |  | ≤810000 |  |
| 10 | 运输管理系统 |  | ≤1080000 |  |
| 11 | 计费管理系统 |  | ≤1080000 |  |
| 12 | 数据中心系统 |  | ≤810000 |  |
| 13 | 网络货运平台管理系统 |  | ≤1000000 |  |
| 14 | 供应链金融服务 |  | ≤1400000 |  |
| 15 | 大数据局数据交互接口 |  | ≤90000 |  |
| 16 | 物流企业数据交互接口 |  | ≤180000 |  |
| 17 | 货源企业数据交互接口 |  | ≤180000 |  |
| 18 | 云资源（要求台州本地化部署） |  | ≤1000000元/年 |  |
| 19 | 云安全 |  | ≤250000 |  |
| 合计总报价1+2+…+19（结转至附件一投标函） |  |  | ≤14000000 |  |

注：1、报价汇总表中空白部分由投标人填写。计算结果以元为单位，保留整数。

2、统一结算率=投标总报价/1400万元*100%，计算结果百分号前保留两位小数。

3、本表中各子系统报价=各子系统报价上限*统一结算率。

4、未按上述要求报价的作无效标处理。

投标人（签字或盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：   年   月  日

4、投标报价清单表

台州城市绿色货运配送公共信息平台建设项目

投标报价清单

| 编号 | 项目 | 规 格（二级功能模块） | 数量 | 单位 | 子系统报价 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、软件平台-辅助系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 统一门户（子系统） | 统一用户管理 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 2 |  | 信息发布 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 3 |  | 平台驾驶仓 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 4 |  | 基础设置 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 5 | 手持终端-仓储系统 | 仓储管理系统移动端-入库管理 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 6 |  | 仓储管理系统移动端-出库管理 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 7 |  | 仓储管理系统移动端-在库管理 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 8 |  | 仓储管理系统移动端-辅助查询 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 9 | 手持终端-运输系统 | 运输管理系统移动端-司机端 （小程序&APP） | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 10 |  | 运输管理系统移动端-收货方（小程序&APP） | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 11 | 手持终端-网络货运 | 网络货运管理系统-托运人端（小程序&APP） | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 12 |  | 网络货运管理系统-承运人端（小程序&APP） | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 二、软件平台-绿配公共服务平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 物流直报统计系统 | 直报企业选取与账号管理 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 14 |  | 企业直报与跟踪 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 15 |  | 政府审批与统计 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 16 | 信用管理系统 | 信用数据征集 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 17 |  | 信用异议处理 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 18 |  | 信用评估体系 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 19 |  | 信用公开 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 20 |  | 信用应用 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 21 |  | 信用信息发布平台 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 22 | 政务服务系统 | 政务办理指南 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 23 |  | 政务查询服务 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 三、软件平台-绿配业务运作平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 物流订单管理系统 | 主数据管理 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 25 |  | 库存管理 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 26 |  | 业务管理 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 27 |  | 运营监控 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 28 |  | 监控智网 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 29 | 仓储管理系统 | 我的企业 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 30 |  | 我的仓库 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 31 |  | 系统配置 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 32 |  | 基础资料管理 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 33 |  | 入库管理 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 34 |  | 出库管理 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 35 |  | 异常中心 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 36 |  | 系统配置 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 37 |  | 报表查询 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 38 |  | 在库管理 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 39 | 运输管理系统 | 基础数据 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 40 |  | 订单管理 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 41 |  | 计划调度 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 42 |  | 运输管理 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 43 |  | 报表管理 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 44 |  | 新能源车辆管理 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 45 |  | 临时停车场管理 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 46 |  | 充电桩管理 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 47 |  | 电卡管理 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 48 | 计费管理系统 | 报价管理 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 49 |  | 计费管理 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 50 |  | 账单管理 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 51 | 数据中心系统 | 信息资源目录模块 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 52 |  | 数据库模块 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 53 |  | 数据中心管理系统 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 四、供应链服务平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 网络货运平台管理系统 | 平台用户 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 55 |  | 车队管理 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 56 |  | 车辆运行 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 57 |  | 货源组织 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 58 |  | 撮合交易 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 59 |  | 调度中心 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 60 |  | 运输单管理 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 61 |  | 结算中心 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 62 |  | 资金管理 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 63 |  | 发票管理 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 64 |  | 计价体系 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 65 |  | 财务管理 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 66 |  | 统计分析 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 67 |  | 油卡管理 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 68 |  | 保险服务 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 69 |  | 网络货运监管上报 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 70 |  | 网站门户 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 71 |  | 系统管理 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 72 |  | 车辆服务 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 73 |  | 数据字典 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 74 | 供应链金融服务 | 金融产品信息 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 75 |  | 银行信息管理 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 76 |  | 客户信息管理 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 77 |  | 基础信息管理 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 78 |  | 监管商品信息管理 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 79 |  | 押品管理 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 80 |  | 交易信息管理 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 81 |  | 预付款管理 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 82 |  | 应收账款管理 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 83 |  | 融资管理 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 84 |  | 数据分析报表 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 85 |  | 运营监控异常处理 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 86 |  | 数据接口交互 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 五、软件平台-数据交互平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 大数据局数据交互接口 | 数据接口交互 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 88 | 物流企业数据交互接口 | 数据接口交互 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 89 | 货源企业数据交互接口 | 数据接口交互 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 六、云资源（要求台州本地化部署） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 虚拟机 | 4c8g500G | 72 | 台/年 |  |  |  |  |
| 91 |  | 8c16g1T | 13 | 台/年 |  |  |  |  |
| 92 | 物理机 | 64C256G4T | 2 | 台/年 |  |  |  |  |
| 七、云安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 安全（三级等保） |  | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 94 | 三级等保测评 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计=1+2+…+94= （结转至附表3报价汇总表） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价清单表中空白部分由投标人填写，每单项均须填写单价和合价,其它属于招标内容范围内而未列入清单子目内的，视为己包含或分配到清单的其它单价或合价之中。如投标人对投标报价清单表内子项优化的，可自行调整清单内容，但不可调整对应附件4的19大项内容。计算结果以元为单位，保留整数。

3、投标报价应包含本项目建设所需的应用系统定制开发费、软件支撑平台与硬件购置费、运输费、安装调试和系统集成费、专家评审费、验收、质保期（运维期）运行维护、技术支持、培训费、保险、售后服务和税金等所有费用。

4、软件平台、移动端应用、云安全、运维部分费用开具增值税率6%的发票，硬件部分开具增值税率13%的发票（如因政策因素税率调整，则在保证不含税部分金额不变的前提下根据税率规定开具相应增值税专用发票）。

5、上述清单中子系统报价须与《报价汇总表》中的报价保持一致，且子系统报价须与各子系统的二级功能模块报价汇总金额一致。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月  日

5、项目人员组成表

项目人员组成表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 学历 | 职称（证书） | 在本项目中担 任的职务 | 在本项目中担任 的工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 2 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

注：1、上表中各项可进一步细分，栏数不够可自加。

2、须同时提供人员资格证复印件和社会保障部门出具的最近三个月在本单位连续缴纳社会养老保险的有效凭证。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：                          日期：

6、技术偏离表

技术偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序 号 | 内 容 | 招标文件要求 | 投标文件对应内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、如不填写或未提供，采购单位可以视为对招标文件要求无偏离。

7、诚信投标承诺书

诚信投标承诺书

针对本次招标项目，我公司郑重承诺：本公司自愿参加        的招标项目。

1、本公司所填列的技术要求、服务、数量等相关内容都是真实、准确的；

2、本公司保证在本次招标项目中所提供的资料全部真实和合法；

3、本公司保证绝不采取不正当手段诋毁排挤其他投标人投标人；

4、本公司保证绝不向采购人、采购单位有关工作人员提供不正当利益，以影响采购结果的公正性。

5、同意此次招标文件中的各项内容。

6、同意提供按照贵方可能要求的与招标有关的一切数据或资料等。

7、本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，并愿意接受投标保证金不予退还的处理及采购监管部门的任何处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人（盖章）：

- 法定代表人（签字或盖章）：                          日期：

8、联合体协议书

联合体协议书（如以联合体形式投标）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加        （以下简称本工程）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、               （某成员单位名称）为牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，并负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，对内承担各自所负的责任和风险，并对外承担连带责任。

4、联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5、联合体中标后，本联合体协议是承包合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

6、本协议书自签署之日起生效，如联合体未中标或者中标后合同履行完毕，本协议自动失效。

牵头人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

成员二名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年       月       日

9、投标人承诺书

- 投标人承诺书

我方在此郑重承诺：

我方自愿参加台州市三合城市服务集团有限公司的台州城市绿色货运配送公共信息平台建设项目投标，并作如下承诺：

1、本项目软件应用系统开发完成且试运行通过后30日内，我方无条件向采购单位提供            （投标人自行选填“全部源代码”或“部分源代码”或“平台/系统二次开发的能力，包括但不限于开放API等接口”）、开发技术文档和产品说明。

2、本项目的知识产权由我方、采购单位及采购单位母公司共有。采购单位母公司使用知识产权不受限制，采购单位及我方使用知识产权须经得采购单位母公司书面认可后方可使用。

我方深知《中华人民共和国招标投标法》第五十四条的内容，以上承诺内容如有虚假，愿意承担法律责任，并愿意接受招投标行政监督部门的任何处理；如已中标的，愿自动放弃中标资格，并接受被没收投标担保的处罚；给采购单位造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：                      投标人（盖章）：

- 日期：   年   月   日

10、疫情防控承诺书

疫情防控承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加       （工程项目名称）的投标；

二、本公司所提供的投标文件未在疫情重点地区进行打印、封装，打印地点为   省   市  县（市、区）；

三、承诺参加投标的人员及其亲属无新型冠状病毒肺炎病史，近14天无疫情重点地区（湖北等地）旅居史、境外疫情重点地区（韩国、日本、意大利、伊朗等地）旅居史或疫情重点地区人员接触史。

本公司对以上提供的相关信息的真实性负责，如因信息不实引起疫情传播和扩散，愿承担由此带来的全部法律责任。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月   日