招 标 文 件

项目编号：台交所招〔2021〕10号

项目名称：台州停车信息管理平台升级改造项目

采购单位：台州市智能停车管理有限公司

代理机构：台州市建设咨询有限公司

台州市产权交易所有限公司

二〇二一年七月

目    录

第一章  公开招标采购公告

第二章  招标需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及评分标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件格式

- 第一章  公开招标采购公告

受采购单位的委托，根据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规规定，台州市产权交易所有限公司就台州停车信息管理平台升级改造项目进行公开招标。凡具备本项目投标资格要求且能够及时提供本项目服务的供应商均可参加。

一、项目编号：台交所招〔2021〕10号

二、采购方式：公开招标

三、采购内容及数量

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 总预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 台州停车信息管理平台升级改造项目 | 项 | 1 | 424 |

四、合格投标人的资格要求：

（1）具有国内独立企业法人资格，且有良好履约能力。

（2）本项目不接受联合体投标。

五、招标文件的获取

本次招标文件的获取由各投标人自行到台州市公共资源交易网（http://tzztb.zjtz.gov.cn/tzcms/）或台州市产权交易网（http://www.tzpre.com）下载获取。本次招标取消报名环节请各投标人密切关注台州市公共资源交易网或台州市产权交易网对本项目的答疑和澄清，由于投标人未及时了解答疑和澄清由此造成的后果招标人、招标代理及产交所概不负责。

六、投标截止时间和地点：

投标文件采用现场递交方式，投标文件递交的截止时间为2021年8月18日10时00分（北京时间），递交地点为台州市市府大道777号台州市公共资源交易中心一楼西大厅。

注：请在开标当日9：00至10：00将投标文件密封送至指定递交地点，逾期送达或不符合招标文件规定的投标文件恕不接受。

七、开标时间： 2021年8月18日10时00分（北京时间）。

八、开标地点：台州市公共资源交易中心三楼四号开标室（地址：台州市市府大道777号浙江民泰商业银行大楼3楼）。

九、投标保证金：

投标人应于2021年8月18日10时00分（北京时间）前将投标保证金以投标单位的银行账户转账或电汇的形式交至台州市产权交易所有限公司（收款单位名称）。（以到账时间为准）

项目名称：台州停车信息管理平台升级改造项目；

投标保证金金额：80000元；

保证金形式：银行转帐或电汇（以其它形式提供的一律拒收）；

户名：台州市产权交易所有限公司；

开户行：浙江民泰商业银行股份有限公司椒江市府大道支行

账号：583016260800015

用途：投标保证金。

十、公告、公示媒体：

台州市公共资源交易网(http://tzztb.zjtz.gov.cn/tzcms/)、台州市产权交易网（http://www.tzpre.com）和浙江省政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。

十一、联系方式：

采购单位：台州市智能停车管理有限公司     联系人：杨红伟     联系电话：0576-81812711 ；

代理机构：台州市建设咨询有限公司       联系人：莫子涵       电  话：0576-88517791     传  真：0576-88517785

台州市产权交易所有限公司

地址：浙江省台州市市府大道777号浙江民泰商业银行五楼511室

联系人：陈敏雅            电  话：0576-88685180

台州市智能停车管理有限公司

台州市建设咨询有限公司

台州市产权交易所有限公司

2021年7月28日

第二章  招标需求

一、采购项目清单

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧停车决策平台（升级改造） | 1 | 套 |
| 2 | 智慧停车服务平台（升级改造） | 1 | 套 |
| 3 | 智慧停车经营平台（升级改造） | 1 | 套 |
| 4 | 智慧停车运营平台（新增） | 1 | 套 |
| 5 | 智慧停车审批平台（新增） | 1 | 套 |
| 6 | 数据开放平台（新增） | 1 | 套 |
| 7 | 数据汇聚平台（新增） | 1 | 套 |
| 8 | 数据资源中心（新增） | 1 | 套 |
| 9 | 数据迁移及系统对接（新增） | 1 | 套 |

二、项目概述

## 项目背景

随着我市社会经济的发展、国家汽车产业的导向作用和居民收入的提高，汽车快速地进入千家万户。据统计，截至2020年底，我市汽车保有量约为204万辆，比上年增加约28.78万辆，增长14.11%。同时，随着中心城市进一步集聚扩张，社会经济活动更加频繁，城市停车问题日趋严峻，“停车难”也成为城市管理的难点之一。

2015年国家发展改革委等7部门发布《关于加强城市停车设施建设的指导意见》提出以停车产业化为导向，在城市规划、土地供应、金融服务、运营管理等方面加大改革力度，推动停车智能化信息化改造。

## 编制依据

- 主要编制依据：

《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，国务院，2015年7月

《城市停车设施规划导则》，住房城乡建设部

《城市停车设施建设指南》，住房城乡建设部

《关于加强城市停车设施管理的通知》，住房城乡建设部

《浙江省数字化改革总体方案》（浙委改发〔2021〕2号）

《台州市数字化改革总体方案》（台委改发[2021]1号）

- 主要引用标准：

《软件工程术语》（GB/T11457-2006）

《计算机软件可靠性和可维护性管理》（GB/T14394-2008）

《计算机软件文档编制规范》（GB/T8567-2006）

《计算机软件需求规格说明规范》（GB/T9385-2008）

《计算机软件测试文档编制规范》（GB/T9386-2008）

《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》（GB/T 25058-2019）

《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）

## 建设总体目标

按照“统一规划，分步实施”和“不改变既有管理模式、不打破原有利益格局”原则，鼓励多元主体合作，促进停车信息共享，建成统一市区全部停车信息的“一个数据中心”，市民停车“一个手机客户端、一套服务体系、一个收费标准”，“四个一”的一体化改革目标。

三、项目建设要求

## （一）软件技术要求

1）总体技术架构要求

- 本期项目须对停车基础设施体系部署架构进行合理规划，在投标文件中给出详细的部署设计方案及网络规划。

- 项目应采用B/S架构，分布式系统部署方案，提高系统弹性扩展能力和核心计算能力,同时防止单点故障出现。

- 在统一标准体系的建设内容和标准的框架下，系统在应用层面可采用符合J2EE（java 2 Platform Enterprise Edition ）技术规范的构架。

- 为了避免重复建设，节约政府投资，加快系统建设进程，采用 SOA 松耦合方式构建业务应用层，增强系统之间交互性，使用微服务架构实现统一规划、设计、安装、部署。

- 平台应用建设因在统一用户管理体系下组织和实施，能够快速接入其它异构系统，具有弹性化、快速部署能力，实现与其它系统快速信息交换和共享能力。

- 平台应用支持PC端、移动端（包括APP或者H5或者小程序）响应能力。

- 本项目软件统一采用JAVA语言开发、采用微服务的方式集成开发部署，数据库采用MySql。

- 本项目软件要求支持IPv6和IPv4双栈模式。

## （二）硬件云资源部署

从安全、用户量、并发量、性能等角度，分析本项目硬件云资源租用量，并提供分析报告。

## （三）具体建设内容

1、智慧停车决策平台（升级改造）

智慧停车决策平台实现停车场状态可视化，针对停车场进行实时全方位动态监控，协助管理者从停车场的角度指挥调度。实现停车场运行的实时动态全景呈现，为提高停车场资源利用周转效率，提高管理能力提供数据决策依据。

智慧停车决策平台实现车辆动态可视化，支持停车场异常车辆可视化，实现对场面区域交通的实时监测监控，为停车场场地安全、提升停车量提供数据支撑。结合车辆出入趋势可视化，进行全方位停车出入运行态势展现。整合停车场各监控产生的系统数据，为停车场在宏观层面改善停车难提供数据决策依据。

| 序号 | 模块名称 | 功能点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 经营数图 | 收入趋势（年） |
| 2 |  | 收入趋势（月） |
| 3 |  | 收入趋势（周） |
| 4 |  | 停车收入 |
| 5 |  | 广告收入 |
| 6 |  | 其他业务收入 |
| 7 |  | 应收金额（月） |
| 8 |  | 实收金额（月） |
| 9 |  | 欠费金额（月） |
| 10 |  | 实时欠费金额 |
| 11 |  | 营收同比 |
| 12 |  | 营收环比 |
| 13 |  | 今日收入 |
| 14 |  | 本月总收入 |
| 15 |  | 当年总收入 |
| 16 |  | 收入类型占比 |
| 17 |  | 欠费追缴情况 |
| 18 |  | 各区域收入金额 |
| 19 |  | 各区域收入占比 |
| 20 |  | 各区域收入排行 |
| 21 |  | 收入增长率趋势 |
| 22 | 泊位数图 | 停车场位置展示（地图） |
| 23 |  | 停车场平面图展示 |
| 24 |  | 停车场泊位占用情况展示（基于平面图，实时，需要地磁设备） |
| 25 |  | 各区域停车场总数 |
| 26 |  | 各停车场泊位总数 |
| 27 |  | 各停车场空余泊位数（实时） |
| 28 |  | 各停车场平均停车时长 |
| 29 |  | 平均停车时长 |
| 30 |  | 停车高峰时段 |
| 31 |  | 高负荷停车场排行 |
| 32 |  | 当前停车数量 |
| 33 |  | 当前各区域停车数量 |
| 34 |  | 当前空余车位数 |
| 35 |  | 当前各区域空余车位数 |
| 36 |  | 近12个月停车数量统计 |
| 37 |  | 近1月停车数量统计 |
| 38 |  | 近1周停车数量统计 |
| 39 |  | 停车场周边资源展示 |
| 40 |  | 泊位使用热力图 |
| 41 |  | 停车场超负荷预警 |
| 42 | 用户数图 | 车主消费排行榜 |
| 43 |  | 车主欠费排行榜 |
| 44 |  | 私人车位共享排行榜 |
| 45 |  | 用户欠费预警 |
| 46 |  | 注册车主总数 |
| 47 |  | 年度车主用户增长率（同比） |
| 48 |  | 年度车主用户增长率（环比） |
| 49 |  | 用户活跃度排行（按用户） |
| 50 |  | 活跃度排行（按停车场） |
| 51 |  | 活跃度排行（按行政区划） |
| 52 |  | 预约车位排行（按用户） |
| 53 |  | 预约车位排行（按停车场） |
| 54 |  | 预约车位排行（按行政区划） |
| 55 |  | 用户停车时长排行（按用户） |
| 56 |  | 用户停车时长排行（按停车场） |
| 57 |  | 用户停车时长排行（按行政区划） |
| 58 |  | 用户履约情况（百分比） |
| 59 |  | 星级用户展示（高信用分） |
| 60 |  | 用户黑名单展示（多次欠费不缴） |
| 61 | 车辆数图 | 停车场实时车辆统计（按品牌） |
| 62 |  | 停车场实时车辆统计（按车型） |
| 63 |  | 24小时停车趋势分析 |
| 64 |  | 停车高峰时段 |
| 65 |  | 车辆进出信息展示 |
| 66 |  | 车辆进出列表 |
| 67 |  | 巡航车工作状态展示 |
| 68 |  | 出入停车场车辆照片展示 |
| 69 |  | 巡航视频展示 |
| 70 |  | 车位使用、偏好占比统计 |

2、智慧停车服务平台（升级改造）

在原有的微信公众号和APP服务端基础上，新增浙里办、微信小程序、支付宝小程序，实现车主掌上停车、掌上寻车、掌上服务、无感支付等，提高车主的使用体验，提高车主的注册量；实现工作人员掌上移动办公，提高工作质量，提高对欠费车的追缴力度；实现领导对台州停车的信息实时获取、工作实时派发，提高办公效率。车主只需一个小程序端可以实现整个台州自助停车、自助充电、车服务、车主商城等功能，同步在浙里办上架相关功能，真正的实现智慧生活、智慧出行。

| 序号 | 应用名称 | 模块名称 | 功能点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧停车服务平台（微信小程序） | 首页 | 路外停车场 |
| 2 |  |  | 停车位预约 |
| 3 |  |  | 充电预约 |
| 4 |  |  | 路边停车 |
| 5 |  |  | 我要充电 |
| 6 |  |  | 租赁车位 |
| 7 |  |  | 出租车位 |
| 8 |  |  | 附近商家 |
| 9 |  |  | 特惠洗车 |
| 10 |  |  | 特惠养车 |
| 11 |  |  | 特惠加油 |
| 12 |  |  | 汽配维修服务 |
| 13 |  |  | 汽车保险办理服务 |
| 14 |  |  | ETC办理 |
| 15 |  |  | 一键挪车 |
| 16 |  |  | 我的车辆 |
| 17 |  |  | 我的账单 |
| 18 |  |  | 我要充值 |
| 19 |  |  | ETC无感支付 |
| 20 |  |  | 微信支付 |
| 21 |  |  | 活动 |
| 22 |  | 附近 | 附近地图 |
| 23 |  |  | 附近停车场 |
| 24 |  |  | 附近充电桩 |
| 25 |  |  | 停车场、充电桩导航 |
| 26 |  | 订单 | 订单列表 |
| 27 |  |  | 订单筛选 |
| 28 |  |  | 开发票 |
| 29 |  |  | 订单详情 |
| 30 |  |  | 订单反馈 |
| 31 |  | 我的 | 个人信息 |
| 32 |  |  | 个人账户 |
| 33 |  |  | 支付设置 |
| 34 |  |  | 欠费补缴 |
| 35 |  |  | 账单 |
| 36 |  |  | 消息 |
| 37 |  |  | 收藏停车场 |
| 38 |  |  | 意见反馈 |
| 39 |  |  | 退出登录 |
| 40 | 智慧停车服务平台（支付宝小程序） | 首页 | 路外停车场 |
| 41 |  |  | 停车位预约 |
| 42 |  |  | 充电预约 |
| 43 |  |  | 路边停车 |
| 44 |  |  | 我要充电 |
| 45 |  |  | 租赁车位 |
| 46 |  |  | 出租车位 |
| 47 |  |  | 附近商家 |
| 48 |  |  | 特惠洗车 |
| 49 |  |  | 特惠养车 |
| 50 |  |  | 特惠加油 |
| 51 |  |  | 汽配维修服务 |
| 52 |  |  | 汽车保险办理服务 |
| 53 |  |  | ETC办理 |
| 54 |  |  | 一键挪车 |
| 55 |  |  | 我的车辆 |
| 56 |  |  | 我的账单 |
| 57 |  |  | 我要充值 |
| 58 |  |  | ETC无感支付 |
| 59 |  |  | 支付宝支付 |
| 60 |  |  | 活动 |
| 61 |  | 附近 | 附近地图 |
| 62 |  |  | 附近停车场 |
| 63 |  |  | 附近充电桩 |
| 64 |  |  | 停车场、充电桩导航 |
| 65 |  | 订单 | 订单列表 |
| 66 |  |  | 订单筛选 |
| 67 |  |  | 开发票 |
| 68 |  |  | 订单详情 |
| 69 |  |  | 订单反馈 |
| 70 |  | 我的 | 个人信息 |
| 71 |  |  | 个人账户 |
| 72 |  |  | 支付设置 |
| 73 |  |  | 欠费补缴 |
| 74 |  |  | 账单 |
| 75 |  |  | 消息 |
| 76 |  |  | 收藏停车场 |
| 77 |  |  | 意见反馈 |
| 78 |  |  | 退出登录 |
| 79 | 智慧停车服务平台（浙里办） | 首页 | 路外停车场 |
| 80 |  |  | 停车位预约 |
| 81 |  |  | 充电预约 |
| 82 |  |  | 路边停车 |
| 83 |  |  | 我要充电 |
| 84 |  |  | 出租车位 |
| 85 |  |  | 一键挪车 |
| 86 |  |  | 我的车辆 |
| 87 |  |  | 我的账单 |
| 88 |  |  | 我要充值 |
| 89 |  |  | ETC无感支付 |
| 90 |  |  | 微信支付 |
| 91 |  |  | 支付宝支付 |
| 92 |  |  | 活动 |
| 93 |  | 附近 | 附近地图 |
| 94 |  |  | 附近停车场 |
| 95 |  |  | 附近充电桩 |
| 96 |  |  | 停车场、充电桩导航 |
| 97 |  | 订单 | 订单列表 |
| 98 |  |  | 订单筛选 |
| 99 |  |  | 开发票 |
| 100 |  |  | 订单详情 |
| 101 |  |  | 订单反馈 |
| 102 |  | 我的 | 个人信息 |
| 103 |  |  | 个人账户 |
| 104 |  |  | 支付设置 |
| 105 |  |  | 欠费补缴 |
| 106 |  |  | 账单 |
| 107 |  |  | 消息 |
| 108 |  |  | 收藏停车场 |
| 109 |  |  | 意见反馈 |
| 110 |  |  | 退出登录 |

3、智慧停车经营平台（升级改造）

对停车经营平台已有功能进行升级改造，包括业务总览、路内停车管理、路外停车管理等功能，新增充电桩管理、运营管理、系统设置、先出场后缴费管理服务、共享停车、经营数据统计分析等功能。

| 序号 | 模块名称 | 功能点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业务总览 | 地图展示 |
| 2 |  | 基础地图 |
| 3 |  | 搜索服务 |
| 4 |  | 输入提示服务 |
| 5 |  | 地理/逆地理编码服务 |
| 6 |  | 珊格取图服务 |
| 7 |  | 坐标处理服务 |
| 8 |  | 路径规划服务 |
| 9 |  | 行政区划服务 |
| 10 |  | 设备监控 |
| 11 | 路内停车场管理 | 车场管理 |
| 12 |  | 地磁设备对接 |
| 13 |  | 路内停车场设备异常提醒 |
| 14 |  | 路内停车场设备台账 |
| 15 | 路外停车场管理 | 车场管理 |
| 16 |  | 车场监控 |
| 17 |  | 道闸设备对接 |
| 18 |  | 路外停车场设备异常提醒 |
| 19 |  | 路外停车场设备台账 |
| 20 | 充电桩管理（新增） | 工作台 |
| 21 |  | 充电订单管理 |
| 22 |  | 预约管理 |
| 23 |  | 站点管理 |
| 24 |  | 充电桩管理 |
| 25 |  | 电价规则及计费分组 |
| 26 |  | 可视化监控 |
| 27 |  | 电站监控 |
| 28 |  | 充电桩监控 |
| 29 |  | 订单监控 |
| 30 |  | 故障统计 |
| 31 | 运营管理 | 路外停车场收费规则 |
| 32 |  | 路内停车场收费规则 |
| 33 |  | 工单管理 |
| 34 |  | 车辆绑定 |
| 35 |  | 用户投诉 |
| 36 |  | 月卡管理 |
| 37 |  | 车主管理 |
| 38 |  | 账户管理 |
| 39 |  | 信息推送 |
| 40 |  | 清分结算 |
| 41 |  | 异常处理 |
| 42 | 系统设置 | 数据字典功能 |
| 43 |  | 角色管理 |
| 44 |  | 用户管理 |
| 45 |  | 菜单管理 |
| 46 |  | 组织机构管理 |
| 47 |  | 系统日志管理 |
| 48 |  | 第三方支付账户管理（小程序会员无感支付、支付宝无感支付、ETC无感支付） |
| 49 |  | 通知公告 |
| 50 |  | APP版本管理 |
| 51 | 先出场后缴费管理 | 通道申请服务 |
| 52 |  | 支付场景管理 |
| 53 |  | 清分结算 |
| 54 | 共享停车 | 共享车位管理 |
| 55 |  | 车位车主管理 |
| 56 |  | 预约管理 |
| 57 | 经营数据统计分析 | 收入（年） |
| 58 |  | 收入（月） |
| 59 |  | 收入（周） |
| 60 |  | 停车收入 |
| 61 |  | 广告收入 |
| 62 |  | 其他业务收入 |
| 63 |  | 应收金额（月） |
| 64 |  | 实收金额（月） |
| 65 |  | 欠费金额（月） |
| 66 |  | 实时欠费金额 |
| 67 |  | 营收同比 |
| 68 |  | 营收环比 |
| 69 |  | 日收入 |
| 70 |  | 月总收入 |
| 71 |  | 年总收入 |
| 72 |  | 收入类型数据 |
| 73 |  | 欠费追缴情况 |
| 74 |  | 各区域收入金额 |
| 75 |  | 收入增长率趋势 |

4、智慧停车运营平台（新增）

建设智慧停车运营平台，提升台州市停车整体效益，主要包括车后服务管理与运营服务管理。

车后服务管理汇聚商家信息，提供洗车、养车、保险办理、ETC办理、二手车交易等功能，为车主提供全方位的服务。

停车运营服务，对这些服务进行严格管理，用于提升停车经济效益。

| 序号 | 模块名称 | 功能点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车后服务管理 | 车位出租管理 |
| 2 |  | 车位租赁管理 |
| 3 |  | 商家信息管理 |
| 4 |  | 特惠洗车服务管理 |
| 5 |  | 特惠养车服务管理 |
| 6 |  | 特惠加油服务管理 |
| 7 |  | 汽配维修服务 |
| 8 |  | 汽车保险办理服务 |
| 9 |  | 汽车贷款服务 |
| 10 |  | 二手车交易服务 |
| 11 |  | ETC办理服务管理 |
| 12 | 服务运营管理 | 停车引流 |
| 13 |  | 资源撮合 |
| 14 |  | 停车积分 |
| 15 |  | 线上推广 |
| 16 |  | 停车红包 |
| 17 |  | 统一钱包 |
| 18 |  | 统一会员 |
| 19 |  | 广告植入 |
| 20 |  | 优惠券服务 |
| 21 |  | 二维码推广 |
| 22 |  | 消息推送 |
| 23 |  | 服务商管理 |
| 24 |  | 服务开放能力 |

5、智慧停车审批平台（新增）

经营户可线上提交审批材料，实时查询审批进度，价格备案信息等规定信息，实现统一查询、统一管理。

5.1第三方审批系统管理

对接横向相关部门的审批系统，包括城管等，数据统一对接归集，便于各部门直接查询。

5.2审批流程可视化展现

将不同部门的审批流程通过流程式的展现，便于查询进度。

5.3信息查询

不同部门对停车场不同的相关信息的查询，包括竣工验收信息查询、价格备案信息查询、土地使用权信息查询等的审批信息。

| 序号 | 模块名称 | 功能点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第三方审批系统管理 | 第三方系统列表 |
| 2 |  | 第三方系统通信情况 |
| 3 |  | 系统日志 |
| 4 | 审批流发起 | 审批流发起 |
| 5 | 审批流查询 | 审批流程信息查询 |
| 6 |  | 竣工验收流信息查询 |
| 7 | 其他信息查询 | 价格备案信息查询 |
| 8 |  | 城管信息查询 |
| 9 |  | 土地使用权信息查询 |

6、数据开放平台（新增）

对接台州各类停车场，通过建设台州智慧停车开放平台，制定停车场统一接入规范，对接台州各类停车场，缩短系统建设时间，降低对接成本。除此之外，开放平台还能提供一些数据给第三方合作伙伴。

| 序号 | 子系统 | 模块名称 | 功能点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开发者门户 | 接入申请 | 注册/登陆/认证 |
| 2 |  |  | 申请接入 |
| 3 |  |  | 查看进度 |
| 4 |  |  | 获取开发者应用参数 |
| 5 |  |  | 下载相关文档 |
| 6 |  | 第三方车场接入 | 停车缴费 |
| 7 |  |  | 停车场数据上报 |
| 8 |  |  | 停车优惠 |
| 9 |  |  | 统计报表分析 |
| 10 | 开放平台内部管理系统 | 接入管理 | 接入申请需求管理 |
| 11 |  |  | 服务审批 |
| 12 |  |  | 服务管理 |
| 13 |  |  | 参数管理 |
| 14 |  | 运营管理 | 业务交易管理 |
| 15 |  |  | 计费管理 |
| 16 |  |  | 统计报表分析 |
| 17 | 安全保障系统 | 安全保障 | 加密机制 |
| 18 |  |  | 应用秘钥 |
| 19 |  |  | 应用接口权限控制 |
| 20 |  |  | 访问黑白名单 |
| 21 |  |  | 字段脱敏 |
| 22 | 运行保障系统 | 安全审计 | 系统监控 |
| 23 |  |  | 日志审计 |

7、数据汇聚平台（新增）

数据汇聚平台对数据资源目录进行管理，包括数据服务管理平台、数据服务开放平台、物联网设备管理平台。其中数据服务管理平台主要是提供数据目录资源申请、审批应用创建管理；数据服务开放平台实现接口自动生成，接口服务支撑等功能；物联网设备管理平台负责对摄像监控设备、感知道闸、地磁等物联设备的统一管理、维护。

| 序号 | 功能项 | 功能点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据服务管理平台 | 接口管理 |
| 2 |  | 审核管理 |
| 3 |  | 应用管理 |
| 4 |  | 监控分析 |
| 5 |  | 报警管理 |
| 6 |  | 限流设置 |
| 7 |  | 全局设置 |
| 8 |  | 内容管理 |
| 9 |  | 文档管理 |
| 10 | 数据服务开放平台 | 首页 |
| 11 |  | 接口服务 |
| 12 |  | 接口调试 |
| 13 |  | 服务订阅 |
| 14 |  | 管理中心 |
| 15 |  | 技术支持 |
| 16 |  | 开发工具 |
| 17 | 物联网设备管理平台 | 设备链接 |
| 18 |  | 设备管理 |
| 19 |  | 安全策略 |
| 20 |  | 数据引擎 |

8、数据资源中心（新增）

通过数据归集、数据脱敏、数据质量、数据建模，相关数据库建设等，建设统一数据资源中心，为数据共享提供资源。

8.1资源数据归集

支持停车场不同厂商设备系统如海康威视、捷顺等对接，与道路停车位地磁设备、网关对接，整合现有平台数据，实现对多方来源数据资源的归集。

8.2数据脱敏

在涉及客户安全数据或者一些商业性敏感数据的情况下，在不违反系统规则条件下，对真实数据进行改造并提供测试使用，如身份证号、手机号、卡号、客户号等个人信息都需要进行数据脱敏，防止因生产库中的主要数据明文显示在测试系统中，导致数据泄漏问题。满足既要保护隐私数据，同时又保持监管合规，满足企业合规性，确保客户的隐私安全。

8.3数据质量

数据质量以周期性数据质量检测结果为基础，从模型总数、已配置质量规则、模型物理化表总数、质量监测模型数、质量监测物理表数，系统综合质量得分，并生成数据质量报告。从数仓层级、支撑应用、来源系统多维度质量的不同时间段评分对比，质量评分明细对参与的物理表数进行综合评分，支持查看评估分析详情。

8.4数据建模

整个模型工程的架构主要由算子管理、模型建模、模型管理和模型引擎四部分组成。

用户可以通过多种建模方式创建基于标准的模型，部署到模型运行引擎上面配置模型参数，模型运行引擎会对模型运行的合法性进行验证，包括是否符合标准，数据资源是否有访问权限，算法参数是否合法，模型编排是否合理等。模型通过验证之后，会上传到测试平台上面，通过数据采样、构建测试集等多种方式检測模型执行的准确性。模型测试成功之后，进行模型上线部署。

传统建模的数据来源和模型的使用一般在同一数据库当中，大数据环境下因为数据采集类型的多样性和数据计算的多样性使得来源和使用分散在不同的计算存储资源当中。一个模型的运行可能需要涉及到离线计算、多维分析等多种方式的计算，因此模型需要能在多个存储和计算资源当中自由流转。

模型适配主要是解决了这种需要跨存储、跨计算资源的统一运行。通过对模型的输入、输出、算子进行识别，将需要设计到的数据输入、输岀资源调度到对应的数据接口服务中，通过统一的数据接口服务，降低了模型运行的复杂度。

通过将算子调度到合适的数据接口服务上面执行。每个算子的运行都会对应到一个计算框架上面，通过解析算子的执行顺序以及依赖关系，整个模型的运行过程会形成一幅有向无环图，形成有向无环图的过程中也会根据算子之间的依赖关系形成血缘，当某个算子计算错误的时候，只需要根据血缘重新计算相关的操作而不必回滚整个模型。

8.5多维分析

多维数据分析是对数据进行分析的新方法。对数据从多个角度即多个维度进行观察和分析，多维的分析操作包括通过对多维形式组织起来的数据进行切片、切块、聚合、钻取、旋转等分析操作，以剖析数据，使用户能够从多种维度、多个侧面、多种数据综合度查看数据，从而深入地了解包含在数据中的信息和内涵。

8.6基础数据库

包括包括会员信息库、停车场信息库、设备信息库、活动信息库、意见反馈库、会员信用评价库等。

8.7数据专题库

建设数据专题库，包括路外停车专题库、路内停车专题库、车主运营服务专题库、停车场经营专题库等。

9、数据迁移及系统对接（新增）

#### 9.1数据迁移

台州停车信息管理平台原先部署于X云上，已运行4年，目前数据总量约10TB左右，计划在现有平台改造完成后，将系统部署于市Y云平台上，并将X云上的系统数据迁移到Y云。（X表示现有云平台，Y表示未来即将部署的云平台，为确保信息安全，待完成招标后，再告知中标单位）

#### 9.2系统对接

依据本项目建设内容，列出本项目中需对接的相关系统、数据及功能。

## （四）项目实施和管理要求

1、总体要求

- 为保证项目顺利实施和风险可控，本项目投标人需具整体把控能力，需按照质量体系规范，并贯彻到项目实施管理、系统集成的每一个过程，保证项目实施的质量和节点。投标人需要制定详细的项目实施方案，包括项目实施能力、施工组织计划、项目实施团队、项目管理、实施进度计划、项目风险管理、项目质量管理等及系统设计、系统开发、系统测试、系统部署、试运行、运行维护、培训等策略。

- 按照项目实施方案完成平台开发上线任务，功能模块符合建设需求。

- 投标人必须提供详细的人员配置方案。项目实施过程中，中标人应严格按照投标文件中所承诺提供的项目人员进行施工。

- 系统测试。投标人提供详细的测试方案，并在正式上线前提供测试报告。

- 部署实施。采购单位协助项目承建单位完成部署资源申请、系统部署、试运行、上线运行等工作。

- 中标人提供相关项目文档，包括但不限项目管理文档、业务需求文档、概要设计、详细设计、系统建设方案、用户操作手册、系统测试文档等。

- 系统验收。系统试运行后，经双方确认后形成验收文件作为验收依据。

2、建设工期

第一阶段要求：2021年10月31日前完成项目建设，主要完成系统智慧云部署、数据迁移、安全防护体系建设以及接口对接等，完成对现有的台州停车信息管理平台功能进行升级改造，包括智慧停车服务平台、智慧经营平台、智慧审批平台、智慧运营平台、数据汇聚平台、数据资源中心、智慧停车决策平台、数据迁移及系统对接、数据开放平台等功能；

第二阶段要求：2021年11月30日前完成系统初步验收。

第三阶段要求：2021年12月31日前完成系统最终验收。

3、项目实施团队要求

建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系，安排足够的高技术人才参加本项目的建设；中标人应根据项目实施的不同阶段，选派不同技术人员进行驻点，从事相应的配合和协调，按照需求完成开发，同时派出若干工程师分别安装或调试软硬件系统。

在项目机构中应明确各岗位的职责、任职资格，确保工程顺利实施。根据本项目的业务性质，配备具有多年建设经验的项目负责人、技术总监等人员承担本项目工作，并提供项目负责人、技术总监以及项目组其他人员简历表。

（1）项目负责人：

- 在项目实施服务中负责管理各实施阶段的服务管理以及人员调度；

- 与采购人建立顺畅的沟通渠道，准确地将采购人的需求传递到项目实施服务团队；

- 规划、检查运行维护服务的各个过程，对运行维护服务能力的策划、实施、检查、改进的范围、过程、信息安全和成果负责。

（2）技术总监：

- 在项目实施过程中负责技术支持，包括网络、操作系统、数据库、中间件、应用开发、信息安全等；

- 对运行维护服务过程中的请求、事件和问题做出响应，保障信息安全并对处理结果负责。

（3）操作人员：

- 在项目实施过程中负责日常操作的实施；

- 根据规范和手册，执行运行维护服务各过程，并对其执行结果负责；

3）负责培训方案编制（课程内容、培训对象、培训时间、培训地点等），安排项目业务培训。

（4）运维人员：

1）在项目实施过程中负责保障系统运行的稳定、准确；

2）根据采购人要求对系统维护要求做出及时响应；

3）负责在采购人要求时间内完成系统故障修正。

参与此项目的技术人员应具有相关项目集成、软件开发经验、系统架构设计经验，熟练掌握数据库、基于多层体系架构开发技术和工具。

4、项目阶段要求

4.1各建设部分一个项目建设周期内分为以下几个建设阶段（如不存在开发建设内容，则必须完成所有有关内容）：

■整体规划阶段要求

此阶段任务是确定项目最终需要达到的建设目标，以及所需项目资源，并制定初步的项目规划。包括：中标人初步确定平台边界；中标人初步确定技术应用边界；中标人确定项目管理边界；中标人针对各部分建设内容分别整理并提交《建设方案》。

■需求分析阶段要求

此阶段是对项目需求进行调研、分析及细化的过程，同时也是系统逻辑设计的开始，并在后续工作中严格遵循等。在这个阶段针对各部分建设内容分别整理形成并提交《需求规格说明书》。

- 设计阶段要求

此阶段，将《需求规格说明书》中详细明确的技术需求，转换到实际的数据结构设计中和相关发布机制中。

- 开发阶段要求

根据《需求规格说明书》中的内容，进入平台开发和测试阶段，实现系统从文字向实际成果的转化过程。这个阶段完成的标志是完成《需求规格说明书》中规定的任务。

- 试运行阶段要求

此阶段的目标是在前期测试的基础上，进行上线前的试运行，进一步测试系统在上线前的各种性能指标，为上线运行，进行最后、全面的完善。

该阶段主要交付成果物及质量评判要求：《软件安装部署实施方案》、《试运行报告》等。

- 培训阶段要求

此阶段的目标是在生产环境中发布已经开发完成的平台，并尽可能使系统完整、顺利、平滑的全面推广实施。该阶段针对各部分建设内容分别整理形成并提交：《用户手册》、《用户培训计划》、《安装维护手册》等，编制必要的标准规范。

- 项目开发要求

投标人需在投标文件中列出详细的管理规范，并在开发实施过程中严格按照流程要求进行开发过程管理。主要包含需求分析、软件设计、系统实现、软件测试（包含代码测试、模块测试、集成测试、性能测试、安全测试等）、部署上线、系统运维全过程。

- 知识产权要求

投标人应保证在本项目中所有预装和为本项目安装的软件为在中国境内具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。

投标人应保证其所提供的产品及服务不侵犯第三方的知识产权，如有使用第三方产品必须获得正式授权，并在投标文件中明确说明。投标文件中投标人应附第三方产品出具的针对本项目投标的授权函。

- 保密要求

投标人必须对工程技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密。投标人必须遵守与采购人签订的保密协议，未经采购人书面许可，投标人不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。所有参与项目开发、测试以及能接触到相关数据的人员均须签订保密协议，保密内容包含但不限于以下内容：技术资料及文档、系统数据等。泄密责任：赔偿采购单位损失。

- 项目文档要求

系统开发应严格遵照国家软件工程规范进行，根据开发进度及时提供有关开发文档，项目所有文档最终必须向项目采购单位提供纸质和电子文档各一套。投标人须指派专人在项目建设期间对文档进行检查和管理，项目终验后全部移交项目采购单位。

投标人完成为满足采购人实际应用需求所必须的应用软件客户化开发工作，平台功能扩充、修改、维护工作。所有技术文件必须是中文。

5、项目培训要求

培训是本项目建设的重要组成部分。在项目的不同阶段要求提供有关平台软件（含移动版）使用相关的培训课程，面向系统开发和管理员、各级领导、系统操作人员等不同群体提供系统化、定制化和有针对性的培训。本次项目培训贯穿于项目的试运行、上线、逐步完善等各个阶段，具有连续性，合同甲方各类用户（最终用户）能够独立完成系统的管理、操作与基础运维等工作。

- 投标人需要提供切实可行的培训方案，所有培训费均包含在平台建设费用中。

- 培训需要充分考虑到系统使用人员实际水平，提出详细的系统培训方案、培训计划。培训对象包括系统管理员、业务管理人员、系统技术人员、平台使用人员等。

- 投标人应选派有实际工作和教学经验的专业人员来完成教学和辅导，培训方案应综合考虑培训方式（例如集中培训、现场培训等）、课程内容、人数、拟安排时间、地点等内容。

- 中标人负责培训组织、师资和提供培训资料等，并配合采购单位负责组织实施系统人员培训。（投标人须在投标文件中针对此项单独做出书面承诺，加盖公章）

- 按培训目的和对象不同，培训内容可分为系统开发与管理培训、平台运行与维护管理培训和用户操作与使用培训三类。鼓励使用视频、音频等多种媒体手段提高培训效率，改善培训效果。

- 所有培训，投标人须派具有相应专业资格和实际工作经验的人员进行培训。投标人在投标方案中须详细列出培训方案，投标人承诺总报价包含所有培训活动所产生的一切费用，承诺函格式自拟并加盖单位公章。

- 售后服务要求

- 免费质保期（运维期）要求至少1年（若投标人有承诺延长质保时间，最终以延长后的总质保时间为准）。主要技术人员由专业的售后技术人员和研发团队一线技术人员共同组成。如遇紧急或特殊情况，应服从采购人的统一调配和安排。

- 质保期（运维期）内，中标人必须提供1名运维人员（须为本项目技术专业人员，在提供简历表中予以明确，如有更换，须提供对应级别的工程师）至少1年的驻场服务。在驻场期间，驻场人员提供7×24小时免费技术咨询及现场响应服务，在接到业主故障申告或技术支持服务通知后，立即响应并进行修复处理。重大故障、紧急故障必须保证接到故障报告后1小时内能够到达进行现场服务、故障排除。若碰到独自不能解决的重大故障，驻场人员负责协调中标人的技术人员赴现场进行支持，保证用户单位的正常使用。

- 系统在运行过程中，必须建立日志管理、各项管理制度及各种操作规程。系统维护应包括工作参数修改、数据字典维护、用户权限控制、操作口令或密码设置和修改、数据安全性操作、数据备份和恢复、故障排除等。

- 投标人应提供长期的技术支持。技术支持的方式包括：电话咨询、远程维护、现场维护、现场培训、定期巡查、软件升级、功能扩展等。

- 投标人应制定详细售后维护服务计划，定期对用户系统进行现场检查、远程系统检测及其它服务，避免系统发生问题。

- 验收及付款

1、项目验收

1.1初步验收

中标人在完成平台功能开发后，且平台功能完整性经过第三方评测通过后，并提供测试报告，进入平台试运行阶段，试运行1个月。试运行符合条件后中标人可提出初验申请；采购人收到中标人初验申请报告后，可组织验收。验收时中标人需根据 GB/T 8567-2006 计算机软件相关文档编制规范包含但不限于以下文档：投标文件中的总体技术方案设计及详细功能设计图、项目组织实施方案、项目培训方案、软件（或项目）开发计划、软件需求规格说明书、系统概要设计说明书、数据库设计说明书、系统详细设计说明书、（软件）用户手册、测试计划、软件测试报告。要求提交上述所有文档的纸质文件和电子文档。通过项目初验后，双方需在验收报告上签字盖章，签字盖章后视为初验通过。

1.2最终验收

初步验收通过1个月后，系统平稳正常运行，中标人可申请最终验收，由采购方组织外聘专家等成立项目验收委员会，进行最终验收。

最终验收时中标人需根据 GB/T 8567-2006 计算机软件相关文档编制规范包含但不限于以下文档：投标文件中的总体技术方案设计及详细功能设计图、项目组织实施方案、项目培训方案、软件（或项目）开发计划、软件需求规格说明书、系统概要设计说明书、数据库设计说明书、系统详细设计说明书、（软件）用户手册、测试计划、软件测试报告。要求提交上述所有文档的纸质文件和电子文档。

验收通过标准：以采购方外聘专家组成的项目验收委员会评审通过为准。

最终验收后，双方需在验收报告上签字盖章，签字盖章后视为最终验收通过。

本项目产生的数据成果全部归采购方所有，项目终验后中标人将源代码提供采购方。

2、项目付款

投标人需根据招标文件进行合理报价，报价包含本项目所有费用。如有遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何相关费用。

付款条件：本次采用分期付款方式，每次款项支付前，中标人需向采购人交付税率为6%增值税专用发票（若遇国家增值税税率调整，应按最新税率调整相应的含税价款），经采购人验收合格后支付相应款项，具体如下：

（1）合同签订以及具备实施条件后15日内支付合同金额15%的预付款；

（2）完成基础环境搭建及平台上线运行（包括系统平台功能建设、部署、调试）后15日内支付至合同金额的45%；

（3）项目通过初步验收后15日内支付至合同金额的80%；

（4）项目终验合格后，经甲方及监理方审核后15日内支付至合同金额的95%；

（5）质保期满后15日内一次性支付合同余款。

（6）如功能点开发减少或违约金产生，相应的金额均从支付款中扣除。

- 其他要求

1、中标人应接受采购单位的委托，免费对平台实施过程中提出的问题进行优化和建议。

2、中标人应接受采购单位指定的监理单位的监理，项目实施过程中按照监理方的要求提供相关文档及资料。

3、中标人在合同履行期间应严格遵守采购单位相关制度，确保人员安全。在项目实施及维护期间由于非采购单位直接责任导致的任何事故，均由中标人自行负责。

4、质保期（运维期）内，采购单位对中标人的服务质量进行年度考核，考核合格，质保期（运维期）到期后，中标人可以优先承担本项目的维护服务，运维人员要求由甲方决定，但年服务价格不得超过合同总价的15%。

5、投标人应当承诺对投标文件真实性负责，不转包。如采购单位发现中标人提供虚假证明文件或相关产品性能、功能、参数与投标文件承诺不一致（有偏离）或发现中标人有转包等行为，采购单位有权随时取消投标人的中标资格或终止合同，并保留向相关有权机关投诉投标人弄虚作假、向投标人提出赔偿采购单位损失的要求（赔偿金额不限于合同金额）的权利。

第三章  投标人须知

- 前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：台州停车信息管理平台升级改造项目 |
| 2 | 采购数量：详见第二章“主要技术规格及要求” 采购单位：台州市智能停车管理有限公司 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：80000元，应按《公开招标采购公告》第九条规定交纳。 |
| 5 | 现场踏勘：无 |
| 6 | 演示时间及地点（如有）：无 |
| 7 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，必须在投标截止时间10日前以书面形式要求招标采购单位作出解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位的回复将以公告形式送达所有潜在的投标人。 |
| 8 | 投标文件组成：1、技术资信标：正本 1 份、副本 4 份； 2、商务标：正本 1 份、副本 4 份。 |
| 9 | 投标截止时间及地点：见招标公告； |
| 10 | 开标时间及地点：见招标公告； |
| 11 | 评标办法及评分标准：详见本招标文件第四章《评标办法及评分标准》 |
| 12 | 结果公示：台州市公共资源交易网(http://tzztb.zjtz.gov.cn/tzcms/)、台州市产权交易网（http://www.tzpre.com）和浙江省政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/) |
| 13 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标人的投标保证金在合同签订后5天内退还。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 15 | 履约保证金的收取及退还:中标价的5%，合同签订前十个工作日内支付。在合同履行完毕并经采购人确认中标人履行合同完全符合合同约定后十个工作日内，甲方无息退还履约保证金； 采购人银行账户：1207021209200263373；开户行：中国工商银行股份有限公司台州分行； 账户名称：台州市智能停车管理有限公司。 |
| 16 | 采购资金来源：自筹 |
| 17 | 投标文件递交要求： （1）投标人提交投标文件； （2）下列人员经采购单位（招标代理机构）确认身份后再签名报到，以证明其出席开标会议： 若是投标人的法定代表人递交投标文件的，应持本人有效身份证（或公安机关出具的有效证明）原件及复印件（建议出示相应的营业执照副本复印件）和浙江省内电子绿色健康码，进行体温检测、办理签到手续，否则投标文件不予签收。 若是投标人委托代理人递交投标文件的，应持本人有效身份证（或公安机关出具的有效证明）原件、针对本项目的法定代表人授权委托书原件（参考格式见附件1）和浙江省内电子绿色健康码，进行体温检测、办理签到手续，否则投标文件不予签收。 投标人应及时将投标文件交予招标人（招标代理），并立即离场。实行投标文件“即交即走”。投标人应预留充足时间（一般在投标截止前1小时）提前到达交易中心开标现场，进行体温检测、台州健康码和身份证核验，并配好做好健康信息登记工作。投标人应及时将投标文件交予采购单位（招标代理），并立即离场。 提交的投标文件时由采购单位（或招标代理机构）对各投标单位的人员进行验证，不符合要求或人员进行验证不通过的投标人，其投标文件退还投标单位。 |
| 18 | 投标文件有效期：90天 |
| 19 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“采购人”）和采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

未经采购人同意，本项目不允许转包。

- （八）特别说明：

▲1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依照招标投标法第五十四条的规定处罚。
（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门提出（附相关有效证明材料）。属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当以书面形式向采购人、采购代理机构提出（附相关有效证明材料），采购人、采购代理机构应给予答复。投标人对答复不服或认为采购代理机构有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在投标截止时间10日前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标单位对应当自收到异议之日起3日内作出答复；招标单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，采购代理机构应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在指定的信息发布媒体（台州市公共资源交易网（http://tzztb.zjtz.gov.cn/tzcms/）和台州市产权交易网（http://www.tzpre.com/））上发布更正公告，招标人、采购代理机构及产交所的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

- （一）	投标文件的要求

- 1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照要求详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

- 2、不按招标文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

- （二）投标文件的组成

- 投标人接到招标文件后，按照采购人的要求提供：商务标、技术资信标。

1、商务标

（1）开标一览表（格式见附件）；

2、技术资信标

- （1）各投标人根据自身对本项目的解读，按照本招标文件第四章“评标办法及评分标准”中技术资信标的打分内容，并结合第二章“招标需求”，由各投标人自行编制技术资信标，并装订成册；

（2）技术偏离情况表；

（3）业绩表（见附件）

（4）投标人认为可以证明自身实力的其他相关材料（如有）。

▲注：技术资信标、商务标包装封面必须由法定代表人或委托代理人签章并加盖公章，其余附件按招标文件要求格式签章。

（三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）投标报价

1、报价要求：各投标人应根据招标人的要求，在招标文件规定的有效报价内,结合本项目实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，并应充分考虑方案深化、物价涨跌所带来的风险。

2、报价组成：

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2. 投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括软件设计开发费、设备费、系统集成费、安装费、调试费、培训费、试运行费、技术服务、管理、保险、利润、税金、部分新功能的开发升级费用、最终验收专家评审费、政策性文件规定的其他费用及合同包含的所有风险、责任等招标文件中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在投标报价中，除税金费率变化调整以外，其他不予调整。各投标人应根据招标人提供的技术资料，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。总报价以人民币元计。知识产权等由投标人在投标报价时综合考虑，以后不作任何调整。

3、采购人不接受任何选择报价，对每一种功能需求只允许一个报价。

4、采购人要求分项报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

5、投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

6、相关报价单需打印或用不退色的墨水填写， 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（五）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。中标人投标文件有效期延长至合同有效期。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （六）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：转账、电汇。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后 30  日内与采购人签订合同，中标人的投标保证金在合同签订后5天内退还。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金或履约保函的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

- （七）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，所引起的后果由投标人负责。

2.投标人应按商务文件、技术资信文件分别编制并单独装订成册（各需正本一份，副本四份）。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，商务文件、技术资信文件的封面均须由法定代表人或授权委托人签字或盖章，且加盖单位公章。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（八）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标文件的商务标、技术资信标应分开密封在不同的档案袋中。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（商务标、技术资信标）、投标项目名称、项目编号，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （九）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内未补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的或资格证明文件不全的；

（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件组成不符合招标文件要求的；

（6）投标文件份数不符合招标文件要求的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（8）投标有效期、服务时间等商务条款不能满足招标文件要求的；

（9）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（10）法律法规或规章规定属无效标情形的。

2.在技术资信标评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未实质性响应招标文件要求或者明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）投标报价高于采购最高限价的；

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标程序中给予的合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.被拒绝的报价文件为无效。

四、开标

（一）开标

采购人在“招标公告”规定的时间和地点公开开标。（本项目先开技术资信标，后开商务标。）

具体程序如下：

1、所有投标人的法定代表人或委托代理人可进入“台州停车信息管理平台升级改造项目”钉钉开标群，钉钉开标群号将在投标人递交投标文件后向采购人（或招标代理）获取。

2、开标程序：

（1）由招标代理开启群视频直播对开标现场情况进行全程直播，开标全程录像由交易中心录制保存备查。

（2）由招标代理核查投标人送达的投标文件的情况，并将现场宣布该项核查结果的视频同步到钉钉群进行公布。

（3）由招标代理按照先开技术资信标，待评审技术资信标评审结果公布后，再开商务标的开标顺序进行唱标，并将现场唱标的视频及评分结果同步到钉钉群进行公布。

（4）评标委员会根据招标文件规定的评标程序对各投标人的投标文件进行评审，招标代理对每个评审环节现场宣布结果的视频同步到钉钉群进行公布。

以上环节应在监管单位、交易中心工作人员、招标人代表三方同时在场时进行。

3、各投标单位授权委托人必须在开评标期间保持电话及网络畅通，招标代理人员将电话询标。投标人应通过电子邮件向招标代理提出质疑，质疑材料须转化为PDF并电子签章后提交招标代理。（招标代理联系人：莫子涵，联系电话：13600582061，电子邮箱：1007668322@qq.com，钉钉号：13600582061）

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由评审专家或评审专家和采购人代表组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认发送到邮箱，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，合理调整单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理，除采购任务取消外，由采购人重新组织招标：

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。

采购人应确定排名第一的中标候选供应商为供应商，排名第一的中标候选供应商放弃成交；或因不可抗力或自身原因提出不能履行合同；或者招标文件规定或合同约定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的；或已签合同却拒绝按合同约定履约的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可视具体情况确定是否由排名第二的候选供应商为中标供应商。如第二中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次招标失败，重新组织招标。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应按招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金，否则，采购人将没收中标人的全部投标保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

八、交易服务费（产权机构）

中标人须向台州市产权交易所有限公司按以下规定交纳交易服务费。

- 交易服务费：按以下标准的5折分档累加计算；

| 中标金额（万元） | 服务招标 |
| --- | --- |
| 100以下（含） | 1.5% |
| 100-500（含） | 0.8% |

（2）交易服务费的交纳方式：中标人在领取《中标通知书》时向台州市产权交易所有限公司一次性缴清交易服务费（收款单位名称：台州市产权交易所有限公司，开户行：浙江民泰商业银行股份有限公司椒江市府大道支行，帐号：583016260800028）。

九、代理服务费（代理机构）

中标人须向台州市建设咨询有限公司按以下规定交纳代理服务费。

- 代理服务费：按以下标准的5.313折分档累加计算；

| 中标金额（万元） | 服务招标 |
| --- | --- |
| 100以下（含） | 1.5% |
| 100-500（含） | 0.8% |

（2）代理服务费的交纳方式：中标人在领取《中标通知书》时向台州市建设咨询有限公司一次性缴清代理服务费（收款单位名称：台州市建设咨询有限公司，开户行：台州银行，帐号：510005214700010）。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中商务分20分、技术资信分80分。

各投标人的总得分＝技术资信标得分＋商务标得分。

二、评标内容及标准

（一）资格审查

评标委员会按照招标文件载明的投标人资格条件对投标人进行审查，凡不符合资格审查中合格条件要求的，以无效标处理，不再进入后续阶段评标。

（二）技术资信标评审（80分）

评标委员会成员按技术资信标的评分标准，在确定的最终类别的分值范围内各自打分。技术资信分按照评标委员会成员的评分结果取平均值，为投标人技术资信标得分。（评委评分结果每项保留1位小数，第2位四舍五入；平均值小数点后保留2位，第3位四舍五入）

| 序号 | 考评项目 | 评分标准 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求分析 | 从业务与技术角度出发，对采购方现状进行分析，根据对采购单位的停车业务和信息化现状了解程度进行打分。 由专家在0-3分区间内酌情打分。 | 10分 |
| 2 |  | 对本项目部分原有流程改造需求以及部分新增流程需求进行分析，并制作业务流程图。 由专家在0-3分区间内酌情打分。 |  |
| 3 |  | 对本项目的安全需求进行分析。 由专家在0-2分区间内酌情打分。 |  |
| 4 |  | 对本项目政府数字化转型总体框架的关系进行分析。 由专家在0-2分区间内酌情打分。 |  |
| 5 | 总体技术方案设计及详细功能设计图 | （1）提供平台整体建设方案包括但不限于系统总体架构、网络架构、技术路线、业务架构、功能架构、性能设计、安全设计等，根据方案的科学性、先进性、完整性、安全性和可行性进行综合评分。 由专家在0-5分区间内酌情打分。 （2）对于智慧停车决策平台包含的70个功能点的具体设计图等内容进行综合评分。根据内容完整程度、需求符合程度进行打分，满分5分，每缺少一个功能点的设计图扣1分，扣完为止。（0-5分） （3）对于台州市智慧停车服务平台（微信小程序、支付宝小程序、浙里办）包含的110个功能点的具体设计图等内容进行综合评分。根据内容完整程度、需求符合程度进行打分，满分8分，每缺少一个功能点的设计图扣1分，扣完为止。（0-8分） （4）对于智慧停车经营平台包含的75个功能点的具体设计图等内容进行综合评分。根据内容完整程度、需求符合程度进行打分，满分7分，每缺少一个功能点的设计图扣1分，扣完为止。（0-7分） （5）对于智慧停车运营平台包含的24个功能点的具体设计图等内容进行综合评分。根据内容完整程度、需求符合程度进行打分，满分3分，每缺少一个功能点的设计图扣1分，扣完为止。（0-3分） （6）对于智慧停车审批平台包含的9个功能点的具体设计图等内容进行综合评分。根据内容完整程度、需求符合程度进行打分，满分2分，每缺少一个功能点的设计图扣1分，扣完为止。（0-2分） （7）对于数据开放平台包含的23个功能点的设计图等内容进行综合评分。根据内容完整程度、需求符合程度进行打分，满分3分，每缺少一个功能点的设计图扣1分，扣完为止。（0-3分） （8）对于数据汇聚平台包含的20个功能点的具体设计图等内容进行综合评分。根据内容完整程度、需求符合程度进行打分，满分3分，每缺少一个功能点的设计图扣1分，扣完为止。（0-3分） （9）对于数据资源中心包含的7个功能点的具体设计图等内容进行综合评分。根据内容完整程度、需求符合程度进行打分，满分2分，每缺少一个功能点的设计图扣1分，扣完为止。（0-2分） （10）对原系统的数据迁移方案、迁移数据目录以及投标方提供的本项目需对接的数据接口明细进行综合评分。 由专家在0-2分区间内酌情打分。 | 40分 |
| 6 | 项目组织实施方案 | 管理措施、项目测试、运维保障方案及确保项目质量的措施。由专家在0-2分区间内酌情打分。 | 2分 |
| 7 | 项目培训方案 | 根据投标方提供的项目培训方案综合打分，重点培训为软件的安装、维护、调试、配置及使用技能；业务人员培训，重点对相应应用的操作、使用。 由专家在0-5分区间内酌情打分。 | 5分 |
| 8 | 项目售后服务 | 根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况等综合打分。 由专家在0-2分区间内酌情打分。 | 2分 |
| 9 | 企业业绩 | 根据投标人提供的近3年（2018年1月1日起至本项目截标时间止）完成的类似项目业绩情况进行打分，具备1个300万及以上合同金额数据治理项目案例的，每具备1个得2分，满分6分。在投标文件中必须同时提供合同复印件（应包含能够体现具体采购内容的部分），同时提供合同原件备查，不提供不得分。（0-6分） | 6分 |
| 10 | 免费质保期 | 要求免费质保1年，质保期超过招标文件规定的，每增加6个月的得0.5分。最高不超过2分。 | 2分 |
| 11 | 综合实力 | （1）具有ISO27001信息安全管理体系认证证书的得1分。注：须提供相关证书复印件加盖投标单位公章，所有证书须在有效期内，且证书需在投标日期截止前取得，不提供则不得分。并提供原件备查。（0-1分） （2）具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的得1分。注：须提供相关证书复印件加盖投标单位公章，所有证书须在有效期内，且证书需在投标日期截止前取得，不提供则不得分。并提供原件备查。（0-1分） （3）项目负责人具有类似项目管理经验，具备大数据专业中级及以上任职资格证书，且同时具有PMP认证证书的得2分，缺一不得分。【须提供项目主要负责人职称证书及认证证书复印件（或电子打印件）及社保证明（投标截止时间前最近三个月以上（含三个月）投标人为其缴纳的社保证明复印件或电子打印件）】注：1、社保机构网上打印件与社保机构出具的具有同等效力；2、证书须在有效期内，否则不得分。（0-2分） （4）具有停车管理相关软件著作权得3分。须提供相关证书复印件加盖投标单位公章，所有证书须在有效期内，且证书需在投标日期截止前取得。不提供则不得分。并提供原件备查。（0-3分） （5）具有数据治理相关专利申请初步审查合格证明的，1个得3分，2个得6分。须提供相关证书复印件加盖投标单位公章，所有证书须在有效期内，且证书需在投标日期截止前取得。不提供则不得分。并提供原件备查。（0-6分） | 13分 |

注：  以上复印件须加盖公章，均须装订在投标文件中。

技术资信标内容缺项的，该项得0分。

（三）商务标评审（20分）

（1）商务标评定分值为20分。（以下除注明外，计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入）。

取技术分前五名投标人投标报价的平均价作为基准价作为评标标底价;

（2）商务标得分

1）投标报价等于评标标底价的得20分。

2）每高于评标标底价一个百分点扣0.2分（商务标分值＝20－|（投标报价-评标标底价）/评标标底价|×100×0.2），每低于评标标底价一个百分点扣0.1分（商务标分值＝20－| （评标标底价-投标报价）/评标标底价|×100×0.1），最多扣10分，中间按内插法计算。

3）▲本项目采购最高限价：4240000元，如投标供应商报价超过采购预算，其投标文件作无效标处理。

4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标程序中给予的合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5）所有投标供应商商务报价均超采购预算，本次招标失败，重新组织招标。

（四）有效投标供应商的综合得分=技术资信标得分+商务标得分。

（五）评标委员会按综合得分高低顺序排列，综合得分前两名投标供应商依次作为第一中标候选人和第二中标候选人向招标人推荐，并提交评标报告。（综合得分相同的以投标报价低的为排序第一；综合得分、投标报价均相同时，则招标人授权评标委员会确定排名。）

第五章 合同主要条款

（本合同为参考，具体结合招标需求及中标人投标承诺，以实际签署为准）

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方关于项目编号为           的台州停车信息管理平台升级改造项目（标项及名称）项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同价格

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧停车决策平台（升级改造） | 1 | 套 |  |
| 2 | 智慧停车服务平台（升级改造） | 1 | 套 |  |
| 3 | 智慧停车经营平台（升级改造） | 1 | 套 |  |
| 4 | 智慧停车运营平台（新增） | 1 | 套 |  |
| 5 | 智慧停车审批平台（新增） | 1 | 套 |  |
| 6 | 数据开放平台（新增） | 1 | 套 |  |
| 7 | 数据汇聚平台（新增） | 1 | 套 |  |
| 8 | 数据资源中心（新增） | 1 | 套 |  |
| 9 | 数据迁移及系统对接（新增） | 1 | 套 |  |
| 合同总价大写（1至9项合计）： 小写：￥ |  |  |  |  |

注：以上合同总价包含项目实施的所需的一切费用，包括软件设计开发费、设备费、系统集成费、安装费、调试费、培训费、试运行费、技术服务、管理、保险、利润、税金、部分新功能的开发升级费用、最终验收专家评审费、政策性文件规定的其他费用及合同包含的所有风险、责任等合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在合同总价中，合同金额除税金费率变化调整以外，其他不予调整。

- 服务内容

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧停车决策平台（升级改造） | 1 | 套 |
| 2 | 智慧停车服务平台（升级改造） | 1 | 套 |
| 3 | 智慧停车经营平台（升级改造） | 1 | 套 |
| 4 | 智慧停车运营平台（新增） | 1 | 套 |
| 5 | 智慧停车审批平台（新增） | 1 | 套 |
| 6 | 数据开放平台（新增） | 1 | 套 |
| 7 | 数据汇聚平台（新增） | 1 | 套 |
| 8 | 数据资源中心（新增） | 1 | 套 |
| 9 | 数据迁移及系统对接（新增） | 1 | 套 |

三、知识产权

1、乙方应保证所提供的软件系统或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、针对本项目开发的所有成果归招标人所有，乙方未经甲方同意不得将本项目所有的成果提供给第三方，成果包括开放本项目的成品、源代码、数据结构，涉及到加密的要提供加密算法等，开放涉及本系统所有的相关接口。并将成果在项目最终验收合格后移交。

四、产权担保

1、乙方保证所交付的软件系统的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

1、不允许转包。

2、允许分包部分      /       。

3、如乙方将项目转包或分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、服务要求

1、系统在运行过程中，必须建立日志管理、各项管理制度及各种操作规程。系统维护应包括工作参数修改、数据字典维护、用户权限控制、操作口令或密码设置和修改、数据安全性操作、数据备份和恢复、故障排除等。

2、乙方应提供长期的技术支持。技术支持的方式包括：电话咨询、远程维护、现场维护、现场培训、定期巡查、软件升级、功能扩展等。

3、乙方应制定详细售后维护服务计划，定期对用户系统进行现场检查、远程系统检测及其它服务，避免系统发生问题。

4、乙方驻场服务要求，根据项目实施进度自行调配人员，必须确保实施期间每个工作日内不少于1位技术人员驻场，甲方提供考勤管理服务。

5、合同执行期间，由甲方有权根据实际需要，增加或减少开发功能点（附：投标报价各功能点明细表）。依据明细表中功能点对比，增加的功能点部分，所产生的费用由乙方承担；减少的功能点部分，经甲方和监理方审核后扣除相应的合同款。

七、项目工期及实施地点

1、服务期：

第一阶段要求：2021年10月31日前完成项目建设，主要完成系统智慧云部署、数据迁移、安全防护体系建设以及接口对接等，完成对现有的台州停车信息管理平台功能进行升级改造，包括智慧停车服务平台、智慧经营平台、智慧审批平台、智慧运营平台、数据汇聚平台、数据资源中心、智慧停车决策平台、数据迁移及系统对接、数据开放平台等功能；

第二阶段要求：2021年11月30日前完成系统初步验收。

第三阶段要求：2021年12月31日前完成系统最终验收。

2、实施地点：                                  。

八、验收

成果由甲方组织验收，验收产生的费用由乙方承担。

（1）初步验收

乙方在完成平台功能开发后，且平台功能完整性经过第三方评测通过后，并提供测试报告，进入平台试运行阶段，试运行1个月。试运行符合条件后乙方可提出初验申请；甲方收到乙方初验申请报告后，可组织验收。验收时乙方需根据 GB/T 8567-2006 计算机软件相关文档编制规范包含但不限于以下文档：投标文件中的总体技术方案设计及详细功能设计图、项目组织实施方案、项目培训方案、软件（或项目）开发计划、软件需求规格说明书、系统概要设计说明书、数据库设计说明书、系统详细设计说明书、（软件）用户手册、测试计划、软件测试报告。要求提交上述所有文档的纸质文件和电子文档。通过项目初验后，双方需在验收报告上签字盖章，签字盖章后视为初验通过。

（2）最终验收

初步验收通过1个月后，系统平稳正常运行，乙方可申请最终验收，由甲方组织外聘专家等成立项目验收委员会，进行最终验收。

最终验收时乙方需根据 GB/T 8567-2006 计算机软件相关文档编制规范包含但不限于以下文档：投标文件中的总体技术方案设计及详细功能设计图、项目组织实施方案、项目培训方案、软件（或项目）开发计划、软件需求规格说明书、系统概要设计说明书、数据库设计说明书、系统详细设计说明书、（软件）用户手册、测试计划、软件测试报告。要求提交上述所有文档的纸质文件和电子文档。

验收通过标准：以甲方外聘专家组成的项目验收委员会评审通过为准。

最终验收后，双方需在验收报告上签字盖章，签字盖章后视为最终验收通过。

本项目产生的数据成果全部归甲方所有，项目终验后乙方将源代码提供甲方。

九、项目付款方式

本次采用分期付款方式，每次款项支付前，乙方需向甲方提供6%增值税专用发票（若遇国家增值税税率调整，应按最新税率调整相应的含税价款），甲方验收合格后支付相应款项，具体如下：

（1）合同签订以及具备实施条件后15日内支付合同金额15%的预付款；

（2）完成基础环境搭建及平台上线运行（包括系统平台功能建设、部署、调试）后15日内支付合同金额的45%；

（3）项目通过初步验收后15日内支付至合同金额的80%；

（4）项目终验合格后，经甲方及监理方审核后，15日内支付至合同金额的95%；

（5）质保期满后15日内一次性支付合同余款。

（6）如功能点开发减少或违约金产生，相应的金额均从支付款中扣除。

十、项目培训要求

培训是本项目建设的重要组成部分。在项目的不同阶段要求提供有关平台软件（含移动版）使用相关的培训课程，面向系统开发和管理员、各级领导、系统操作人员等不同群体提供系统化、定制化和有针对性的培训。本次项目培训贯穿于项目的试运行、上线、逐步完善等各个阶段，具有连续性，合同甲方各类用户（最终用户）能够独立完成系统的管理、操作与基础运维等工作。

1、乙方需要提供切实可行的培训方案，所有培训费均包含在合同总价中。

2、培训需要充分考虑到系统使用人员实际水平，提出详细的系统培训方案、培训计划。培训对象包括系统管理员、业务管理人员、系统技术人员、平台使用人员等。

3、乙方应选派有实际工作和教学经验的专业人员来完成教学和辅导，培训方案应综合考虑培训方式（例如集中培训、现场培训等）、课程内容、人数、拟安排时间、地点等内容。

4、乙方负责培训组织、师资和提供培训资料等，并配合甲方组织实施系统人员培训。（根据乙方投标文件中提供的项目培训方案实施，若有发生调整，需经甲方同意）

5、按培训目的和对象不同，培训内容可分为系统开发与管理培训、平台运行与维护管理培训和用户操作与使用培训三类。鼓励使用视频、音频等多种媒体手段提高培训效率，改善培训效果。

6、乙方在投标方案中须详细列出培训方案，所有培训须派具有相应专业资格和实际工作经验的人员进行培训。

7、甲方根据自身需求实际负责安排场地、学习人员参加培训，乙方应按照培训方案要求落实培训，培训完成后由甲方签字确认。如甲方认为培训效果未达到预期，乙方应再次安排培训工作。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、履约保证金

1、签订合同前，乙方应按招标文件确定的甲方银行账户向甲方支付履约保证金（无息），履约保证金的金额为合同总额的5%，甲方收到履约保证金后向乙方出具合同履约保证金收款收据；

2、合同履约完毕并经甲方确认乙方履行合同完全符合合同约定后十个工作日内，甲方无息退还履约保证金；

3、乙方不能保质保量完成合同规定业务，除承担相关责任外，甲方可没收合同履约保证金。

十三、质保期及质保金

1、免费质保期（运维期）   年，时间与投标文件内承诺时长相同。主要技术人员由专业的售后技术人员和研发团队一线技术人员共同组成。如遇紧急或特殊情况，应服从甲方的统一调配和安排。

2、质保期（运维期）内，乙方必须提供1名运维人员（须为本项目技术专业人员，在投标文件所提供简历表中予以明确，如有更换，须提供对应级别的工程师）至少1年的驻场服务。在驻场期间，驻场人员提供7×24小时免费技术咨询及现场响应服务，在接到业主故障申告或技术支持服务通知后，立即响应并进行修复处理。重大故障、紧急故障必须保证接到故障报告后1小时内能够到达进行现场服务、故障排除。若碰到独自不能解决的重大故障，驻场人员负责协调乙方其他技术人员赴现场进行支持，保证用户单位的正常使用。

3、质保金：经甲方及监理方审核后最终价款的5%作为质保金，待质保期（运维期）结束之后无质量和服务问题15日内支付。

4、质保期（运维期）内，甲方对乙方的服务质量进行年度考核，考核合格，质保期（运维期）到期后，乙方可以优先承担本项目的维护服务，运维人员要求由甲方决定，但年服务价格不得超过合同总价的15%。

十四、违约责任

1.甲方无正当理由拒收成果的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的5%违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期完成本项目阶段内容及招标文件要求(甲方函件要求新增或减少的功能点除外）的，乙方应按逾期完成总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同支付款中扣除；逾期超过约定日期10个工作日不能提交工作成果的，甲方可解除本合同，并不承担任何法律责任，造成的一切损失由乙方承担；乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的项目成果不符合合同规定及招标文件规定要求的，致使无法满足甲方需求，甲方有权拒收该成果，乙方愿意更换成果但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换成果的，甲方可单方面解除合同，并不承担任何法律责任，所造成的一切损失由乙方承担，拒绝支付合同剩余所有款项及没收履约保证金（如仍在履约期内的情况下）。

5.实施阶段或质保期间，如发现无驻场人员在场，每次扣500元。

6.在项目合作期间，如甲方对业务存在疑问，需要乙方进行实地培训，在告知函发出后3天内仍未组织人员到场培训的，每延迟1天扣500元；延迟至第45天，乙方仍未组织人员到场培训的，甲方有权单方面终止合同，并不承担任何法律责任，造成的一切损失由乙方承担，拒绝支付合同剩余所有款项及没收履约保证金。

7.在项目合作期间，如发生系统问题，乙方应在5天内解决。解决时间每延迟1天扣800元；延迟超过30天仍未解决的，甲方有权单方面终止合同，并不承担任何法律责任，造成的一切损失由乙方承担，并拒绝支付剩余所有款项及没收履约保证金（如仍在履约期内的情况下）。

8.乙方未按照甲方函件约定时间要求完成新增功能点开发工作的，每延迟1天提交成果的扣500元；延迟至第60天，乙方仍未提交成果的，甲方有权单方面终止合同，并不承担任何法律责任，造成的一切损失由乙方承担，拒绝支付合同剩余所有款项及没收履约保证金（如仍在履约期内的情况下）。

十五、保密

1. 乙方保证对本协议、以及本协议期间知悉的商业机密或专有信息承担保密责任，未经甲方事先书面同意，在本协议履行期间以及本协议履行完毕或因任何原因终止后，乙方均不得向任何第三方进行披露。但非因乙方或其指派人员行为，有关商业机密或专有信息已为公众所知，以及根据中国法律乙方有义务进行披露的情况除外。

2. 乙方保证按照行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，履行本协议项下的相关义务。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲方、乙方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼方式解决争议。

十八、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，签订书面补充协议，并作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方肆份，乙方贰份。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

地址：                                       地址：

法定（授权）代表人：                         法定（授权）代表人：

开户行：                                     开户行：

开户帐号：                                   开户帐号：

签字日期：  年  月  日                       签字日期：   年  月  日

第六章　投标文件格式

1、法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权书

：（采购单位）

本人        （姓名）系                            （投标人全称）法定代表人，现授权委托                        （ 投标人代表名称）为全权代表，参加贵处组织的                                项目（括号内填写采购编号）投标活动，并代表我公司全权办理针对上述项目的投标全程各事项、投标文件签署、合同签订及项目实施等涉及的一切事宜，我公司对被授权人的签名等行为均予以承认，由此所产生的一切法律后果和法律责任，均由我公司承担。同时宣布承诺如下：

- 我公司已详细阅读全部招标文件（含补充修改文件），并理解其实质

性内容，同意承担招标文件规定的全部义务和相关责任。

- 我公司同意提供采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

- 我公司所提交的一切投标资料均为合法且真实有效。

被授权人签名：                        法定代表人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：

被授权人钉钉号：

投标人（盖章）：

日期：

台州停车信息管理平台升级改造项目

开标一览表

致：台州市智能停车管理有限公司：

经研究，我们决定参加你单位的台州停车信息管理平台升级改造项目的招标采购活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量提供服务。

2、我们同意按招标文件规定遵守招标人有关招标的各项规定。

3、我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，我方若未成为成交投标人，采购人有权不做任何解释。

4、我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《招标文件及合同书》中的全部任务。

| - 1、投标总报价 | - 大写： 元；小写： 元。 |
| --- | --- |
| 2、时间要求 | 第一阶段要求：2021年10月31日前完成项目建设，主要完成系统智慧云部署、数据迁移、安全防护体系建设以及接口对接等，完成对现有的台州停车信息管理平台功能进行升级改造，包括智慧停车服务平台、智慧经营平台、智慧审批平台、智慧运营平台、数据汇聚平台、数据资源中心、智慧停车决策平台、数据迁移及系统对接、数据开放平台等功能； 第二阶段要求：2021年11月30日前完成系统初步验收。 第三阶段要求：2021年12月31日前完成系统最终验收。 |
| 3、质量等级 | 符合要求 |
| 4、质保期 | 1年+ 月（须与评分加分项一致，不一致的取最大数值） |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

- 投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括软件设计开发费、设备费、系统集成费、安装费、调试费、培训费、试运行费、技术服务、管理、保险、利润、税金、部分功能的开发升级费用、最终验收专家评审费、政策性文件规定的其他费用及合同包含的所有风险、责任等招标文件中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在投标报价中，除税金费率变化调整以外，不予调整。各投标人应根据招标人提供的技术资料，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。总报价以人民币元计。知识产权等由投标人在投标报价时综合考虑，以后不作任何调整。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：             日期：

附件1、投标报价9大功能板块清单表

投标报价9大功能板块清单表

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧停车决策平台（升级改造） | 1 | 套 |  |
| 2 | 智慧停车服务平台（升级改造） | 1 | 套 |  |
| 3 | 智慧停车经营平台（升级改造） | 1 | 套 |  |
| 4 | 智慧停车运营平台（新增） | 1 | 套 |  |
| 5 | 智慧停车审批平台（新增） | 1 | 套 |  |
| 6 | 数据开放平台（新增） | 1 | 套 |  |
| 7 | 数据汇聚平台（新增） | 1 | 套 |  |
| 8 | 数据资源中心（新增） | 1 | 套 |  |
| 9 | 数据迁移及系统对接（新增） | 1 | 套 |  |
| 合计总报价（1至9项合计）： 小写：￥ |  |  |  |  |

要求：

1.“投标报价9大功能板块清单表”中空白部分由投标人填写，每单项均须填写合价,其它属于招标内容范围内而未列入工程量清单子目内的，视为己包含或分配到工程量清单的其它单价或合价之中。计算结果以元为单位，保留整数。

2.“投标报价9大功能板块清单表”中的合计总报价应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准，并现场要求投标人重新核对9大功能明细表价格，合计至与总报价一致。

3.“投标报价9大功能板块清单表”所填内容按采购文件采购功能清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

- 投标人名称（盖单位公章）：

- 法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

- 日        期：

附件2、投标报价各功能点明细表

投标报价各功能点明细表

[货币单位：人民币元]

1、智慧停车决策平台（升级改造）

| 序号 | 模块名称 | 功能点 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经营数图 | 收入趋势（年） | 1 | 个 |  |
| 2 |  | 收入趋势（月） | 1 | 个 |  |
| 3 |  | 收入趋势（周） | 1 | 个 |  |
| 4 |  | 停车收入 | 1 | 个 |  |
| 5 |  | 广告收入 | 1 | 个 |  |
| 6 |  | 其他业务收入 | 1 | 个 |  |
| 7 |  | 应收金额（月） | 1 | 个 |  |
| 8 |  | 实收金额（月） | 1 | 个 |  |
| 9 |  | 欠费金额（月） | 1 | 个 |  |
| 10 |  | 实时欠费金额 | 1 | 个 |  |
| 11 |  | 营收同比 | 1 | 个 |  |
| 12 |  | 营收环比 | 1 | 个 |  |
| 13 |  | 今日收入 | 1 | 个 |  |
| 14 |  | 本月总收入 | 1 | 个 |  |
| 15 |  | 当年总收入 | 1 | 个 |  |
| 16 |  | 收入类型占比 | 1 | 个 |  |
| 17 |  | 欠费追缴情况 | 1 | 个 |  |
| 18 |  | 各区域收入金额 | 1 | 个 |  |
| 19 |  | 各区域收入占比 | 1 | 个 |  |
| 20 |  | 各区域收入排行 | 1 | 个 |  |
| 21 |  | 收入增长率趋势 | 1 | 个 |  |
| 22 | 泊位数图 | 停车场位置展示（地图） | 1 | 个 |  |
| 23 |  | 停车场平面图展示 | 1 | 个 |  |
| 24 |  | 停车场泊位占用情况展示（基于平面图，实时，需要地磁设备） | 1 | 个 |  |
| 25 |  | 各区域停车场总数 | 1 | 个 |  |
| 26 |  | 各停车场泊位总数 | 1 | 个 |  |
| 27 |  | 各停车场空余泊位数（实时） | 1 | 个 |  |
| 28 |  | 各停车场平均停车时长 | 1 | 个 |  |
| 29 |  | 平均停车时长 | 1 | 个 |  |
| 30 |  | 停车高峰时段 | 1 | 个 |  |
| 31 |  | 高负荷停车场排行 | 1 | 个 |  |
| 32 |  | 当前停车数量 | 1 | 个 |  |
| 33 |  | 当前各区域停车数量 | 1 | 个 |  |
| 34 |  | 当前空余车位数 | 1 | 个 |  |
| 35 |  | 当前各区域空余车位数 | 1 | 个 |  |
| 36 |  | 近12个月停车数量统计 | 1 | 个 |  |
| 37 |  | 近1月停车数量统计 | 1 | 个 |  |
| 38 |  | 近1周停车数量统计 | 1 | 个 |  |
| 39 |  | 停车场周边资源展示 | 1 | 个 |  |
| 40 |  | 泊位使用热力图 | 1 | 个 |  |
| 41 |  | 停车场超负荷预警 | 1 | 个 |  |
| 42 | 用户数图 | 车主消费排行榜 | 1 | 个 |  |
| 43 |  | 车主欠费排行榜 | 1 | 个 |  |
| 44 |  | 私人车位共享排行榜 | 1 | 个 |  |
| 45 |  | 用户欠费预警 | 1 | 个 |  |
| 46 |  | 注册车主总数 | 1 | 个 |  |
| 47 |  | 年度车主用户增长率（同比） | 1 | 个 |  |
| 48 |  | 年度车主用户增长率（环比） | 1 | 个 |  |
| 49 |  | 用户活跃度排行（按用户） | 1 | 个 |  |
| 50 |  | 活跃度排行（按停车场） | 1 | 个 |  |
| 51 |  | 活跃度排行（按行政区划） | 1 | 个 |  |
| 52 |  | 预约车位排行（按用户） | 1 | 个 |  |
| 53 |  | 预约车位排行（按停车场） | 1 | 个 |  |
| 54 |  | 预约车位排行（按行政区划） | 1 | 个 |  |
| 55 |  | 用户停车时长排行（按用户） | 1 | 个 |  |
| 56 |  | 用户停车时长排行（按停车场） | 1 | 个 |  |
| 57 |  | 用户停车时长排行（按行政区划） | 1 | 个 |  |
| 58 |  | 用户履约情况（百分比） | 1 | 个 |  |
| 59 |  | 星级用户展示（高信用分） | 1 | 个 |  |
| 60 |  | 用户黑名单展示（多次欠费不缴） | 1 | 个 |  |
| 61 | 车辆数图 | 停车场实时车辆统计（按品牌） | 1 | 个 |  |
| 62 |  | 停车场实时车辆统计（按车型） | 1 | 个 |  |
| 63 |  | 24小时停车趋势分析 | 1 | 个 |  |
| 64 |  | 停车高峰时段 | 1 | 个 |  |
| 65 |  | 车辆进出信息展示 | 1 | 个 |  |
| 66 |  | 车辆进出列表 | 1 | 个 |  |
| 67 |  | 巡航车工作状态展示 | 1 | 个 |  |
| 68 |  | 出入停车场车辆照片展示 | 1 | 个 |  |
| 69 |  | 巡航视频展示 | 1 | 个 |  |
| 70 |  | 车位使用、偏好占比统计 | 1 | 个 |  |
| 合计价格大写（1至70项合计）： 小写：￥ |  |  |  |  |  |

2、智慧停车服务平台（升级改造）

| 序号 | 应用名称 | 模块名称 | 功能点 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧停车服务平台（微信小程序） | 首页 | 路外停车场 | 1 | 个 |  |
| 2 |  |  | 停车位预约 | 1 | 个 |  |
| 3 |  |  | 充电预约 | 1 | 个 |  |
| 4 |  |  | 路边停车 | 1 | 个 |  |
| 5 |  |  | 我要充电 | 1 | 个 |  |
| 6 |  |  | 租赁车位 | 1 | 个 |  |
| 7 |  |  | 出租车位 | 1 | 个 |  |
| 8 |  |  | 附近商家 | 1 | 个 |  |
| 9 |  |  | 特惠洗车 | 1 | 个 |  |
| 10 |  |  | 特惠养车 | 1 | 个 |  |
| 11 |  |  | 特惠加油 | 1 | 个 |  |
| 12 |  |  | 汽配维修服务 | 1 | 个 |  |
| 13 |  |  | 汽车保险办理服务 | 1 | 个 |  |
| 14 |  |  | ETC办理 | 1 | 个 |  |
| 15 |  |  | 一键挪车 | 1 | 个 |  |
| 16 |  |  | 我的车辆 | 1 | 个 |  |
| 17 |  |  | 我的账单 | 1 | 个 |  |
| 18 |  |  | 我要充值 | 1 | 个 |  |
| 19 |  |  | ETC无感支付 | 1 | 个 |  |
| 20 |  |  | 微信支付 | 1 | 个 |  |
| 21 |  |  | 活动 | 1 | 个 |  |
| 22 |  | 附近 | 附近地图 | 1 | 个 |  |
| 23 |  |  | 附近停车场 | 1 | 个 |  |
| 24 |  |  | 附近充电桩 | 1 | 个 |  |
| 25 |  |  | 停车场、充电桩导航 | 1 | 个 |  |
| 26 |  | 订单 | 订单列表 | 1 | 个 |  |
| 27 |  |  | 订单筛选 | 1 | 个 |  |
| 28 |  |  | 开发票 | 1 | 个 |  |
| 29 |  |  | 订单详情 | 1 | 个 |  |
| 30 |  |  | 订单反馈 | 1 | 个 |  |
| 31 |  | 我的 | 个人信息 | 1 | 个 |  |
| 32 |  |  | 个人账户 | 1 | 个 |  |
| 33 |  |  | 支付设置 | 1 | 个 |  |
| 34 |  |  | 欠费补缴 | 1 | 个 |  |
| 35 |  |  | 账单 | 1 | 个 |  |
| 36 |  |  | 消息 | 1 | 个 |  |
| 37 |  |  | 收藏停车场 | 1 | 个 |  |
| 38 |  |  | 意见反馈 | 1 | 个 |  |
| 39 |  |  | 退出登录 | 1 | 个 |  |
| 40 | 智慧停车服务平台（支付宝小程序） | 首页 | 路外停车场 | 1 | 个 |  |
| 41 |  |  | 停车位预约 | 1 | 个 |  |
| 42 |  |  | 充电预约 | 1 | 个 |  |
| 43 |  |  | 路边停车 | 1 | 个 |  |
| 44 |  |  | 我要充电 | 1 | 个 |  |
| 45 |  |  | 租赁车位 | 1 | 个 |  |
| 46 |  |  | 出租车位 | 1 | 个 |  |
| 47 |  |  | 附近商家 | 1 | 个 |  |
| 48 |  |  | 特惠洗车 | 1 | 个 |  |
| 49 |  |  | 特惠养车 | 1 | 个 |  |
| 50 |  |  | 特惠加油 | 1 | 个 |  |
| 51 |  |  | 汽配维修服务 | 1 | 个 |  |
| 52 |  |  | 汽车保险办理服务 | 1 | 个 |  |
| 53 |  |  | ETC办理 | 1 | 个 |  |
| 54 |  |  | 一键挪车 | 1 | 个 |  |
| 55 |  |  | 我的车辆 | 1 | 个 |  |
| 56 |  |  | 我的账单 | 1 | 个 |  |
| 57 |  |  | 我要充值 | 1 | 个 |  |
| 58 |  |  | ETC无感支付 | 1 | 个 |  |
| 59 |  |  | 支付宝支付 | 1 | 个 |  |
| 60 |  |  | 活动 | 1 | 个 |  |
| 61 |  | 附近 | 附近地图 | 1 | 个 |  |
| 62 |  |  | 附近停车场 | 1 | 个 |  |
| 63 |  |  | 附近充电桩 | 1 | 个 |  |
| 64 |  |  | 停车场、充电桩导航 | 1 | 个 |  |
| 65 |  | 订单 | 订单列表 | 1 | 个 |  |
| 66 |  |  | 订单筛选 | 1 | 个 |  |
| 67 |  |  | 开发票 | 1 | 个 |  |
| 68 |  |  | 订单详情 | 1 | 个 |  |
| 69 |  |  | 订单反馈 | 1 | 个 |  |
| 70 |  | 我的 | 个人信息 | 1 | 个 |  |
| 71 |  |  | 个人账户 | 1 | 个 |  |
| 72 |  |  | 支付设置 | 1 | 个 |  |
| 73 |  |  | 欠费补缴 | 1 | 个 |  |
| 74 |  |  | 账单 | 1 | 个 |  |
| 75 |  |  | 消息 | 1 | 个 |  |
| 76 |  |  | 收藏停车场 | 1 | 个 |  |
| 77 |  |  | 意见反馈 | 1 | 个 |  |
| 78 |  |  | 退出登录 | 1 | 个 |  |
| 79 | 智慧停车服务平台（浙里办） | 首页 | 路外停车场 | 1 | 个 |  |
| 80 |  |  | 停车位预约 | 1 | 个 |  |
| 81 |  |  | 充电预约 | 1 | 个 |  |
| 82 |  |  | 路边停车 | 1 | 个 |  |
| 83 |  |  | 我要充电 | 1 | 个 |  |
| 84 |  |  | 出租车位 | 1 | 个 |  |
| 85 |  |  | 一键挪车 | 1 | 个 |  |
| 86 |  |  | 我的车辆 | 1 | 个 |  |
| 87 |  |  | 我的账单 | 1 | 个 |  |
| 88 |  |  | 我要充值 | 1 | 个 |  |
| 89 |  |  | ETC无感支付 | 1 | 个 |  |
| 90 |  |  | 微信支付 | 1 | 个 |  |
| 91 |  |  | 支付宝支付 | 1 | 个 |  |
| 92 |  |  | 活动 | 1 | 个 |  |
| 93 |  | 附近 | 附近地图 | 1 | 个 |  |
| 94 |  |  | 附近停车场 | 1 | 个 |  |
| 95 |  |  | 附近充电桩 | 1 | 个 |  |
| 96 |  |  | 停车场、充电桩导航 | 1 | 个 |  |
| 97 |  | 订单 | 订单列表 | 1 | 个 |  |
| 98 |  |  | 订单筛选 | 1 | 个 |  |
| 99 |  |  | 开发票 | 1 | 个 |  |
| 100 |  |  | 订单详情 | 1 | 个 |  |
| 101 |  |  | 订单反馈 | 1 | 个 |  |
| 102 |  | 我的 | 个人信息 | 1 | 个 |  |
| 103 |  |  | 个人账户 | 1 | 个 |  |
| 104 |  |  | 支付设置 | 1 | 个 |  |
| 105 |  |  | 欠费补缴 | 1 | 个 |  |
| 106 |  |  | 账单 | 1 | 个 |  |
| 107 |  |  | 消息 | 1 | 个 |  |
| 108 |  |  | 收藏停车场 | 1 | 个 |  |
| 109 |  |  | 意见反馈 | 1 | 个 |  |
| 110 |  |  | 退出登录 | 1 | 个 |  |
| 合计价格大写（1至110项合计）： 小写：￥ |  |  |  |  |  |  |

3、智慧停车经营平台（升级改造）

| 序号 | 模块名称 | 功能点 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务总览 | 地图展示 | 1 | 个 |  |
| 2 |  | 基础地图 | 1 | 个 |  |
| 3 |  | 搜索服务 | 1 | 个 |  |
| 4 |  | 输入提示服务 | 1 | 个 |  |
| 5 |  | 地理/逆地理编码服务 | 1 | 个 |  |
| 6 |  | 珊格取图服务 | 1 | 个 |  |
| 7 |  | 坐标处理服务 | 1 | 个 |  |
| 8 |  | 路径规划服务 | 1 | 个 |  |
| 9 |  | 行政区划服务 | 1 | 个 |  |
| 10 |  | 设备监控 | 1 | 个 |  |
| 11 | 路内停车场管理 | 车场管理 | 1 | 个 |  |
| 12 |  | 地磁设备对接 | 1 | 个 |  |
| 13 |  | 路内停车场设备异常提醒 | 1 | 个 |  |
| 14 |  | 路内停车场设备台账 | 1 | 个 |  |
| 15 | 路外停车场管理 | 车场管理 | 1 | 个 |  |
| 16 |  | 车场监控 | 1 | 个 |  |
| 17 |  | 道闸设备对接 | 1 | 个 |  |
| 18 |  | 路外停车场设备异常提醒 | 1 | 个 |  |
| 19 |  | 路外停车场设备台账 | 1 | 个 |  |
| 20 | 充电桩管理（新增） | 工作台 | 1 | 个 |  |
| 21 |  | 充电订单管理 | 1 | 个 |  |
| 22 |  | 预约管理 | 1 | 个 |  |
| 23 |  | 站点管理 | 1 | 个 |  |
| 24 |  | 充电桩管理 | 1 | 个 |  |
| 25 |  | 电价规则及计费分组 | 1 | 个 |  |
| 26 |  | 可视化监控 | 1 | 个 |  |
| 27 |  | 电站监控 | 1 | 个 |  |
| 28 |  | 充电桩监控 | 1 | 个 |  |
| 29 |  | 订单监控 | 1 | 个 |  |
| 30 |  | 故障统计 | 1 | 个 |  |
| 31 | 运营管理 | 路外停车场收费规则 | 1 | 个 |  |
| 32 |  | 路内停车场收费规则 | 1 | 个 |  |
| 33 |  | 工单管理 | 1 | 个 |  |
| 34 |  | 车辆绑定 | 1 | 个 |  |
| 35 |  | 用户投诉 | 1 | 个 |  |
| 36 |  | 月卡管理 | 1 | 个 |  |
| 37 |  | 车主管理 | 1 | 个 |  |
| 38 |  | 账户管理 | 1 | 个 |  |
| 39 |  | 信息推送 | 1 | 个 |  |
| 40 |  | 清分结算 | 1 | 个 |  |
| 41 |  | 异常处理 | 1 | 个 |  |
| 42 | 系统设置 | 数据字典功能 | 1 | 个 |  |
| 43 |  | 角色管理 | 1 | 个 |  |
| 44 |  | 用户管理 | 1 | 个 |  |
| 45 |  | 菜单管理 | 1 | 个 |  |
| 46 |  | 组织机构管理 | 1 | 个 |  |
| 47 |  | 系统日志管理 | 1 | 个 |  |
| 48 |  | 第三方支付账户管理（小程序会员无感支付、支付宝无感支付、ETC无感支付） | 1 | 个 |  |
| 49 |  | 通知公告 | 1 | 个 |  |
| 50 |  | APP版本管理 | 1 | 个 |  |
| 51 | 先出场后缴费管理 | 通道申请服务 | 1 | 个 |  |
| 52 |  | 支付场景管理 | 1 | 个 |  |
| 53 |  | 清分结算 | 1 | 个 |  |
| 54 | 共享停车 | 共享车位管理 | 1 | 个 |  |
| 55 |  | 车位车主管理 | 1 | 个 |  |
| 56 |  | 预约管理 | 1 | 个 |  |
| 57 | 经营数据统计分析 | 收入（年） | 1 | 个 |  |
| 58 |  | 收入（月） | 1 | 个 |  |
| 59 |  | 收入（周） | 1 | 个 |  |
| 60 |  | 停车收入 | 1 | 个 |  |
| 61 |  | 广告收入 | 1 | 个 |  |
| 62 |  | 其他业务收入 | 1 | 个 |  |
| 63 |  | 应收金额（月） | 1 | 个 |  |
| 64 |  | 实收金额（月） | 1 | 个 |  |
| 65 |  | 欠费金额（月） | 1 | 个 |  |
| 66 |  | 实时欠费金额 | 1 | 个 |  |
| 67 |  | 营收同比 | 1 | 个 |  |
| 68 |  | 营收环比 | 1 | 个 |  |
| 69 |  | 日收入 | 1 | 个 |  |
| 70 |  | 月总收入 | 1 | 个 |  |
| 71 |  | 年总收入 | 1 | 个 |  |
| 72 |  | 收入类型数据 | 1 | 个 |  |
| 73 |  | 欠费追缴情况 | 1 | 个 |  |
| 74 |  | 各区域收入金额 | 1 | 个 |  |
| 75 |  | 收入增长率趋势 | 1 | 个 |  |
| 合计价格大写（1至75项合计）： 小写：￥ |  |  |  |  |  |

4、智慧停车运营平台（新增）

| 序号 | 模块名称 | 功能点 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车后服务管理 | 车位出租管理 | 1 | 个 |  |
| 2 |  | 车位租赁管理 | 1 | 个 |  |
| 3 |  | 商家信息管理 | 1 | 个 |  |
| 4 |  | 特惠洗车服务管理 | 1 | 个 |  |
| 5 |  | 特惠养车服务管理 | 1 | 个 |  |
| 6 |  | 特惠加油服务管理 | 1 | 个 |  |
| 7 |  | 汽配维修服务 | 1 | 个 |  |
| 8 |  | 汽车保险办理服务 | 1 | 个 |  |
| 9 |  | 汽车贷款服务 | 1 | 个 |  |
| 10 |  | 二手车交易服务 | 1 | 个 |  |
| 11 |  | ETC办理服务管理 | 1 | 个 |  |
| 12 | 服务运营管理 | 停车引流 | 1 | 个 |  |
| 13 |  | 资源撮合 | 1 | 个 |  |
| 14 |  | 停车积分 | 1 | 个 |  |
| 15 |  | 线上推广 | 1 | 个 |  |
| 16 |  | 停车红包 | 1 | 个 |  |
| 17 |  | 统一钱包 | 1 | 个 |  |
| 18 |  | 统一会员 | 1 | 个 |  |
| 19 |  | 广告植入 | 1 | 个 |  |
| 20 |  | 优惠券服务 | 1 | 个 |  |
| 21 |  | 二维码推广 | 1 | 个 |  |
| 22 |  | 消息推送 | 1 | 个 |  |
| 23 |  | 服务商管理 | 1 | 个 |  |
| 24 |  | 服务开放能力 | 1 | 个 |  |
| 合计价格大写（1至24项合计）： 小写：￥ |  |  |  |  |  |

5、智慧停车审批平台（新增）

| 序号 | 模块名称 | 功能点 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三方审批系统管理 | 第三方系统列表 | 1 | 个 |  |
| 2 |  | 第三方系统通信情况 | 1 | 个 |  |
| 3 |  | 系统日志 | 1 | 个 |  |
| 4 | 审批流发起 | 审批流发起 | 1 | 个 |  |
| 5 | 审批流查询 | 审批流程信息查询 | 1 | 个 |  |
| 6 |  | 竣工验收流信息查询 | 1 | 个 |  |
| 7 | 其他信息查询 | 价格备案信息查询 | 1 | 个 |  |
| 8 |  | 城管信息查询 | 1 | 个 |  |
| 9 |  | 土地使用权信息查询 | 1 | 个 |  |
| 合计价格大写（1至9项合计）： 小写：￥ |  |  |  |  |  |

6、数据开放平台（新增）

| 序号 | 子系统 | 模块名称 | 功能点 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开发者门户 | 接入申请 | 注册/登陆/认证 | 1 | 个 |  |
| 2 |  |  | 申请接入 | 1 | 个 |  |
| 3 |  |  | 查看进度 | 1 | 个 |  |
| 4 |  |  | 获取开发者应用参数 | 1 | 个 |  |
| 5 |  |  | 下载相关文档 | 1 | 个 |  |
| 6 |  | 第三方车场接入 | 停车缴费 | 1 | 个 |  |
| 7 |  |  | 停车场数据上报 | 1 | 个 |  |
| 8 |  |  | 停车优惠 | 1 | 个 |  |
| 9 |  |  | 统计报表分析 | 1 | 个 |  |
| 10 | 开放平台内部管理系统 | 接入管理 | 接入申请需求管理 | 1 | 个 |  |
| 11 |  |  | 服务审批 | 1 | 个 |  |
| 12 |  |  | 服务管理 | 1 | 个 |  |
| 13 |  |  | 参数管理 | 1 | 个 |  |
| 14 |  | 运营管理 | 业务交易管理 | 1 | 个 |  |
| 15 |  |  | 计费管理 | 1 | 个 |  |
| 16 |  |  | 统计报表分析 | 1 | 个 |  |
| 17 | 安全保障系统 | 安全保障 | 加密机制 | 1 | 个 |  |
| 18 |  |  | 应用秘钥 | 1 | 个 |  |
| 19 |  |  | 应用接口权限控制 | 1 | 个 |  |
| 20 |  |  | 访问黑白名单 | 1 | 个 |  |
| 21 |  |  | 字段脱敏 | 1 | 个 |  |
| 22 | 运行保障系统 | 安全审计 | 系统监控 | 1 | 个 |  |
| 23 |  |  | 日志审计 | 1 | 个 |  |
| 合计价格大写（1至23项合计）： 小写：￥ |  |  |  |  |  |  |

7、数据汇聚平台（新增）

| 序号 | 功能项 | 功能点 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据服务管理平台 | 接口管理 | 1 | 个 |  |
| 2 |  | 审核管理 | 1 | 个 |  |
| 3 |  | 应用管理 | 1 | 个 |  |
| 4 |  | 监控分析 | 1 | 个 |  |
| 5 |  | 报警管理 | 1 | 个 |  |
| 6 |  | 限流设置 | 1 | 个 |  |
| 7 |  | 全局设置 | 1 | 个 |  |
| 8 |  | 内容管理 | 1 | 个 |  |
| 9 |  | 文档管理 | 1 | 个 |  |
| 10 | 数据服务开放平台 | 首页 | 1 | 个 |  |
| 11 |  | 接口服务 | 1 | 个 |  |
| 12 |  | 接口调试 | 1 | 个 |  |
| 13 |  | 服务订阅 | 1 | 个 |  |
| 14 |  | 管理中心 | 1 | 个 |  |
| 15 |  | 技术支持 | 1 | 个 |  |
| 16 |  | 开发工具 | 1 | 个 |  |
| 17 | 物联网设备管理平台 | 设备链接 | 1 | 个 |  |
| 18 |  | 设备管理 | 1 | 个 |  |
| 19 |  | 安全策略 | 1 | 个 |  |
| 20 |  | 数据引擎 | 1 | 个 |  |
| 合计价格大写（1至20项合计）： 小写：￥ |  |  |  |  |  |

8、数据资源中心（新增）

通过数据归集、数据脱敏、数据质量、数据建模，相关数据库建设等，建设统一数据资源中心，为数据共享提供资源。

合计价格大写： 小写：￥

9、数据迁移及系统对接（新增）

依据本项目建设内容，进行数据迁移及系统对接。

合计价格大写： 小写：￥

要求：

1.“投标报价各功能点明细表”中空白部分由投标人填写，每单项均须填写单价和合价,其它属于招标内容范围内而未列入工程量清单子目内的，视为己包含或分配到工程量清单的其它单价或合价之中。计算结果以元为单位，保留整数。

2.“功能点明细表”中的报价合计应与“投标报价9大功能板块清单表”中的相一致，不一致时，以“投标报价9大功能板块清单表”为准，并现场要求投标人重新核对功能点明细表价格，合计至与总报价一致。

3.“投标报价9大功能板块清单表”所填内容按采购文件采购功能清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

- 投标人名称（盖单位公章）：

- 法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日        期：

附件3、2018年1月1日以来类似项目业绩表（格式）

2018年1月1日以来类似项目业绩表（格式）

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 联系电话 | 联系人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人可按此表格式复制，附相关合同等证明材料复印件（或打印件）。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）:

日        期：

- 附件4、项目负责人简历表

- 项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 参加工作时间 |  | 拟担本项目职务 |  | 从事工作年限 |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：                          日期：

- 附件5、技术总监简历表

- 技术总监简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 参加工作时间 |  | 拟担本项目职务 |  | 从事工作年限 |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：                          日期：

- 附件6、项目组其他人员一览表

项目组人员一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 在本项目中的岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：以表中各项可进一步细分，栏数不够可自加。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：                          日期：

附件7：

技术偏离表

招标项目：

| 序号 | 名称 | 规格文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

注：（1）如不填写视作完全响应招标文件的技术要求。

（2）对于技术偏离表中的数值及技术要求投标人对其真实性全面负责，如不符合其要求或虚假应标，将承担相应后果。

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

投标人全称（盖章）：

日  期：

附件8：

诚信投标承诺书

针对本次招标项目，我公司郑重承诺：本单位自愿参加        的招标项目。

1、本公司所填列的技术要求、服务、数量等相关内容都是真实、准确的；

2、本公司保证在本次招标项目中所提供的资料全部真实和合法；

3、本公司保证绝不采取不正当手段诋毁排挤其他投标人；

4、本公司保证绝不向采购人、采购单位有关工作人员提供不正当利益，以影响采购结果的公正性；

5、同意此次招标文件中的各项内容；

6、同意提供按照贵方可能要求的与招标有关的一切数据或资料等；

7、本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款；

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，并愿意接受投标保证金不予退还的处理及监管部门的任何处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人（盖章）：

- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

- 日    期：

附件9：

保密承诺函

台州市智能停车管理有限公司：

现就本单位参加贵单位本次台州停车信息管理平台升级改造项目作出如下承诺：

1、保密信息的范围

保密信息系指采购人/或采购代理公司（指台州市建设咨询有限公司）向我方提供的，属于采购人及/或采购代理公司的以下信息：采购项目相关信息、公开招标采购文件内容、公开招标采购结果以及项目实施后相关文件、数据等一切与招标、项目有关信息。

2、我方承诺在接收保密信息后，对保密信息谨慎、妥善持有，并严格保密，没有采购人事先书面同意，不得向任何第三方披露。

3、我方承诺依据投标文件总体技术设计方案执行项目开发，交付项目成果不低于投标文件内设计方案展示效果。

未遵守以上承诺的，本单位自愿接受贵单位通报和处理，承担相应的一切后果。

投标人（盖章）：

年  月  日